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Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований
бюджета муниципального округа Навашинский на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» за 1 полугодие 2026 год
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 
30 июня отчетного года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Развитие транспортной системы муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	4200,00000
	4498,52822
	2079,24616

	
	
	Отдел ЖКХ и ТЭК управления ЖКХ и благоустройства департамента строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский
	4200,00000
	4498,52822
	2079,24616

	Основное мероприятие 1.

	Организация транспортного обслуживания населения муниципального округа

	Отдел ЖКХ и ТЭК управления ЖКХ и благоустройства департамента строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский
	4200,00000
	4498,52822
	2079,24616

	Основное мероприятие 2.

	Предоставление субсидии на возмещение затрат  перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом  по муниципальному маршруту  д. Родяково – д. Салавирь

	Отдел ЖКХ и ТЭК управления ЖКХ и благоустройства департамента строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский

	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3.


	Поставка  автобусов для бесперебойного предоставления транспортных услуг населению

	Отдел ЖКХ и ТЭК управления ЖКХ и благоустройства департамента строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский

	0

	0

	0


	Основное мероприятие 4.


	Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным предприятиям в сфере транспорта на восстановление платежеспособности (санация)

	Отдел ЖКХ и ТЭК управления ЖКХ и благоустройства департамента строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский

	0,0
	0
	0



Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного и бюджета муниципального округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» в 1 полугодие 2026 года
	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Плановый  объем финансирования  в соответствии с утвержденной муниципальной программой, 
тыс. руб. 
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб.
	Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Наименование муниципальной программы
	«Развитие транспортной системы муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	4200,00000
	4498,52822
	2079,24616

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	4200,00000
	[bookmark: _GoBack]4498,52822
	2079,24616

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1.
	Организация транспортного обслуживания населения муниципального округа
	Всего:
	4200,00000
	4498,52822
	2079,24616

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	4200,00000
	4498,52822
	2079,24616

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2.

	Предоставление субсидии на возмещение затрат  перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом  по муниципальному маршруту  д. Родяково – д. Салавирь

	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3.

	Поставка  автобусов для бесперебойного предоставления транспортных услуг населению

	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4.

	Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным предприятиям в сфере транспорта на восстановление платежеспособности (санация)

	Всего:
	0
	0
	0

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0
	0
	0

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0
	0

	
	
	расходы федерального бюджета
	0
	0
	0

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0
	0
	0



Раздел 2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

[bookmark: Par400]Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	[bookmark: Par411]начала реализа
ции
	[bookmark: Par412]окончания реализации
	[bookmark: Par413]начала реализации
	[bookmark: Par414]окончания реализации
	[bookmark: Par415]запланированные значения
	[bookmark: Par416]достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»

	1.
	Основное мероприятие 1: Организация транспортного обслуживания населения муниципального округа


	Отдел ЖКХ и ТЭК управления ЖКХ и благоустройства департамента строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский
	январь
	июнь
	январь 
	июнь
	Обеспечение комфортных условий использования транспортной системы для пассажиров, в том числе, маломобильных категорий населения.
Количество пригородных социально значимых маршрутов - 5
	Обеспечены комфортные условия использования транспортной системы для пассажиров, в том числе, маломобильных категорий населения.
Количество пригородных социально значимых маршрутов - 5
	



--------------------------------
[bookmark: Par481]<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
<**> Графы 4, 5, 6, 7 заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки реализации.


Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» 
за 1 полугодие 2026 года  

Описание результатов реализации мероприятий муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2026 года:
1) В рамках реализации программы проведено следующее мероприятие:
Основное мероприятие 1. Организация транспортного обслуживания населения муниципального округа, а именно обеспечены комфортные условия использования транспортной системы для пассажиров, в том числе, маломобильных категорий населения. Количество пригородных социально значимых маршрутов – 5.
Таблица 4. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам 1 полугодия 2026 года
	N№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода

	
	
	
	план
2026 года
	факт 1 полугодие
2026 года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа 
«Развитие транспортной системы муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»

	2
	Индикатор 1 
Перевезено пассажиров
	тыс. человек
	3,2
	2,450
	3,2

	
	Непосредственный результат 1
Среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа
	чел.
	81
	81
	81

	3
	Индикатор 2
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа
	%
	0,35
	0,35
	0,35

	
	Непосредственный результат 2
Количество пригородных социально значимых маршрутов

	ед.
	5
	5
	5






Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных
ответственным исполнителем в муниципальную программу

 В 1 полугодие 2026 года в муниципальную программу «Развитие транспортной системы муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы», изменений не вносилось. 

Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы

В 2026 году при реализации муниципальной программы будет продолжена работа по достижению программных целей и задач, а именно обеспечение повышения безопасности дорожного движения и создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа Навашинский.
                                           
                                                                                                                                                                                                                    Заведующий отделом ЖКХ и ТЭК                                                                                                                     Е.И. Виноградова

Заведующий отделом бухгалтерского
учета и статистической отчетности                                                                                                                     М.Г. Поддубошина

