#### ОТДЕЛ ЖКХ И ТЭК ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ

#### АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

#### НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ОТЧЕТ

#### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

#### «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

#### НА 2023-2028 ГОДЫ »

#### 2026 год

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета городского округа Навашинский на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» за 2025 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» | всего | 3600,00000 | 2933,13604 | 2602,74326 |
|  |  | Отдел ЖКХ и ТЭК управления ЖКХ и благоустройства департамента строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | 3600,00000 | 2933,13604 | 2602,74326 |
| Основное мероприятие 1. | Организация транспортного обслуживания населения городского округа | Отдел ЖКХ и ТЭК управления ЖКХ и благоустройства департамента строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | 3600,00000 | 2933,13604 | 2602,74326 |
| # Основное мероприятие 2. | Предоставление субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муниципальному маршруту д. Родяково – д. Салавирь | Отдел ЖКХ и ТЭК управления ЖКХ и благоустройства департамента строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
| # Основное мероприятие 3. | Поставка автобусов для бесперебойного предоставления транспортных услуг населению | Отдел ЖКХ и ТЭК управления ЖКХ и благоустройства департамента строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
| # Основное мероприятие 4. | Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным предприятиям в сфере транспорта на восстановление платежеспособности (санация) | Отдел ЖКХ и ТЭК управления ЖКХ и благоустройства департамента строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | 0,0 | 0 | 0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» в 2025 году

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Плановый объем финансирования в соответствии с утвержденной муниципальной программой, тыс. руб. | Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб. | Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» | Всего: | 2933,13604 | 2933,13604 | 2602,74326 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 2933,13604 | 2933,13604 | 2602,74326 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. | Организация транспортного обслуживания населения городского округа | Всего: | 2933,13604 | 2933,13604 | 2602,74326 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 2933,13604 | 2933,13604 | 2602,74326 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. | Предоставление субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муниципальному маршруту д. Родяково – д. Салавирь | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3. | Поставка автобусов для бесперебойного предоставления транспортных услуг населению | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |
| # Основное мероприятие 4. | Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным предприятиям в сфере транспорта на восстановление платежеспособности (санация) | Всего: | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0 | 0 | 0 |

### Раздел 2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

#### Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1: Организация транспортного обслуживания населения городского округа | Отдел ЖКХ и ТЭК управления ЖКХ и благоустройства департамента строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение комфортных условий использования транспортной системы для пассажиров, в том числе, маломобильных категорий населения. Количество пригородных социально значимых маршрутов - 5 | Обеспечены комфортные условия использования транспортной системы для пассажиров, в том числе, маломобильных категорий населения. Количество пригородных социально значимых маршрутов - 5 |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

<**> Графы 4, 5, 6, 7 заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки реализации.

### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»

за 2025 год

Описание результатов реализации мероприятий муниципальной программы по итогам 2025 года:

- В рамках реализации программы проведено следующее мероприятие:

Основное мероприятие 1. Организация транспортного обслуживания населения городского округа, а именно обеспечены комфортные условия использования транспортной системы для пассажиров, в том числе, маломобильных категорий населения. Количество пригородных социально значимых маршрутов – 5.

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

достижения цели и непосредственных результатов по итогам 2025 года

| N№ п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный период 2025 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор 1 Перевезено пассажиров | тыс. человек | 3,305 | 3,2 | 5,772 |  |
| 3 | Индикатор 2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа | % | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |
|  | Непосредственный результат 1. Среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа | Чел. | 81 | 80 | 81 |  |
|  | Непосредственный результат 2. Количество пригородных социально значимых маршрутов | Ед. | 5 | 5 | 5 |  |

### Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

В 2025 году изменение в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», вносилось следующее:

- постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 26.12.2025 №967 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 07.11.2022 № 1121.

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В 2026 году при реализации муниципальной программы будет продолжена работа по достижению программных целей и задач, а именно обеспечение повышения безопасности дорожного движения  и создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Навашинский.

Заведующий отделом ЖКХ и ТЭК                                                                                                                     Е.И. Виноградова

Заведующий отделом бухгалтерского

учета и статистической отчетности                                                                                                                     М.Г. Поддубошина