 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5
по результатам проверки выполненных ремонтных работ и готовности объектов социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему 
периоду 2025/2026 г. 

г. Навашино                                                                   


     25 сентября 2025 
     В соответствии со статьей 9 Положения о Контрольно-счетной инспекции городского округа Навашинский, утвержденного Решением Совета депутатов городского округа Навашинский Нижегородской области от 28.10.2021 №104, п.2.6. плана работы Контрольно-счетной инспекции на 2025 год, в целях подготовки информации к заседанию Совета депутатов городского округа Навашинский Нижегородской области, проведена, выборочным методом, проверка выполненных ремонтных работ и готовности объектов социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов.

Проверка осуществлялась с участием представителей Департамента строительства и ЖКХ Администрации городского округа, Управления образования Администрации городского округа Навашинский, Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский. 
При проверке изучены первичные учетные документы, подтверждающие выполнение мероприятий на объектах социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.
Проверкой установлено:

I. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов в муниципальных учреждениях подведомственных Управлению культуры проведены ремонты, в том числе:

   1.1. В муниципальных учреждениях культуры «Социально-культурное обеспечение   городского округа Навашинский» проведены работы, а именно: 

   - выполнены работы по устройству наружной системы отопления (подземной) в  Ефановском СДК, цена контракта составила  434 665 руб. 21 коп., (муниципальный контракт № 2 от 04.06.2025, работы выполнены в полном объеме в установленные сроки);
   - выполнены работы по установке окон в Салавирском СДК, цена контракта составила 205 842 руб. 35 коп., (муниципальный контракт № 1  от 26.05.2025, работы выполнены в полном объеме в установленные сроки);

   - выполнены работы по ремонту фойе в Салавирском СДК, цена контракта составила 491 156 руб. 50 коп., (муниципальный контракт № 5  от 15.07.2025, работы выполнены в полном объеме в установленные сроки);

   - выполнены работы по установке окон в Тешинском ДД, цена контракта составила 282 400 руб. 00 коп., (муниципальный контракт № 4  от 07.07.2025, работы выполнены в полном объеме в установленные сроки);

   - выполнены работы по установке ограждения в Большеокуловском СДК, цена контракта составила 204 116 руб. 29 коп., (муниципальный контракт № 3  от 27.06.2025, работы выполнены в полном объеме в установленные сроки);

   - выполняются работы по текущему ремонту фойе, кабинета заведующей и туалета в здании Ефановского СДК по муниципальному контракту 25-064 от 30.06.2025, цена контракта составляет 1 494 077 руб. 35 коп. В соответствии с п. 5.2 Контракта срок выполнения работ подрядчиком  нарушен, в связи с этим, Заказчиком в соответствие с п.7.2.3. Контракта, в адрес ООО «Муромстрой» будут начислены и предъявлены к оплате пени. 

    Приемка работ по данному муниципальному контракту запланирована на 26.09.2025г. 
    1.2. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр город Навашино» проведены работы, а именно: 
    - выполнен  ремонт входных арок на стадионе МАО ДО «ДЮЦ г. Навашино», цена контракта составила 287 411 руб. 28 коп.,(договор № 24-ВР/2025  от 30.05.2025, работы выполнены в полном объеме в установленные сроки);
    - выполнен  ремонт кровли гаража  МАО ДО «ДЮЦ г. Навашино», цена контракта составила 470 293 руб. 22 коп.,(договор на кровельные работы № 10 от 03.04.2025, работы выполнены в полном объеме в установленные сроки). 
     В настоящее время в соответствии с муниципальным контрактом от 22.07.2025  № 25-078 ведутся работы по ремонту трибуны стадиона МАО ДО «ДЮЦ                   г. Навашино», цена контракта составляет 13 261 280,00 руб. 
     Срок окончания выполнения работ по контракту 31.10.2025г.  
     1.3. Муниципальное  учреждение культуры Централизованная библиотечная система «Навашинская»:
  - выполнены работы по ремонту потолка и крыльца в Валтовской библиотеке, цена контракта составила 465 129 руб. 40 коп., (муниципальный контракт №8                   от 0107.2025, работы выполнены в полном объеме в установленные сроки);

    - выполнены работы по частичному ремонту фасада Детской библиотеки в г. Навашино, ул. Почтовая, д.3, цена контракта составила 400 001руб. 00 коп., (муниципальный контракт от 09.06.2025 года  № 7, работы выполнены в полном объеме в установленные сроки);

    -  выполнены работы по ремонту пандуса в Детской библиотеки   расположенной по адресу: г. Навашино,   ул. Почтовая, д.3, цена контракта составила 207 831 руб. 63коп.,  (муниципальный контракт от 28.04.2025 года № 2, работы выполнены в полном объеме в установленные сроки);
 -  выполнены работы по ремонту помещения и крыльца Натальинской библиотеки,    расположенной по адресу: г.о. Навашинский, с. Натальино,  ул. Молодежная, д.45, цена контракта составила 1 003 398 руб. 84 коп.,  (муниципальный контракт от 28.07.2025 года № 25-080. В соответствии с пунктом 13.1 Контракта стороны пришли к соглашению расторгнуть Контракт по соглашению сторон и работы выполнены не в полном объеме на общую сумму 967 275 руб. 96 коп., в установленный срок);
 - выполняются работы по художественному оформлению лицевой стороны здания в рамках ремонта фасада Детской библиотеки, расположенной по адресу г. Навашино, ул. Почтовая, д.3, в рамках муниципального контракта от 25.07.2025 № 9, цена контракта составила 599 999 руб. 00 коп. 
     В соответствии с п. 3.2  Контракта срок выполнения работ Подрядчиком  нарушен, в связи с этим, Заказчиком в соответствие с п.6.4. Контракта в адрес ИП Головановой будут начислены и предъявлены к оплате пени.
    1.4. Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры городского округа Навашинский» проведены работы, а именно: 

- выполнен комплекс работ по утеплению чердачных перекрытий 3-го этажа и ВКЗ здания Дворца культуры, расположенного по адресу: г. Навашино,   пл. Ленина, д.9, цена контракта составила 368 500 руб. 00 коп., (муниципальный контракт от 24.03.2025 года № 24/03/01-25, работы выполнены в полном объеме в установленные сроки);

- выполнен комплекс работ по нанесению закрытоячеистого ППУ (утепление крыши здания дворца), расположенного по адресу: г. Навашино,   пл. Ленина , д.9, цена контракта составила 294 000 руб. 00 коп.,  (муниципальный контракт от 30.04.2025 года № 30/04/-25, работы выполнены в полном объеме в установленные сроки).
II.
 В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/2026 гг., по информации Управления образования Администрации городского округа «О проведенных ремонтных работах в образовательных организаций городского округа Навашинский к новому 2025-2026 учебному году», следует, что по состоянию на 01 сентября  2025 года выполнены работы по капитальному и текущему ремонту в подведомственных учреждениях, в том числе:   
2.1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 г. Навашино»:

  В соответствии с муниципальным контрактом от 10.04.2025  № 10/04/2025 на сумму 99 900 руб. 00 коп., выполнены работы по установке ограждения в  МБОУ  «Средняя школа № 2 г. Навашино», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Навашино, пос. Силикатный, д.31,( работы выполнены в полном объеме).
    В ходе проверки  выявлено нарушение требований, установленных частями 6, 7, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе, условий, предусмотренных контрактом (срок выполнения работ Подрядчиком нарушен на 5 дней, в свою очередь Заказчиком не осуществлено начисление пени в соответствии с п. 6.2 Контракта); 
- выполнено благоустройство спортивной площадки на территории МБОУ «Средняя школа № 2 Навашино», расположенной по адресу: г. Навашино, пос. Силикатный, д.31, цена контракта составила 4 753 757 руб. 25 коп.,  (муниципальный контракт от 31.03.2025 года № 25-018,  работы выполнены в полном объеме в установленные срок);
- выполнены работы по капитальному ремонту помещений МБОУ «Средняя школа № 2 г. Навашино» (частично), расположенного по адресу: г. Навашино, пос. Силикатный, д.31, общая цена контракта составила 8 133 438 руб. 43 коп.,   (муниципальный контракт от 05.05.2025 года № 25-039 ,  работы выполнены в объеме, предусмотренным муниципальным контрактом в установленные срок);
2.2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 г. Навашино»:
- выполнены работы по ремонту ограждения территории МБОУ «Средняя школа     № 4 Навашино», расположенной по адресу: г. Навашино, ул. 50 Лет Октября, д.20, цена контракта составила 65 000 руб. 00 коп.,  (муниципальный контракт от 30.06.2025 года № 1/р,  работы выполнены в полном объеме в установленные срок).

2.3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеокуловская средняя школа»:

- выполнены работы по устройству системы водоснабжения в МБОУ «Большеокуловская средняя школа»,  расположенной по адресу: г.о. Навашинский, с. Б. Окулово, ул. Заречная, зд.2, цена контракта составила 468 517 руб. 39 коп.,  (муниципальный контракт от 26.05.2025 года № 206,  работы выполнены в полном объеме в установленные срок);

- выполнены работы по ремонту кровли начальных классов в МБОУ «Большеокуловская средняя школа»,  расположенной по адресу: г.о. Навашинский, с. Б. Окулово, ул. Заречная, зд.2, цена контракта составила 499 515 руб. 38 коп.,  (муниципальный контракт от 29.05.2025 года № 201,  работы выполнены в полном объеме в установленные срок);
- выполнены работы по ремонту кирпичной кладки фасада здания  начальных классов в МБОУ «Большеокуловская средняя школа»,  расположенной по адресу: г.о. Навашинский, с. Б. Окулово, ул. Заречная, зд.2, цена контракта составила 497 705 руб. 07 коп.,  (муниципальный контракт от 29.05.2025 года № 202,  работы выполнены в полном объеме в установленные срок);
- выполнен ремонт кабинета № 30 в здании  в МБОУ «Большеокуловская средняя школа», расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.  Навашинский, с. Большое Окулово, ул. Заречная, зд.2, цена контракта составила 275 000 руб. 00 коп.,  (муниципальный контракт от 16.06.2025 года № 233,  работы выполнены в полном объеме в установленные срок);
- выполнен ремонт кабинета № 37 в здании  в МБОУ «Большеокуловская средняя школа», расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.  Навашинский, с. Большое Окулово, ул. Заречная, зд.2, цена контракта составила 275 000 руб. 00 коп.,  (муниципальный контракт от 04.07.2025 года № 237,  работы выполнены в полном объеме в установленные срок);
- выполнен ремонт парапетов здания начальных классов в МБОУ «Большеокуловская средняя школа», расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о.  Навашинский, с. Большое Окулово, ул. Заречная, зд.2, цена контракта составила 186 879 руб. 29 коп.,  (муниципальный контракт от 10.06.2025 года № 216,  работы выполнены в полном объеме в установленные срок);
- установлены пластиковые окна на общую сумму 677 500 руб. 00 коп.,                        ( муниципальный контракт от 15.07.2025 года № 253 цена контракта – 33 200 руб 00 коп.; ; муниципальный контракт от 30.06.2025 года № 236 цена контракта – 284 100 руб. 00 коп.; муниципальный контракт от 10.07.2025 года № 251 цена контракта – 360  200 руб. 00 коп.; работы выполнены в полном объеме в установленные срок);
2.4  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тешинская средняя школа»:
- выполнены работы по замене кровли веранды в филиале МБОУ «Тешинская средняя школа»- «Тешинский детский сад», расположенной по адресу: Нижегородская область, г.о.  Навашинский, п. Тёша, ул. Кооперативная, д.29, цена контракта составила 419 930 руб. 73 коп.,  (муниципальный контракт от 20.02.2025 года № МД-6/25,  работы выполнены в полном объеме в установленные срок);
- выполнены работы по замене входной металлической двери  в МБОУ «Тешинская средняя школа», расположенной по адресу: Нжегородская область, г.о. Навашинский, п. Тёша, ул. Кооперативная, д.28, цена контракта составила 30 984 руб. 24 коп.,  (муниципальный контракт от 01.07.2025 года № МД-48/25,  работы выполнены в полном объеме в установленные срок);

- выполнены работы по замене входных противопожарных дверей в филиале МБОУ «Тешинская средняя школа» - «Тешинский детский сад», расположенной по адресу: Нижегородская область, г.о.  Навашинский, п. Тёша, ул. Кооперативная, д.29, цена контракта составила 97 935 руб. 60 коп.,  (муниципальный контракт от 01.07.2025 года № МД-5/25,  работы выполнены в полном объеме в установленные срок);
- выполнены работы по замене входной противопожарной двери в филиале МБОУ «Тешинская средняя школа»- «Натальинский детский сад», расположенной по адресу: Нижегородская область, г.о.  Навашинский, с. Натальино, ул. Молодежная, д.45, цена контракта составила 69 700 руб. 00 коп.,  (муниципальный контракт от 07.04.2025 года № МД-26/25,  работы выполнены в полном объеме в установленные срок);
- выполнены работы по установке ограждения в филиале МБОУ «Тешинская средняя школа»- «Натальинский детский сад», расположенной по адресу: Нижегородская область, г.о.  Навашинский, с. Натальино, ул. Молодежная, д.45, цена контракта составила 99 708 руб. 63 коп.,  (муниципальный контракт от 01.07.2025 года № МД-49/25,  работы выполнены в полном объеме в установленные срок).
 Стоит отметить, что во всех выставленных Поставщиком счетах на оплату Покупателю не было ссылки на номер и дату муниципального контракта.

 2.5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества»:

-   в соответствии с муниципальным контрактом от 14.03.2025 № 05/2025 (АПС) на сумму 499 000 руб. 00 коп., выполнены работы по ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 этажа здания, расположенного по адресу: г.о. Навашинский, г. Навашино, ул. 1 Мая, д.6, а также выполнены пусконаладочные работы систем автоматической пожарной сигнализации по муниципальному контракту от 05.05.2025 № 06/2025(ПР) на сумму 32 000 руб. 00 коп., (работы выполнены в полном объеме в установленные срок). 

 В ходе проверки выявлено  ненадлежащее оформление первичных документов, а именно: в счете на оплату № 330 от 03.04.2025 по муниципальному контракту от 14.03.2025 № 05/2025(АПС) неверно указана дата контракта; по муниципальному контракту от 05.05.2025 № 06/2025(ПР) в счете на оплату № 458 от 05.05.2025  неверно указана дата контракта, кроме того, в КС-2, КС-3 неверно указан период.
- осуществлен ремонт лестничного марша и выполнены работы по установке ограждения на лестничном марше в здании ДДТ общая стоимость работ составила 705 253 руб. 54 коп., (муниципальный контракт от 09.01.2025 года № 0901-2025, от 09.01.2025 года № 0901-1/2025, работы выполнены в полном объеме в установленные срок). 
    В ходе визуального осмотра выявлено, что лестничном марше на керамогранитной плитки имеется трещина. 

    В соответствии с п. 4.5 Контракта от 09.01.2025 № 0901-2025 гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года, таким образом, Контрольно-счетная инспекция рекомендует устранить данное замечание путем замены плитки.
   2.6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Навашинский центр дополнительного образования детей»:

 - в соответствии с муниципальным контрактом от 24.03.2025  № 25-008 (с учетом дополнительного соглашения от 29.04.2025г.) на общую сумму 3 630 396  руб. 35 коп. выполнены работы по ремонту детского корпуса № 3 в филиале МБОУ ДО «НЦДОД»-«Детский оздоровительный центр «Озеро Свято»», расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о. Навашинский, с. Дедово.

 Проведена проверка соответствия показателей локальных сметных расчетов  с показателями актов выполненных работ. Расхождений не выявлено. Работы подрядчиком исполнены  в установленные сроки;
  - в соответствии с муниципальным контрактом от 24.03.2025  № 25-009 на  сумму 3 729 150 руб. 79 коп., выполнены работы по благоустройству территории центральной линейки для проведения молодежного движения « Движение первых»  в филиале МБОУ ДО «НЦДОД»-«Детский оздоровительный центр «Озеро Свято»», расположенного по адресу: Нижегородская область, г.о. Навашинский, с. Дедово.

 Проведена проверка соответствия показателей локальных сметных расчетов  с показателями актов выполненных работ. Расхождений не выявлено. Работы подрядчиком исполнены в установленные сроки;
- в соответствии с муниципальным контрактом от 16.06.2025  № 58/2025-Р на сумму 36 000 руб. 00 коп. выполнены работы по ремонту дверных проемов в клубе в Филиале МБОУ ДО «НЦДОД»-«ДООЦ «Озеро Свято», расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ Навашинский, с.Дедово.

 Работы подрядчиком исполнены в полном объеме.

   Однако стоит отметить, что  в пункте 2.3 муниципального контракта от 16.06.2024 № 58/2025-Р, условие о сроке оплаты Подрядчику за выполненные работы не соответствует требованиям пункта 2 части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе.
2.7.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №1 «Василек»:

 - в соответствии с муниципальным контрактом от 24.02.2025 № 23 на сумму 499 873 руб.09 коп., выполнены работы по замене оконных блоков в   МБДОУ Детский сад № 1 «Василёк», расположенного по адресу: г. Навашино, ул. Лепсе, д. 4. 
Работы выполнены в полном объеме в соответствии с локальными сметными расчетами в установленные муниципальным контрактом сроки.
2.8.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 3 «Березка»:

 - в соответствии с муниципальным контрактом от 01.05.2025 № 4 на сумму 489 515 руб.49 коп., выполнены работы по замене оконных блоков в здании МБДОУ Детский сад № 3 «Березка», расположенного по адресу: г. Навашино, ул. Чапаева, д. 14. 

    Работы выполнены в полном объеме в соответствии с локальными сметными расчетами в установленные муниципальным контрактом сроки.
    В ходе проверки выявлено  ненадлежащее оформление первичных документов, а именно: в п.13 муниципального контракта не поставлена дата; в акте выполненных работ и в справке стоимости выполненных работ и затрат неверно указан отчетный период.
 2.9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №4 «Ромашка»:

-   в соответствии с муниципальным контрактом от 06.06.2025 № 25-052 на сумму    993  097 руб. 75 коп.,   выполнены работы по текущему ремонту помещений в  МБДОУ Детский сад № 4 «Ромашка», расположенного по адресу: г.о. Навашинский, с. Б. Окулово, ул. Комсомольская, д.1а.

Работы выполнены в полном объеме в соответствии с локальными сметными расчетами в установленные муниципальным контрактом сроки.
2.10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 5 «Солнышко»:

-   в соответствии с муниципальным контрактом от 14.04.2025 № 25-031 на сумму    3 902 849 руб. 43 коп.,   выполнены работы по капитальному ремонту системы отопления в здании МБДОУ Детский сад № 5 «Солнышко», расположенного по адресу: г.о. Навашинский, г. Навашино, ул. Приозерная, д.4 (частично).

Работы выполнены в полном объеме в соответствии с локальными сметными расчетами в установленные муниципальным контрактом сроки.
2.11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 8 «Ласточка»:
- в соответствии с муниципальным контрактом от 26.02.2025 № 6 на сумму    499 000 руб. 00 коп., выполнены работы по замене оконных блоков в зданиях МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 8 «Ласточка» - «Детский сад «Алёнка», расположенного по адресу: г.о. Навашинский, г. Навашино, ул. 1 Мая, д.1,дом 3.
Работы выполнены в полном объеме в соответствии с локальными сметными расчетами в установленные муниципальным контрактом сроки.
III.  Выводы и предложения

3.1. Рекомендовать Управлению культуры, спорта и молодежной политики обеспечить должный контроль за выполнением в срок ремонтных работ в подведомственных учреждениях и исполнением в срок муниципальных контрактов. Усилить контроль за соблюдением требований  эффективности и качества управления муниципальными финансами.

3.2. Рекомендовать Управлению образования провести анализ необходимости проведения  ремонтных работ в подведомственных учреждениях и организовать  соответствующие мероприятия.

Проанализировать материалы настоящего Заключения, принять исчерпывающие меры по устранению отмеченных в них нарушений и недостатков.
Усилить и обеспечить контроль за соблюдением требований:

- пункта 2 части 13.1 статьи 34  Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- части 6,7,8 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- обеспечить строгий контроль по оформлению первичных бухгалтерских документов во всех  подведомственных учреждениях. 
____________________________________________________________________
PAGE  
8

[image: image1.png]


