Информация об итогах исполнения национальных проектов в 2025 году                        в городском округе Навашинский Нижегородской области

Во исполнение Поручения Губернатора Нижегородской области Никитина Глеба Сергеевича от 20.11.2025 №Сл-001-1044338/25 администрацией городского округа Навашинский подготовлена оперативная  информация об итогах исполнения национальных проектов в 2025 году в городском округе Навашинский Нижегородской области по состоянию на 1 декабря 2025 года.

Органы местного самоуправления городского округа Навашинский  в 2025 году являются исполнителями мероприятий 2 национальных  проектов:

«Инфраструктура для жизни»;

«Молодежь и дети»

Органами местного самоуправления городского округа Навашинский реализованы следующие  мероприятия в рамках национальных проектов:

1. Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

1.1. Региональный проект «Жилье»

Городской округ Навашинский в 2025 году продолжил реализацию мероприятий государственной программы «Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 15 марта 2024 года №109, в рамках которой предусматриваются  меры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

Завершен 1 этап реализации мероприятий программы (2024-2025 годы), в рамках которого площадь расселения составила 404,7 кв.м. , расселено 18 человек.

В том числе в 2025 году  завершены  мероприятия по расселению 1 квартиры площадью 61 кв.м. по адресу: г. Навашино, ул. Соболева, д.12, кв. 2, в которой проживали 3 гражданина.

Общая стоимость реализации мероприятия в рамках национального проекта составила 1 миллион 285 тысяч рублей.

Финансирование проекта осуществлялось преимущественно за счет средств областного бюджета, объем которых составляет 677 тысяч 516 рублей. Дополнительно привлечены средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в размере 571 тысячи 825 рублей и средства бюджета городского округа Навашинский в  размере 35 тысяч 659 рублей.

Средства в рамках национального проекта в 2025 году предоставлены в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Навашинский Нижегородской области от 20 августа 2024 г. №328-01-02-49/24.

В соответствии с решением Навашинского районного суда от 22.09.2025 года по гражданскому делу №2-86/2025 удовлетворены исковые требования Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области к собственникам квартиры о прекращении права общей долевой собственности на жилое помещение, а также на соответствующую долю в праве общей долевой собственности на земельный участок, посредством изъятия для муниципальных нужд в пользу городского округа Навашинский Нижегородской области, с последующим признанием права собственности на жилое помещение – квартиру, расположенную по адресу: Нижегородская область, город Навашино, ул. Соболева, д.12, кв.2, за муниципальным образованием  путем оплаты возмещения.

В целях исполнения решения суда собственникам квартиры направлялись уведомления о предоставлении банковских реквизитов для перечисления выкупной стоимости. Поскольку в  указанный срок банковские реквизиты предоставлены не были, обязательство исполнено  27.11.2025 года  путем перечисления денежных средств (выкупной цены) в размере  1 млн. 285 тысяч рублей на депозитный счет нотариуса  в качестве обеспечения вышеуказанного судебного решения.

Срок реализации мероприятия по плану - 31 декабря 2025 года.

Мероприятие выполнено ранее установленного срока.

1.2. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

В рамках проекта в текущем году проведены работы по благоустройству  2 общественных пространств:

1.2.1.Общественное пространство по ул. Барбашина, в районе д.5, 7 по ул. Почтовая,  д.6, 6а, 8 по ул. Трудовая г. Навашино, Нижегородской области.

Проект  в рамках национального проекта финансировался в соответствии  с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды от 05 февраля 2025 года №22730000-1-2025-003.

В рамках соглашения на реализацию проекта направлено 6 миллионов 910 тысяч 301 рубль, в том числе средства:

- федерального бюджета -  5 миллионов 970 тысяч 500 рублей;

- областного бюджета в размере 248 тысяч 771 рубля;

- бюджета городского округа Навашинский в размере 691 тысячи 30 рублей.

Кроме того, дополнительно из бюджета городского округа Навашинский выделены средства в размере 4 миллионов  472 тысяч 313 рубля.

Общая стоимость финансирования  проекта составила 11 миллионов 382 тысячи 614 рубля.

Подрядчиком  работ  по благоустройству общественного пространства  по ул. Барбашина, в районе д.5, 7 по ул. Почтовая,  д.6, 6а, 8 по ул. Трудовая г. Навашино по итогам проведенных конкурсных процедур определена специализированная организация  общество с ограниченной ответственностью «БаСиСт.

В ходе реализации проекта выполнены предусмотренные дизайн-проектом  следующие работы:

- проведены демонтажные работы (расчистка площадей от кустарника, спил аварийных деревьев);

- обустроена спортивная площадка;

- проведено устройство подпорной стены;

- установлены малые архитектурные формы (ограждение площадки);

- организовано освещение территории;

- произведено озеленение (посадка деревьев);

- проведена планировка площадей (асфальтирование проезда).

Срок реализации мероприятия по плану - 31 декабря 2025 года.

Работы по проекту завершены досрочно 16 июля 2025 года.

Целевые показатели, установленные  в соответствии с заключенным соглашением, успешно достигнуты.

1.2.2. Городской парк - проект-победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - «Концепция благоустройства городского парка в городе Навашино. Путь корабела».

Финансирование на реализацию национального проекта в 2025 году осуществлено в соответствии с соглашениями:

- от 11 февраля 2025 года  №22730000-1-2025-007 о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

- от 28 февраля 2025 года №329/06-33/53 о предоставлении из областного бюджета бюджету городского округа Навашинский Нижегородской области субсидии на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Стоимость реализации мероприятия в рамках национального проекта составила 150 миллионов 471 тысяча 603 рубля.

Большая часть расходов предусмотрена за счет средств областного бюджета:

- 71 миллион 615 тысяч 253 рубля.

Также направлены средства федерального бюджета в размере 70 миллионов 899 тысяч 100 рублей и средства бюджета городского округа Навашинский в размере 7 миллионов 957 тысяч 250 рублей.

Подрядчик по выполнению работ на данном объекте  определен по результатам конкурентных процедур. Работы выполняет общество с ограниченной ответственностью «БаСиСт».

Согласно дизайн-проекту выполняются работы:

- устройство выравнивающих слоев, подстилающих слоев и  покрытий;

- установка малых архитектурных форм;

- организация системы наружного освещения;

- озеленение территории,

- установка сцены,

- устройство спортивных покрытий;

- устройство пешеходных покрытий;

- создание площадки для пляжных видов спорта;

- установка воркаута;

- строительство  трибуны-амфитеатра,

- устройство покрытий из резиновой крошки;

- установка детского оборудования;

- возведение пирса-причала;

- прокладка пешеходного променада вдоль озера;

- обустройство смотровой площадки;

- укладка брусчатки.

Срок реализации мероприятия по плану (в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий)– 31 декабря 2026 года.

По состоянию на 1 декабря текущего года проект исполнен на 96,4%. Срок окончания выполнения работ -15 декабря 2025.

Работы по проекту завершаются 12 декабря.

2.  Национальный проект «Молодежь и дети»

2.1. Региональный проект  «Педагоги и наставники»

2.1.1.  В рамках реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» реализуется мероприятие «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и  взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях».

В 7 общеобразовательных организациях городского округа Навашинский введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В целях реализации проекта активно ведется работа по развитию воспитательной работы в образовательных организациях общего и среднего образования, проведению мероприятий патриотической направленности, основная цель которых – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Особый акцент сделан на усиление воспитательных компонентов на уроках, во внеурочной деятельности и в дополнительном образовании детей: обучающимся прививаются базовые ценности на уроках, на занятиях по интересам и на массовых мероприятиях.

В школах проводятся воспитательные мероприятия, нацеленные на формирование патриотизма и гражданственности, изучение государственной символики через еженедельные церемонии поднятия Государственного флага РФ, классные часы, часы общения.

Особая роль в организации работы по изучению государственной символики России принадлежит «Разговорам о важном». На внеурочных занятиях проводятся конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, тематически связанные с государственными символами России, беседы к знаменательным датам, Дням воинской славы.

По четвергам введены классные часы «Россия – мои горизонты», широко освещающие темы профориентации обучающихся.

В 2025 году на реализацию мероприятия в соответствии с Соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов  из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 5 февраля 2025 года №22730000-1-2025-006 направлены средства в сумме 1 миллион 897 тысяч 868 рублей, в т.ч. за счет федерального бюджета 1 миллион 821 тысяч 953 рубля, областного бюджета-                 75 тысяч 915 рублей.

Целью  использования трансфертов является финансовое обеспечение, включающее в себя затраты на оплату труда с начислениями 7-ми советников директора по воспитанию и  взаимодействию с детскими общественными объединениями, согласно штатного расписания.

Межбюджетные трансферты поступают из областного бюджета ежемесячно в размере 1/12 от общей суммы, предусмотренной на текущий финансовый год.

По состоянию на 1 декабря текущего года произведены расходы в размере            1 миллион 739 тысяч 712 рубля или 91,7% от годового объема выделенных средств.

Неиспользованный остаток ассигнований подлежит расходованию до конца отчетного года на оплату труда педагогов за декабрь текущего года.

По состоянию на 31 декабря 2025 денежные средства будут освоены  в полном объеме.

2.1.2.  В соответствии с Законом Нижегородской области от 21.10.2005 года №140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования» (в редакции изменений), в рамках реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» реализуется мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Нижегородской области, муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Нижегородской области».

В 2025 году на реализацию мероприятия направлены средства федерального бюджета в размере  546 тысяч 840 рублей.

Целью  использования трансфертов является финансовое обеспечение, включающее в себя затраты на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения             7-ми советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций в размере 5 тысяч рублей в месяц и начисления на них.

Межбюджетные трансферты поступают из областного бюджета ежемесячно в размере 1/12 от общей суммы, предусмотренной на текущий финансовый год.

По состоянию на 1 декабря текущего года произведены расходы в размере            501 тысячи 270 рублей или 91,7% от годового объема выделенных средств.

Неиспользованный остаток ассигнований подлежит расходованию до конца отчетного года на оплату труда педагогов за декабрь текущего года.

По состоянию на 31 декабря 2025 денежные средства будут освоены  в полном объеме.

2.1.3.  В соответствии с Законом Нижегородской области от 21.10.2005 года №140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования» (в редакции изменений), в рамках реализации регионального проекта «Педагоги и наставники» реализуется мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы».

27 ноября решением Законодательного Собрания Нижегородской области произведено уточнение областного бюджета на 2025 год. Объем средств, выделенных городскому округу Навашинский на реализацию данного мероприятия, уменьшен на 966 тысяч рублей ввиду отсутствия необходимости в их дальнейшем использовании.

По результатам уточнений в 2025 году на реализацию мероприятия направлены средства федерального бюджета в размере 17 миллионов 939 тысяч 40 рублей.

Целью  использования трансфертов является финансовое обеспечение, включающее в себя затраты на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 111 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в размере 10 тысяч рублей в месяц 1 педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства в 1 классе   и  начисления на выплаты.

Межбюджетные трансферты поступают из областного бюджета ежемесячно в размере 1/12 от общей суммы, предусмотренной на текущий финансовый год.

По состоянию на 1 декабря текущего года произведены расходы в размере            16 миллионов 470 тысяч 300 рублей или 91,8% от годового объема выделенных средств.

Неиспользованный остаток ассигнований подлежит расходованию до конца отчетного года на оплату труда педагогов за декабрь текущего года.

По состоянию на 31 декабря 2025 денежные средства будут освоены  в полном объеме.

_________________________________