
	УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального округа Навашинский

Нижегородской области 

от  14.01.2026  №   10 


	


План

реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» на 2026 год
	N № п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/

мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредственный результат (краткое описание)
	Финансирование на очередной финансовый 2026 год 
(тыс. руб.)
	

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Бюджет муниципального округа Навашинский
	Областной бюджет
	Федеральный 
бюджет
	Прочие источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» на 2026 год
	х
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х
	


	21
	Основное мероприятие 1. 

Разработка градостроительной документации
	Департамент строительства

и ЖКХ
	январь
	декабрь
	Выполнение работ по разработке проекта «Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа Навашинский Нижегородской области в количестве – 1 ед.
	455,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	2
	Основное мероприятие 14.

Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером «Зеленое»
	Департамент строительства

и ЖКХ
	январь
	декабрь
	Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по объекту «Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером «Зеленое»»
	16 756,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	23
	Основное мероприятие 16. Разработка проекта схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального округа
	Департамент строительства

и ЖКХ
	январь
	декабрь
	Разработка проекта схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального округа в количестве – 1 ед.
	598,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	4
	Основное мероприятие 17.

Реализация проектов инициативного бюджетирования 

«Вам решать!»
- Ремонт распределительных водопроводных сетей холодного водоснабжения микрорайона Заводской г. Навашино Нижегородской области (1 этап)
	Департамент строительства

и ЖКХ
	январь
	декабрь
	Ремонт распределительных водопроводных сетей холодного водоснабжения микрорайона Заводской г. Навашино Нижегородской области (1 этап) протяжённостью 310 м.
	1 346,60513
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	5
	Основное мероприятие 18.

Обеспечение инженерной инфраструктурой территории для установки быстровозводимых модульных конструкций
	Департамент строительства

и ЖКХ
	январь
	декабрь
	Работы по техническому присоединению к инженерным сетям (монтаж септиков, устройство скважин) быстровозводимых модульных конструкций (БМК) 

в количестве – 1 ед.
	720,00000
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	Итого по программе
	x
	x
	x
	x
	19 875,60513
	0,00000
	0,00000
	0,00000


___________________»

[image: image1.png]




