#### ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ

#### АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

#### НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ОТЧЕТ

#### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

#### «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НАВАШИНСКИЙ НА 2023-2028 ГОДЫ»

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета городского округа Навашинский на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы | всего | 590,00000 | 1 187,47500 | 918,71636 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 590,00000 | 1 187,47500 | 918,71636 |
| Основное мероприятие 1 | Разработка градостроительной документации | всего | 590,00000 | 92,00000 | 92,00000 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 590,00000 | 92,00000 | 92,00000 |
| Основное мероприятие 7 | Модернизация сетей холодного водоснабжения г.Навашино (1 этап - Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г.Навашино | всего | 575,62500 | 609,36636 | 609,36636 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 575,62500 | 609,36636 | 609,36636 |
| Основное мероприятие 10 | Ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути Горьковской железной дороги на 300 км пк. 5 ст. Навашино от д.№2а по пр. Корабелов. прочие | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 14 | Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером «Зеленое» | всего | 0,00000 | 486,10864 | 217,35000 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 0,00000 | 486,10864 | 217,35000 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Плановый объем финансирования соответствии с утвержденной муниципальной программой, тыс. руб. | Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб. | Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» | Всего | 27 441,98320 | 27 441,98320 | 27 173,22456 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 1 187,47500 | 1 187,47500 | 918,71636 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 3 349,99408 | 3 349,99408 | 3 349,99408 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 22 904,51412 | 22 904,51412 | 22 904,51412 |
| Основное мероприятие 1 | Разработка градостроительной документации | Всего | 92,00000 | 92,00000 | 92,00000 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 92,00000 | 92,00000 | 92,00000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 7. | Модернизация сетей холодного водоснабжения г.Навашино (1 этап - Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г.Навашино | всего | 26 852,10888 | 26 852,10888 | 26 852,10888 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 609,36636 | 609,36636 | 609,36636 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 3 349,99408 | 3 349,99408 | 3 349,99408 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 22 892,74844 | 22 892,74844 | 22 892,74844 |
| Основное мероприятие 10. | Ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути Горьковской железной дороги на 300 км пк. 5 ст. Навашино от д.№2а по пр. Корабелов. | всего | 11,76568 | 11,76568 | 11,76568 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 11,76568 | 11,76568 | 11,76568 |
| Основное мероприятие 14. | Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером «Зеленое» | всего | 486,10864 | 486,10864 | 217,35000 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 486,10864 | 486,10864 | 217,35000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

в разрезе подпрограмм муниципальной программы по итогам 2025 года

В рамках реализации программы:

- Разработана рабочая документация по корректировке материалов проектов по внесению изменений в Генплан м.о. Навашинский Нижегородской области и координатному описанию границ земельных участков, расположенных на землях лесного фонда м.о. Навашинский.

- Начаты мероприятия по подготовке проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером  «Зеленое»».

- Завершены пусконаладочные работы по мероприятию «Модернизация сетей холодного водоснабжения г.Навашино (1 этап - Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г.Навашино».

#### Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной

программы (при наличии)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Разработка градостроительной документации | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | январь | декабрь | Внесение и согласование изменений в правила землепользования и застройки муниципального округа Навашинский Нижегородской области | Внесены и согласованы изменения в правила землепользования и застройки муниципального округа Навашинский Нижегородской области |  |
| 2 | Основное мероприятие 7. Модернизация сетей холодного водоснабжения г.Навашино (1 этап-Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г. Навашино | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | январь | декабрь | Пусконаладочные работы | Пусконаладочные работы завершены. Техническая готовность – 100 % |  |
| 43 | Основное мероприятие 10. Ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути Горьковской железной дороги на 300 км пк. 5 ст. Навашино от д.№2а по пр. Корабелов. | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | январь | декабрь | Завершение работ по освещению моста | Завершены работы по освещению моста |  |
| 4 | Основное мероприятие 14. Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером «Зеленое» | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | январь | декабрь | ПИР по объекту «Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северовосточнее от г.Навашино за озером «Зеленое»». | Начаты мероприятия по подготовке проектно-изыскательских работ по объекту |  |

Раздел 3 отчета.

### Итоги реализации муниципальной программы за отчетный период (полугодие, год)

Описание результатов реализации мероприятий муниципальной программы по итогам 2025 года

В рамках Государственной региональной программы Нижегородской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023-2027 годы)» на территории г. Навашино реализуется мероприятие «Модернизация сетей холодного водоснабжения г. Навашино (1 этап - Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г. Навашино». Проектной документацией предусмотрены реконструкция существующих сетей и строительство новых в тех районах дорога, где централизованное водоснабжение отсутствует. Общая протяженность – 18,92 км, в том числе в южной части города – 6,125 км, в северной  - 12,790 км.

Техническая готовность - 100%.

В рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области смонтировано освещение на объекте «Ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути Горьковской железной дороги на 300 км пк. 5 ст. Навашино от д. № 2а по пр. Корабелов».

Техническая готовность объекта 100%.

Получено положительное заключение ГБУ НО «Нижегородсмета» на сметную документацию  по объекту «Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером  «Зеленое»».

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

достижения цели и непосредственных результатов по итогам 2025 года

| N№ п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикаторов достижения цели/ непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный период 2025 год |  |  |  |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 1. Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования | % | не менее 80 | не менее 80 | 81 |  |
| 2 | Индикатор 2. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности (с нарастающим итогом) | % | 40 | 60 | 60 |  |
| 3 | Индикатор 3. Уровень реконструкции сетей водоснабжения (с нарастающим итогом) | % | - | 100 | 100 |  |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Непосредственный результат 1. Количество разработанной проектно – сметной документации на строительство и реконструкцию объектов (с нарастающим итогом) | шт | 2 | 2 | 2 |  |
| 2 | Непосредственный результат 2. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства (с нарастающим итогом) | шт | 2 | 3 | 3 |  |
| 3 | Непосредственный результат 3. Протяженность реконструируемых сетей водоснабжения (с нарастающим итогом) | км | - | 18,92 | 18,92 |  |

### Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 15.12.2022 №1299 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 16.03.2023 №252 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 26.05.2023 №496 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 25.08.2023 №784 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 29.09.2023 №866 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 31.10.2023 №931 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 27.12.2023 №1101 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 29.12.2023 №1133 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 21.03.2024 №199 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 19.12.2024 №880 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 25.12.2024 №920 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 18.03.2025 №200 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 10.07.2025 №502 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 26.12.2025 №965 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 29.12.2025 №977 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы».

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В 2026 году будет продолжена работа по реализация муниципальной программы по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в интересах социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ Навашинский, а именно:

- реализация мероприятий Программы направленных на улучшение жилищно-бытовых условий жизни населения и рост инвестиционной привлекательности территории в интересах социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ Навашинский.

Заведующий отделом

организации строительства

и проектной документации                                                                                                А.Н. Боков

Заведующий отделом

бухгалтерского учета и

статистической отчетности                                                                                   М.Г. Поддубошина