ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» 

за 1 полугодие 2026 года
           Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» утверждена постановлением Администрации Навашинского района от 14.11.2022 № 1162 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» (в редакции постановлений Администрации городского округа Навашинский от 28.12.2022 №1353, от 19.01.2023 №46, от 28.03.2023 №295, от 13.09.2023 №817, от 28.12.2023 №1103, от 28.12.2023 №1116, от 01.04.2024 №219, от 11.06.2024 №373, от 25.07.2024 №461, от 11.10.2024 №679, от 08.11.2024 №758, от 26.12.2024 №927, от 27.12.2024 №948, от 27.03.2025 №235, от 09.07.2025 №496, в редакции постановления Администрации муниципального округа  Навашинский от 29.12.2025 №974, от 30.12.2025 №994, от 27.03.2026 №266, от 06.05.2026 №363) (далее - муниципальная программа).

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий. Результаты, достигнутые за 1 полугодие 2026 года, изложены в данном отчете.

Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Навашинский

и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа Навашинский на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на

1 января 2026 года
	сводная бюджетная роспись на

30 июня 2026 года
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Благоустройство территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	45439,29487
	49397, 51400
	14316,86776

	
	
	Координатор: Сектор благоустройства и охраны окружающей среды Администрации муниципального округа Навашинский

Соисполнители: МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и  пожарной безопасности» муниципального округа Навашинский

	45439,29487
	49397, 51400
	14316,86776

	Основное мероприятие 1. Организация уличного освещения 
	
	
	10954,20000
	10774,51546
	3500,12091

	Основное мероприятие 2. Организация благоустройства, озеленения и содержание мест захоронения
	
	
	25636,40000
	33520,28095
	10816,74685

	Основное мероприятие 3.
Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000


	Основное мероприятие 4.
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»
	
	
	8848,69487
	5102,71759
	0,00000


	Основное мероприятие 5.

Содержание объектов благоустройства и общественных территорий
	
	
	0,00000
	0,00000
	0,00000


Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета муниципального округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Плановый объем финансирования в соответствии с утвержденной муниципальной программой,

тыс. руб. 
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников), тыс. руб.
	Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Благоустройство территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	Всего:
	49694,34814
	52394,34814
	14316,86776

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	46697,514
	49397,51400
	14316,86776

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	2996,83414
	2996,83414
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 1.
	Организация уличного освещения
	Всего:
	10774,51546
	10774,51546
	3500,12091

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	10774,51546
	10774,51546
	3500,12091

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 2.

	Организация благоустройства, озеленения и содержание мест захоронения


	Всего:
	30820,28095
	33520,28095
	10816,74685

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	30820,28095
	33520,28095
	10816,74685

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 3.
	Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 4.
	Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»
	Всего:
	8099,55173
	8099,55173
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	5102,71759
	5102,71759
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	2996,83414
	2996,83414
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 5.


	Содержание объектов благоустройства и общественных территорий
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	
	
	
	


--------------------------------

<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату

Раздел 2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

По итогам 1 полугодия 2026 года все запланированные мероприятия муниципальной программы реализованы в полном объеме.

Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала 
реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»

	1.
	Основное мероприятие: Организация уличного освещения
	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности»
	Январь 

2026
	Декабрь 
2026
	Январь 

2026
	Июнь

2026

	Обеспечение мероприятий по устойчивому функционированию уличного освещения: - своевременная оплата потребленных энергоресурсов; - содержание и ремонт линий уличного освещения: замена вышедших из строя ламп, светильников, патронов, фотореле, контакторов, трансформаторов тока и пр. (247,03 км); - развитие уличного освещения: демонтаж старых и установка новых светодиодных светильников - 50 шт. 
	да
	нет

	Непосредственные результаты:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Своевременная оплата потребленных энергоресурсов


	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности»
	Январь 

2026
	Декабрь 
2026
	Январь 

2026
	Июнь  2026

	да
	да
	нет

	1.2.
	Содержание и ремонт линий уличного освещения: замена вышедших из строя ламп, светильников, патронов, фотореле, контакторов, трансформаторов тока и пр. (247,03 км)
	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности»
	Январь 

2026
	Декабрь 
2026
	Январь 

2026
	Июнь 2026

	да
	да
	нет

	1.3.
	Развитие уличного освещения: демонтаж старых и установка новых светодиодных светильников
	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности»
	Январь 

2026
	Декабрь 
2025
	Январь 

2026
	Июнь

       2026

	50
	30
	нет

	2.1
	Основное мероприятие: Организация благоустройства, озеленения и содержание мест захоронения
	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности»
	Январь 

2026
	Декабрь 
2026
	Январь 

2026
	Июнь 
2026

	Обеспечение мероприятий по содержанию, улучшению состояния объектов озеленения, повышению уровня проживания жителей муниципального округа, улучшению внешнего вида, улиц, объектов благоустройства, отвечающих действующим требованиям и нормам, ремонт тротуаров;

благоустройству  мест захоронений:

- зимнее и летнее содержание: тротуаров – 11 262,8 кв. м.; мест общего пользования (скверы, площади, парки и пр.) – 57 944 кв. м.; 

- мостов – 284,01 м.

- установка и замена дорожных знаков - 12 шт.;

- содержание детских и спортивных площадок – 25 шт.;

- содержание мест захоронения - 32400 кв. м.;

- содержание памятников: обелиска по ул. 50 лет Октября; памятника воинам ВОВ, умершим от ран в госпитале; Мемориала погибшим в годы ВОВ; подготовка мемориалов муниуипального округа к празднованию 9 мая – 28 шт.;

- спил и кронирование  деревьев – 200 шт.;
- ремонт и благоустройство памятников  - 2 шт.; 

- побелка стволов деревьев - 860 шт.;

- подрезка кустарников, вырубка поросли, покос травы – 164260 кв. м.;
- посадка зеленых насаждений - 200 шт.;

-  установка малых архитектурных форм - 20 шт., 

-замена урн–10 шт.; 

- содержание цветников и клумб -1596 кв. м.

Благоустройство мест забора воды (ремонт каптажных камер, верхней надстройки колодцев, прочистка после ремонта и плановая (по заявлениям граждан) прочистка колодцев), находящихся на территории м.о. Навашинский в количестве 26 шт.
	да
	нет

	Непосредственные результаты:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	Зимнее и летнее содержание: тротуаров - 11262,8 кв. м.; мест общего пользования (скверы, площади, парки и пр.) - 57944 кв. м. - мостов - 284,01 м.

	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности»
	Январь 

2026
	Декабрь 
2026
	Январь 

2026
	Июнь  
2026

	да
	да
	нет

	2.1.2
	Установка и замена дорожных знаков, ед.
	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности»
	Январь 

2026
	Декабрь 

2026
	Январь 

2026
	Июнь

2026

	12
	0
	Запланировано на II полугодие 2026

	2.1.3.
	Содержание детских и спортивных площадок, ед. 
	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности»

	Январь 

2026
	Декабрь 
2026
	Январь 

2026
	Июнь  
2026

	25
	25
	нет

	2.1.4
	Содержание мест захоронения, 32400 кв. м.

	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности»
	Январь 

2026
	Декабрь 
2026
	Январь 

2026
	Июнь

2026

	да
	да
	нет

	2.1.5
	Содержание памятников: обелиска по ул. 50 лет Октября; памятника воинам ВОВ, умершим от ран в госпитале; Мемориала погибшим в годы ВОВ; подготовка мемориалов муниципального округа к празднованию 9 Мая
	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности»
	Январь 

2026
	Декабрь 
2026
	Январь 

2026
	Июнь

2026

	28
	28
	нет

	2.1.6
	Спил и кронирование деревьев
	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности»
	Январь 

2026
	Декабрь 
2026
	Январь 

2026
	Июнь

2026

	200
	110
	нет

	2.1.7
	Ремонт и благоустройство памятников
	Сектор благоустройства и ООС
	Январь 

2026
	Декабрь 
2026
	Январь 

2026
	Июнь  
2026

	2
	0
	Заключен контракт работы ведутся.

	2.1.8
	Побелка стволов деревьев

	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности»

	Январь 

2026
	Декабрь 
2026
	Январь 

2026
	Июнь  
2026

	860
	860
	нет

	2.1.9
	Подрезка кустарников, вырубка поросли, покос травы - 164260 кв. м.; посадка зеленых насаждений -200 шт.


	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности»
	Январь 

2026
	Декабрь 
2026
	Январь 

2026
	Июнь

2026

	да
	да
	нет

	2.1.10
	Ремонт колодцев
	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности»
	Январь 

2026
	Декабрь 
2026
	Январь 

2026
	Июнь 
2026

	29
	4
	нет

	2.1.11
	Ликвидация несанкционированных свалок


	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности»
	Январь 

2026
	Декабрь 
2026
	Январь 

2026
	Июнь

2026

	да
	да
	нет

	2.1.12
	Установка малых 

архитектурных 

форм - 20 шт., замена урн - 10 шт.


	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности»
	Январь 

2026
	Декабрь 

2026
	Январь 

2026
	Июнь

2026

	да
	да
	нет

	2.1.13
	Содержание цветников и клумб, кв. м.
	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности»
	Январь 

2026
	Декабрь 
2026
	Январь 

2026
	Июнь

2026

	1596
	1596
	нет

	4
	Основное мероприятие 

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»
	Сектор благоустройства и ООС
	Январь 

2026
	Декабрь 
2026
	Январь 

2026
	Июнь

2026

	3
	1
	Работы ведутся

	Непосредственные результаты


	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»
	Сектор благоустройства и ООС
	Январь 

2026
	Декабрь 
2026
	Январь 

2026
	Июнь

        2026

	1. Ремонт детского корпуса № 6 в Филиале МБОУ ДО «НЦДОД»»-«ДООЦ «Озеро Свято», расположенного по адресу: Нижегородская область, городской округ Навашинский, с. Дедово;

2. Благоустройство многофункциональной спортивной площадки расположенной в районе д. 2 по ул. Почтовая( в районе ЛД «Флагман»), г. Навашино Нижегородской области;
3. Ремонт распределительных водопроводных сетей холодного водоснабжения микрорайона Заводской г. Навашино Нижегородской области (I этап).
	Контракты заключены, 

п.1 оплачен, 
п.п.2.3 работы ведутся. 
	нет

	5
	Основное мероприятие Содержание объектов благоустройства и общественных территорий
	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и  пожарной безопасности» городского округа Навашинский

	Январь 

2026
	Декабрь 

2026
	Январь 

2026
	Июнь

2026

	Содержание объектов благоустройства и общественных территорий.
	нет
	В 2026 г. не предоставлялась областная субсидия на содержание объектов благоустройства и общественных территорий 

	Непосредственные результаты
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Содержание объектов благоустройства и общественных территорий
	МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и  пожарной безопасности» муниципального округа Навашинский
	Январь 

2026
	Декабрь 
2026
	Январь 

2026
	Июнь  2026

	Приобретение оборудования

	нет
	В 2026 г. не предоставлялась областная субсидия на содержание объектов благоустройства и общественных территорий


--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

<**> Графы 4, 5, 6, 7 заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки реализации.

Раздел 3. Итоги реализации муниципальной программы

за 1 полугодие 2026 года
В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» в 2026 году реализованы следующие мероприятия:

Согласно постановлению Администрации муниципального округа Навашинский от 27 марта 2026 года №268 «О проведении  мероприятий по благоустройству и  санитарной  очистке  территории  муниципального округа Навашинский» с  01 апреля по 15 мая 2026 года на территории муниципального округа Навашинский проводились мероприятия по благоустройству  и санитарной очистке территории муниципального округа Навашинский; был создан оперативный штаб по организации и проведению мероприятий, разработаны и утверждены планы мероприятий по благоустройству и  санитарной очистке муниципального округа, еженедельно проводились выездные проверки с представителями средств массовой информации, которые регулярно освещались в газете «Приокская правда».

 В период проведения на территории муниципального округа Навашинский мероприятий по благоустройству и  санитарной  очистке территории округа проведены следующие работы:

   - вывезено 828 м3 мусора, что составляет 105% от запланированного объема, в том числе с кладбищ муниципального округа 539 м3;

   - произведен ремонт тротуаров города Навашино, отремонтированы детские и  спортивные площадки; спилены аварийные деревья на территории г. Навашино;

          - очищено 10755,4 м2 газонов от мусора что составляет, 100% от запланированного объема;
          - высажена цветочная рассада в количестве 11 100 ед. в следующие цветники: на пл. им. В.И. Ленина, в районе памятника В. И. Ленину, Доски почета, пл. Ленина д. 1, пр. Корабелов в районе 10 дома, ул. Силикатный поселок  сквер «Улыбка».
При проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий  особое внимание обращалось на места отдыха, объекты образования и здравоохранения, памятники и мемориальные комплексы, места захоронений, на содержание территорий промышленных и сельскохозяйственных организаций, жилых домов, декоративное оформление подведомственных  территорий.

По итогам 1 полугодия 2026 года в рамках благоустройства муниципального округа проведены мероприятия по ремонту и прочистке 4 колодцев нецентрализованного водоснабжения, находящихся на территории муниципального округа Навашинский:

- Нижегородская область, м.о. Навашинский, г. Навашино, ул. Почтовая, д. 1;

- Нижегородская область, м.о. Навашинский, с. Натальино, ул. Комарова, д. 5;

- Нижегородская область, м.о. Навашинский, с Натальино, ул. Ленина, д. 29;

- Нижегородская область, г.о. Навашинский, г. Навашино, ул. Лермонтова, д. 30.
В 2026  г. в рамках реализации мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  ведутся работы  по благоустройству  обелиска на территории м.о. Навашинский:
- обелиск погибшим в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг., расположенный в с. Монаково, ул. Завражная, м.о. Навашинский Нижегородской области. Муниципальный контракт №26-079 от 13.07.2026 г. (доп. соглашение № 1 от 13.07.2026 г.), подрядчик ИП Костыгов Глеб Сергеевич, сумма - 319,52752 тыс. руб.
В 2026 году в рамках инициативного бюджетирования «Вам решать!» реализуются следующие проекты: 
- Ремонт детского корпуса № 6 в Филиале МБОУ ДО «НЦДОД»»-«ДООЦ «Озеро Свято», расположенного по адресу: Нижегородская область, муниципальный округ Навашинский, с. Дедово (в рамках МП заключен муниципальный контракт № 26-019 от 27.03.2026 (доп. соглашение от 27.05.2026 №26-019, от 28.05.2026 №26-019-2) подрядчик  ИП Сергеичев А.С., сумма 3 188, 45044 тыс. руб.);

- Благоустройство многофункциональной спортивной площадки расположенной в районе д.2 по ул. Почтовая (в районе ЛД «Флагман») г. Навашино Нижегородская область (в рамках МП заключен муниципальный контракт № 26-014 от 23.03.2026, подрядчик ИП Костыгов Г.С., сумма  5 386,20181 тыс. руб.);
- Ремонт распределительных водопроводных сетей холодного водоснабжения микрорайона Заводской г. Навашино Нижегородской области (I этап) (в рамках МП заключен муниципальный контракт  №26-015 от 23.03.2026 г. подрядчик ИП Семенов А. В., сумма 4 343, 88752 тыс. руб.);
Таблица 4. Сведения о достижении значений индикаторов

достижения цели и непосредственных результатов по итогам за 1 полугодие 2026 года

	№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Ожидаемый результат на конец отчетного периода

	
	
	
	Отчетный период 

1 полугодие 2026 года
	

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»

	Индикаторы достижения цели:
	
	
	
	

	1.
	Увеличение доли светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, от общего количества светильников уличного освещения
	%
	100
	99
	100

	2
	Увеличение доли энергосберегающих светодиодных ламп и светильников, от общего количества установленных ламп и светильников
	%
	100
	100
	100

	3.
	Увеличение количества установленных малых архитектурных форм
	%
	100
	0
	100

	4
	Доля  благоустроенных мест на сельских территориях
	%
	0
	0
	0

	5
	Доля реализуемых проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»
	%
	100
	33,3
	100

	Непосредственный результат:
	
	
	
	

	1.
	Обеспечение мероприятий по устойчивому  функционированию уличного освещения:
 - своевременная оплата потребленных энергоресурсов;

- содержание и ремонт линий уличного освещения;
 - развитие уличного освещения
	%
	100

100

100
	100

99

99
	100

100

100

	2.
	Количество установленных энергосберегающих светодиодных ламп и светильников
	шт.
	50
	30
	50

	3.
	Количество установленных малых архитектурных форм
	шт.
	20
	0
	20

	4.
	Площадь территорий, находящаяся под цветниками и клумбами
	кв.м.
	1596
	1596
	1596

	5.
	Спил и кронирование аварийных деревьев
	шт.
	200
	110
	200

	6.
	Количество отремонтированных и благоустроенных памятников, стел, обелисков, воинских захоронений и прочих мемориальных объектов, связанных с тематикой Великой Отечественной войны
	
	2
	0
	2

	7.
	Количество благоустроенных мест на сельских территориях
	
	0
	0
	0

	8.
	Количество реализуемых проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!»
	шт.
	3
	1
	3


Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

В 2026 году в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» вносились следующие изменения:
1) Изменение, связанное с уточнением объема финансирования мероприятий программы (постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 27.03.2026 №266 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Навашинский от 14.11.2022 №1162»);
2) Изменение, связанное с уточнением объема финансирования мероприятий программы (постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 06.05.2026 №363 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 14.11.2022 №1162»);
Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

          В 2026 году при реализации муниципальной программы будет продолжена работа по достижению программных целей и задач, а именно обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения муниципального округа Навашинский, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования, и реализации мероприятий по содержанию и улучшению состояния объектов озеленения, уличного освещения, санитарно-экологических условий жилой застройки и территорий мест отдыха.
Зав. сектора  

благоустройства и ООС                                                                                                                        Д.А. Зудин
                                                                                                                                                                                                            Заведующий отделом бухгалтерского

учета и статистической отчетности                                                                                       М.Г. Поддубошина 
