
	«УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

 муниципального округа Навашинский

Нижегородской области 

от 14.01.2026 № 7 (в редакции постановления Администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области 
от 16.02.2026 №135, от 29.04.2026 № 352)


	


План

реализации муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» на 2026 год
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/

мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредственный 

результат 
(краткое описание)
	Финансирование на очередной финансовый 

2026 год (тыс. руб.)
	

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Бюджет муниципального округа 
Навашинский
	Областной бюджет
	Федеральный 

бюджет
	Прочие источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	«Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» 
	х
	х
	х
	x
	х
	х
	х
	х
	

	2
	Основное мероприятие 1.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа 
	МКУ «Управление дорог» 
м.о. Навашинский
	январь
	декабрь
	Выполнение комплекса работ по содержанию дорог и тротуаров в зимний период. Протяженность дорог – 248,8 км.
	17 648,26545
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	3
	Основное мероприятие 2. 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа
	Департамент строительства и ЖКХ 
	январь
	декабрь
	Ремонт 3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Обустройство переходов для движения пешеходов в т.ч. вблизи образовательных (дошкольных) учреждений.
	4 836,40000
	0,00000
	0,00000
	0,00000
	

	
	Итого по программе
	x
	x
	x
	x
	22 484,
66545
	0,

00000
	0,
00000
	0,

00000
	


_______________________»

[image: image1.png]




