[bookmark: Par248]ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
за 1 полугодие 2026 года

          Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» утверждена постановлением Администрации городского округа Навашинский от 14.11.2022 № 1163 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»» (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 28.12.2022  №1352, от 28.03.2023 №301, от 14.09.2023 №830, от 28.12.2023 №1107, от 28.12.2023 №1115, от 01.04.2024 №218, от 13.06.2024 №377,от 25.07.2024 №462, от 11.10.2024 №676, от 31.10.2024 № 751, от 26.12.2024 №923,от 27.12.2024 №947, от 04.02.2025 №85, от 27.03.2025 №226, от 09.07.2026 №495, от 03.09.2026 №629, в редакции постановления администрации муниципального округа Навашинский от 29.12.2025 №973, от 30.12.2025 №1003, от 27.03.2026 №265, от 20.04.2026 №326, от 06.05.2026 №362) (далее - муниципальная программа).

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий. Результаты, достигнутые за 1 полугодие 2026 года, изложены в данном отчете.

Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Навашинский
и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований
бюджета муниципального округа Навашинский на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на
1 января 2026 года
	сводная бюджетная роспись на
30 июня 2026 года
	кассовое исполнение на 30 июня 2026 года

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	7673,10000
	5004,80000                     
	267,30236

	
	
	Координатор: Сектор благоустройства и охраны окружающей среды  управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального округа Навашинский 

	7673,10000
	5004,80000                     
	267,30236

	Основное мероприятие 1. Организация благоустройства дворовых территорий
	
	Сектор благоустройства и охраны окружающей среды  управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципальнного округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 2.  Организация благоустройства общественных пространств
	
	Сектор благоустройства и охраны окружающей среды  управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального округа Навашинский, Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 3. Организация благоустройства места массового отдыха населения - Городского парка
	
	Сектор благоустройства и охраны окружающей среды  управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 4. 
Организация благоустройства общественных пространств в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни»
	
	Сектор благоустройства и охраны окружающей среды  управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального округа Навашинский
	621,68889
	5004,80000
	267,30236

	Основное мероприятие 5. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
	
	Сектор благоустройства и охраны окружающей среды  управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 6. Ремонт дворовых территорий
	
	Сектор благоустройства и охраны окружающей среды  управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального округа Навашинский
	0
	0,00000
	0,00000



[bookmark: Par329]Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного
и бюджета муниципального округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы
	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Плановый объем финансирования в соответствии с утвержденной муниципальной программой,
тыс. руб. 
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников), тыс. руб.
	Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Навашинский на 2018-2024 годы»
	Всего:
	13268,31277
	10600,01277
	2673,02360

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	7673,10000
	5004,80000
	267,30236

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	335,71277
	335,71277
	144,34327

	
	
	расходы федерального бюджета
	5259,50000
	5259,50000
	2261,37797

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 1
	Организация благоустройства дворовых территорий
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 2  
	Организация благоустройства общественных пространств в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни»

	Всего:
	4383,11111
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	4383,11111
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 3
	Организация благоустройства места массового отдыха населения – Городского парка
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 4 

	Организация благоустройства общественных пространств в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни»
	Всего:
	6216,88889
	10600,01277
	2673,02360

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	621,68889
	5004,80000
	267,30236

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	335,70000
	335,71277
	144,34327

	
	
	расходы федерального бюджета
	5259,50000
	5259,50000
	2261,37797

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 5
	Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 6. 
	Ремонт дворовых территорий
	Всего:
	
4020,00000
	
0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	2668,30000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	1351,70000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000


[bookmark: Par386]<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату

Раздел 2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

По итогам 1 полугодия 2026 года все запланированные мероприятия муниципальной программы реализованы в полном объеме.
[bookmark: Par400]Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	[bookmark: Par411]начало 
реализации
	[bookmark: Par412]окончания реализации
	[bookmark: Par413]начала реализации
	[bookmark: Par414]окончания реализации
	[bookmark: Par415]запланированные значения
	[bookmark: Par416]достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»

	2
	Основное мероприятие 4.  Организация благоустройства общественных пространств в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни»
	Сектор благоустройства и охраны окружающей среды
	Январь 
2026
	Декабрь
 2026
	Январь 
2026
	Июнь
 2026

	Благоустройство общественной территории «Город встречает» пр-кт. Корабелов д1, д. 2а 
	Ведутся работы по благоустройству «Город встречает» пр-кт. Корабелов д1, д. 2а
	нет

	Непосредственные результаты:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Количество благоустроенных общественных пространств  в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни»
	Сектор благоустройства и охраны окружающей среды
	Январь 
2026
	Декабрь
 2026
	Январь 
2026
	Июнь
 2026

	Благоустройство общественной территории «Город встречает» пр-кт. Корабелов д1, д. 2а
	Ведутся работы по благоустройству «Город встречает» пр-кт. Корабелов д1, д. 2а
	нет

	3
	Основное мероприятие 6.
Ремонт дворовых территорий
	Сектор благоустройства и охраны окружающей среды
	Январь 
2026
	Декабрь 
2026
	Январь 
2026
	Июнь 
2026
	1.Благоустройство 1 дворовой территории (г. Навашино, пр-кт Корабелов, д. 2); 2.Ремонт 9 дворовых территорий
	

[bookmark: _GoBack]нет
	В 2026 г. не предоставлялась областная субсидия на ремонт дворовых территорий

	Непосредственный результат:
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Количество благоустроенных (отремонтированных) дворовых территорий
	Сектор благоустройства и охраны окружающей среды
	Январь 
2026
	Декабрь 
2026
	Январь 
2026
	Июнь 
2026
	1.Благоустройство 1 дворовой территории (г. Навашино, пр-кт Корабелов, д. 2); 2.Ремонт 9 дворовых территорий
	

нет
	В 2026 г. не предоставлялась областная субсидия на ремонт дворовых территорий



Раздел 3. Итоги реализации муниципальной программы
За 1 полугодие 2026 года

В 2026 году в рамках национального  проекта «Инфраструктура для жизни» реализуется проект по благоустройству общественной территории пр-кт. Корабелов, д. 1, д. 2а. В ходе проведенных конкурсных процедур определен подрядчик - ООО «БаСиСт-С», заключен муниципальный контракт №26-001 от 18 февраля 2026 г.,  также дополнительное соглашение от 02.03.2026  № 1, от 25.03.2026 №2 общая сумма реализации составила 7300, 0000 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 5 259,50000 тыс. руб., средства областного бюджета – 335, 51277 тыс. руб.,  средства бюджета муниципального округа Навашинский – 1 704,98723 тыс. руб. 
В рамках контракта выполнены демонтажные работы (валка деревьев, корчевка пней, разборка покрытий и оснований, демонтаж металлических ограждений), модернизация освещения, устройство бордюров, укладка тротуарной плитки, асфальтирование, озеленение территории).
[bookmark: Par496]
Таблица 4. Сведения о достижении значений индикаторов
достижения цели и непосредственных результатов по итогам за 1 полугодия 2026 года

	[bookmark: Par591]№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Ожидаемый  результат на конец отчетного периода

	
	
	
	Отчетный период 
1 полугодие 2026 года
	

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»

	Индикаторы достижения цели:
	
	
	
	

	1.
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству
	доля
	0,7
	0
	0,7

	2.
	Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству
	доля
	0,8
	0
	0,8

	3.
	Доля благоустроенных мест массового отдыха от общего количества мест массового отдыха, подлежащих благоустройству
	доля
	1,0
	0
	1,0

	Непосредственный результат:
	
	
	
	

	1.
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Ед.
	47
	0
	47


	2.
	Количество благоустроенных общественных пространств (нарастающим итогом)
	Ед.
	13
	0
	13

	3.
	Количество благоустроенных мест массового отдыха
	Ед.
	1
	0
	1





Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных
ответственным исполнителем в муниципальную программу

В 2026 году в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» вносились следующие изменения:
1) Изменение, связанное с уточнением объема финансирования мероприятий программы (постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 27.03.2026 № 265 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»);
2)  Изменение, связанное с уточнением объема финансирования мероприятий программы (постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 20.04.2026 № 326 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»);
3) Изменение, связанное с уточнением объема финансирования мероприятий программы (постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 06.05.2026 № 362 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»);

Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы

Во 2 полугодии 2026 года при реализации муниципальной программы будет продолжена работа по достижению программных целей и задач, а именно - обеспечение повышения уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального округа Навашинский; создание доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств; создание развитой сети озелененных территорий в сочетании с развлекательными сооружениями; создание мест культурного отдыха на территории парка и скверов.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Заведующий сектором  
благоустройства и ООС                                                                                                                               Д.А. Зудин 
                                                                                                                                                                                                                         

Заведующий отделом бухгалтерского
учета и статистической отчетности                                                                                              М.Г. Поддубошина
