ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории

муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»

за 1 полугодие 2026 года

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» утверждена постановлением Администрации городского округа Навашинский от 14.11.2022 № 1163 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»» (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 28.12.2022  №1352, от 28.03.2023 №301, от 14.09.2023 №830, от 28.12.2023 №1107, от 28.12.2023 №1115, от 01.04.2024 №218, от 13.06.2024 №377,от 25.07.2024 №462, от 11.10.2024 №676, от 31.10.2024 № 751, от 26.12.2024 №923,от 27.12.2024 №947, от 04.02.2025 №85, от 27.03.2025 №226, от 09.07.2026 №495, от 03.09.2026 №629, в редакции постановления администрации муниципального округа Навашинский от 29.12.2025 №973, от 30.12.2025 №1003, от 27.03.2026 №265, от 20.04.2026 №326, от 06.05.2026 №362) (далее - муниципальная программа).

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий. Результаты, достигнутые за 1 полугодие 2026 года, изложены в данном отчете.

### Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Навашинский

### и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа Навашинский на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2026 года | сводная бюджетная роспись на 30 июня 2026 года | кассовое исполнение на 30 июня 2026 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» | всего | 7673,10000 | 5004,80000 | 267,30236 |
|  |  | Координатор: Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального округа Навашинский | 7673,10000 | 5004,80000 | 267,30236 |
| Основное мероприятие 1. Организация благоустройства дворовых территорий |  | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципальнного округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2. Организация благоустройства общественных пространств |  | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального округа Навашинский, Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3. Организация благоустройства места массового отдыха населения - Городского парка |  | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 4. Организация благоустройства общественных пространств в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» |  | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального округа Навашинский | 621,68889 | 5004,80000 | 267,30236 |
| Основное мероприятие 5. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» |  | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 6. Ремонт дворовых территорий |  | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального округа Навашинский | 0 | 0,00000 | 0,00000 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета муниципального округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Плановый объем финансирования в соответствии с утвержденной муниципальной программой, тыс. руб. | Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников), тыс. руб. | Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Навашинский на 2018-2024 годы» | Всего: | 13268,31277 | 10600,01277 | 2673,02360 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 7673,10000 | 5004,80000 | 267,30236 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 335,71277 | 335,71277 | 144,34327 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 5259,50000 | 5259,50000 | 2261,37797 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1 | Организация благоустройства дворовых территорий | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2 | Организация благоустройства общественных пространств в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» | Всего: | 4383,11111 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 4383,11111 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3 | Организация благоустройства места массового отдыха населения – Городского парка | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 4 | Организация благоустройства общественных пространств в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» | Всего: | 6216,88889 | 10600,01277 | 2673,02360 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 621,68889 | 5004,80000 | 267,30236 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 335,70000 | 335,71277 | 144,34327 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 5259,50000 | 5259,50000 | 2261,37797 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 5 | Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 6. | Ремонт дворовых территорий | Всего: | 4020,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 2668,30000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 1351,70000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату

### Раздел 2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

По итогам 1 полугодия 2026 года все запланированные мероприятия муниципальной программы реализованы в полном объеме.

#### Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 4. Организация благоустройства общественных пространств в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды | Январь 2026 | Декабрь 2026 | Январь 2026 | Июнь 2026 | Благоустройство общественной территории «Город встречает» пр-кт. Корабелов д1, д. 2а | Ведутся работы по благоустройству «Город встречает» пр-кт. Корабелов д1, д. 2а | нет |
| Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных общественных пространств в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды | Январь 2026 | Декабрь 2026 | Январь 2026 | Июнь 2026 | Благоустройство общественной территории «Город встречает» пр-кт. Корабелов д1, д. 2а | Ведутся работы по благоустройству «Город встречает» пр-кт. Корабелов д1, д. 2а | нет |
| 3 | Основное мероприятие 6. Ремонт дворовых территорий | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды | Январь 2026 | Декабрь 2026 | Январь 2026 | Июнь 2026 | 1.Благоустройство 1 дворовой территории (г. Навашино, пр-кт Корабелов, д. 2); 2.Ремонт 9 дворовых территорий | нет | В 2026 г. не предоставлялась областная субсидия на ремонт дворовых территорий |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество благоустроенных (отремонтированных) дворовых территорий | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды | Январь 2026 | Декабрь 2026 | Январь 2026 | Июнь 2026 | 1.Благоустройство 1 дворовой территории (г. Навашино, пр-кт Корабелов, д. 2); 2.Ремонт 9 дворовых территорий | нет | В 2026 г. не предоставлялась областная субсидия на ремонт дворовых территорий |

### Раздел 3. Итоги реализации муниципальной программы

За 1 полугодие 2026 года

В 2026 году в рамках национального  проекта «Инфраструктура для жизни» реализуется проект по благоустройству общественной территории пр-кт. Корабелов, д. 1, д. 2а. В ходе проведенных конкурсных процедур определен подрядчик - ООО «БаСиСт-С», заключен муниципальный контракт №26-001 от 18 февраля 2026 г.,  также дополнительное соглашение от 02.03.2026  № 1, от 25.03.2026 №2 общая сумма реализации составила 7300, 0000 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 5 259,50000 тыс. руб., средства областного бюджета – 335, 51277 тыс. руб.,  средства бюджета муниципального округа Навашинский – 1 704,98723 тыс. руб.

В рамках контракта выполнены демонтажные работы (валка деревьев, корчевка пней, разборка покрытий и оснований, демонтаж металлических ограждений), модернизация освещения, устройство бордюров, укладка тротуарной плитки, асфальтирование, озеленение территории).

#### Таблица 4. Сведения о достижении значений индикаторов

достижения цели и непосредственных результатов по итогам за 1 полугодия 2026 года

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  | Ожидаемый результат на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный период 1 полугодие 2026 года |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения цели: |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | доля | 0,7 | 0 | 0,7 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | доля | 0,8 | 0 | 0,8 |
| 3. | Доля благоустроенных мест массового отдыха от общего количества мест массового отдыха, подлежащих благоустройству | доля | 1,0 | 0 | 1,0 |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 47 | 0 | 47 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных пространств (нарастающим итогом) | Ед. | 13 | 0 | 13 |
| 3. | Количество благоустроенных мест массового отдыха | Ед. | 1 | 0 | 1 |

### Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

В 2026 году в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» вносились следующие изменения:

1) Изменение, связанное с уточнением объема финансирования мероприятий программы (постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 27.03.2026 № 265 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»);

2)  Изменение, связанное с уточнением объема финансирования мероприятий программы (постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 20.04.2026 № 326 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»);

3) Изменение, связанное с уточнением объема финансирования мероприятий программы (постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 06.05.2026 № 362 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»);

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Во 2 полугодии 2026 года при реализации муниципальной программы будет продолжена работа по достижению программных целей и задач, а именно - обеспечение повышения уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального округа Навашинский; создание доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств; создание развитой сети озелененных территорий в сочетании с развлекательными сооружениями; создание мест культурного отдыха на территории парка и скверов.

Заведующий сектором

благоустройства и ООС                                                                                                                               Д.А. Зудин

Заведующий отделом бухгалтерского

учета и статистической отчетности                                                                                              М.Г. Поддубошина