#### ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И  ЖКХ

#### АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

#### НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ОТЧЕТ

#### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

#### «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

#### В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА 2023 – 2028 ГОДЫ»

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета городского округа Навашинский на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы | всего | 18 592,40000 | 22 206,27291 | 20 843,00340 |
|  |  | МКУ «Управление дорог» м.о. Навашинский | 12 459,90000 | 9 681,35500 | 8 343,76348 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 6 132,50000 | 12 524,91791 | 12 499,23992 |
| Основное мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа | всего | 12 459,90000 | 9 681,35500 | 8 343,76348 |
|  |  | МКУ «Управление дорог» м.о. Навашинский | 12 459,90000 | 9 681,35500 | 8 343,76348 |
| Основное мероприятие 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа | всего | 1 637,00000 | 8 531,80906 | 8 511,83093 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 1 637,00000 | 8 531,80906 | 8 511,83093 |
| Основное мероприятие 3 | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать» | всего | 4 033,10000 | 2 608,74929 | 2 608,74929 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 4 033,10000 | 2 608,74929 | 2 608,74929 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляемый в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» | всего | 462,40000 | 1 384,35956 | 1 378,65970 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 462,40000 | 1 384,35956 | 1 378,65970 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы за 2025 год

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Плановый объем финансирования в соответствии с утвержденной муниципальной программой, тыс. руб. | Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб. | Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы | всего | 54 070,70739 | 54 070,70739 | 52 599,14194 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 22 206,27291 | 22 206,27291 | 20 843,00340 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 31 864,43448 | 31 864,43448 | 31 756,13854 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | всего | 9 681,35500 | 9 681,35500 | 8 343,76348 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 9 681,35500 | 9 681,35500 | 8 343,76348 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | всего | 8 531,80906 | 8 531,80906 | 8 511,83093 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 8 531,80906 | 8 531,80906 | 8 511,83093 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3 | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать» | всего | 8 170,88377 | 8 170,88377 | 8 170,88377 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 2 608,74929 | 2 608,74929 | 2 608,74929 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 5 562,13448 | 5 562,13448 | 5 562,13448 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляемый в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» | всего | 27 686,65956 | 27 686,65956 | 27 572,66376 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 1 384,35956 | 1 384,35956 | 1 378,65970 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 26 302,30000 | 26 302,30000 | 26 194,00406 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

- выполнены работы по устройству пешеходного перехода в районе детской библиотеки по ул. Почтовая, д.3 г. Навашино;

- выполнен карточный и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети г. Навашино;

- нанесена дорожная разметка на улично-дорожную сеть г. Навашино;

- выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Лепсе, г. Навашино;

- выполнен ремонт автомобильной дороге по ул. Пионерская г.Навашино;

- выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Сережная, д. Левино, м.о. Навашинский;

- выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Новая, с. Большое Окулово, м.о. Навашинский;

- выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Прудовая, с. Большое Окулово, м.о. Навашинский;

- выполнен ремонт автомобильной дороги подъезд к п. Степурино от а/д Кулебаки – Валтово – Салавирь -  Петров мост в муниципальном округе Навашинский;

#### Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной

программы (при наличии)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | МКУ «Управление дорог» м.о. Навашинский | январь | декабрь | январь | декабрь | Выполнение комплекса работ по содержанию дорог и тротуаров в зимний период. Протяженность дорог – 248,8 км. | Выполнен комплекс работ по содержанию дорог и тротуаров в зимний период. Протяженность дорог – 248,8 км. | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Навашинский | Департамент строительства и ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | Отремонтировать 3 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения | Выполнены работы по ремонту 11,9 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3. Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать» | Департамент строительства и ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | Отремонтировать а/д по ул. Сережная, д. Левино, г.о. Навашинский, по ул. Новая с. Большое Окулово, г.о. Навашинский | Отремонтировано: а/д по ул. Сережная, д. Левино, г.о. Навашинский 2 км, по ул. Новая с. Большое Окулово, г.о. Навашинский 0,8 км | нет |
| 4 | Основное мероприятие 4. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Департамент строительства и ЖКХ | январь | декабрь | январь | декабрь | Отремонтировать а/д по ул. Лепсе г. Навашино, подъезд к п. Степурино от а/д Кулебаки – Валтово – Салавирь - Петров мост в городского округе Навашинский | Отремонтировано а/д по ул. Лепсе г. Навашино 1,014 км, подъезд к п. Степурино от а/д Кулебаки – Валтово – Салавирь - Петров мост в городского округе Навашинский 7,5 км | нет |

### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы

за 2025 год

Первоочередно в 2025 году были выполнены мероприятия по карточному и ямочному ремонту на улично-дорожной сети г. Навашино.

Площадь карточного ремонта составила 1612 кв. м., ямочного – 186 кв. м.

Для обеспечения безопасности дорожного движения после проведения карточного ремонта были выполнены работы по нанесению дорожной разметки, а также обустроен пешеходный переход в районе детской библиотеки по ул. Почтовая, д.3 г. Навашино. В комплекс работ по обустройству пешеходного перехода вошли:

- установка транспортных светодиодных светофоров и дорожных знаков;

- устройство дорожных ограждений.

В рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- по ул. Сережная, д. Левино, г.о. Навашинский протяженностью 2000 м.;

- по ул. Новая, с. Большое Окулово, г.о. Навашинский протяженностью 800 м.

В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения:

- по ул. Лепсе г. Навашино протяженностью 1014 м;

- подъезд к п. Степурино от а/д Кулебаки – Валтово – Салавирь -  Петров мост в муниципальном округе Навашинский протяжённостью 7500 м.

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы» выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- по ул. Прудовая, с. Большое Окулово, г.о. Навашинский протяженностью 400 м.;

- по ул. Пионерская, г. Навашино протяженностью 250 м.

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

достижения цели и непосредственных результатов за 2025 год

| N№ п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный период 2025 год |  |  |  |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности отремонтированных (ежегодно) автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 2,69 | 4,78 | 4,78 | В связи с дополнительным финансированием муниципального дорожного фонда удалось отремонтировать большее количество автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 62,14 | 64,31 | 64,31 | В связи с дополнительным финансированием муниципального дорожного фонда удалось отремонтировать большее количество автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3 | Доля инфраструктуры обустроенной для движения пешеходов в т.ч. вблизи образовательных (дошкольных) учреждений, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | 5 | 82,61 | 88,89 | 88,89 |  |
| Непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,358 | 11,9 | 11,9 | В связи с дополнительным финансированием муниципального дорожного фонда удалось отремонтировать большее количество автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 154,602 | 160,0 | 160,0 | В связи с дополнительным финансированием муниципального дорожного фонда удалось отремонтировать большее количество автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 3 | Количество переходов для движения пешеходов в т.ч. вблизи образовательных (дошкольных) учреждений, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | шт | 19 | 24 | 24 | По результатам инвентаризации, проведенной в 2025 году, выявлено 24 пешеходных перехода |

### Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 28.12.2022 №1357 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 26.07.2023 №681 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 28.12.2023 №1109 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 29.12.2023 №1130 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 21.03.2024 №194 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы».

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 24.12.2024 №892 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 26.12.2024 №928 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 27.02.2025 №150 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 18.03.2025 №199 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 10.07.2025 №501 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области от 26.12.2025 №966 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области от 29.12.2025 №976 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы».

Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Исходя из итогов реализации муниципальной программы за 2025 год и в целях повышения её эффективности, планируется продолжать реализацию всего комплекса мероприятий программы.

Заведующий отделом

организации строительства

и проектной документации                                                                         А.Н. Боков

Заведующий отделом бухгалтерского

учета и статистической отчетности                                              М.Г. Поддубошина