#### ОТДЕЛ ЖКХ И ТЭК ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ

#### АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

#### НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ОТЧЕТ

#### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

#### «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

#### НА 2023-2028 ГОДЫ»

#### за 1 полугодие 2026 года

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа Навашинский на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» за 1 полугодие 2026 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел ЖКХ и ТЭК управления ЖКХ и благоустройства департамента строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Управляющие организации (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управляющие организации (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры направленных, в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «Управление дорог» (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 4 | Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | Отдел ЖКХ и ТЭК , Управление образования, УКСиМП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 5 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | КУМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 6 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | КУМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 7 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Отдел ЖКХ и ТЭК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 8 | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Отдел ЖКХ и ТЭК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 9 | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива – природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения | МП «Автостанция» (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 10 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды | Отдел ЖКХ и ТЭК, Управление образования, УКСиМП | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 11 | Информационное обеспечение указанных в п.1-п.10 мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях | Отдел ЖКХ и ТЭК | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного и бюджета муниципального округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» в 1 полугодии 2026 года

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Плановый объем финансирования в соответствии с утвержденной муниципальной программой, тыс. руб. | Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб. | Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета муниципальногоокруга Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры направленных, в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # Основное мероприятие 4 | Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 9 | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива – природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 11 | Информационное обеспечение указанных в п.1-п.10 мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Раздел 2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

#### Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Управляющие организации муниципального округа Навашинский (далее - Управляющие организации) | январь | декабрь | январь | июнь | Число многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета: электрической энергии до 194; тепловой энергии до 41; горячего водоснабжения до 6; холодного водоснабжения до 28. Число многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета -0 | Обеспечено оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета: -электрической энергии - 195 домов; - тепловой энергии - 41дом; - горячего водоснабжения - 6 дома; - холодного водоснабжения -28 домов | Нет |
| 2. | Основное мероприятие Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управляющие организации | январь | декабрь | январь | июнь | 100% МКД, в перечень работ по капитальному ремонту которых включены работы с энергоэффективными мероприятиями | Обеспечено проведение капитального ремонта общего имущества в объеме 50% | Нет |
| 3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры направленных, в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» мкниципальногоокруга Навашинский | январь | декабрь | январь | июнь | 2320 шт. энергоэффективных источников света в системе уличного освещения | 2564 шт. энергоэффективных источников света используются в системе уличного освещения | Нет |
| 4. | Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь | январь | июнь | Поддержание систем коммунальной инфраструктуры в надлежащем состоянии | Обеспечено поддержание систем коммунальной инфраструктуры в надлежащем состоянии | Нет |
| 5. | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | ЖКХ и ТЭК, Управление образования Администрации муниципального округа Навашинский, УКСиМП | январь | декабрь | январь | июнь | 3 организации коммунального комплекса, реализовали запланированные мероприятия в рамках программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 3 организациями коммунального комплекса обеспечено стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов | Нет |
| 6. | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды | Отдел ЖКХ и ТЭК, Управление образования, УКСиМП | январь | декабрь | январь | июнь | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальными организациями | Осуществлена работа по реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальными организациями | Нет |
| 7. | Информационное обеспечение указанных в п.1-п.10 мероприятий, в том числе информирование потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь | январь | июнь | 2 ед. размещенной информации на официальном сайте муниципального округа Навашинский | В 1 квартале информация не размещалась | Нет |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

<**> Графы 4, 5, 6, 7 заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки реализации.

### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» за 1 полугодие 2026 года

Описание результатов реализации мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года:

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- обеспечено оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета;

- произведен и продолжается частичный капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

- обеспечено поддержание систем коммунальной инфраструктуры в надлежащем состоянии;

- обеспечено энергосбережение в транспортном комплексе, в том числе замещение бензина и дизельного топлива.

Таблица 3. Сведения о перспективах достижения значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам 1 полугодия 2026 года

| N№ п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  | Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2026 г. | факт 1 полугодие 2026 г. |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |
|  | Доля многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор 1 Электрической энергии Тепловой энергии Природного газа Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения | % | 100 21 0 3 14 | 100 21 0 1,5 14 | 100 21 0 3 14 |
|  | Непосредственный результат 1 Число многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета: Электрической энергии Тепловой энергии Природного газа Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения | ед. | 194 41 0 6 28 | 195 41 0 3 28 | 194 41 0 6 28 |
|  | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, расположенных на территории муниципального образования: |  |  |  |  |
| 3 | Индикатор 2 Электрической энергии Тепловой энергии Природного газа Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения | % | 100 0 0 24 60 | 100 0 0 24 60 | 100 0 0 24 60 |
|  | Непосредственный результат 2 Число многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета: Электрической энергии Тепловой энергии Природного газа Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения | ед. | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
|  | Доля потребляемых коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями по приборам учета на территории муниципального образования: |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3 Электрической энергии Тепловой энергии Природного газа Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения | % | 100 97,15 100 100 100 | 100 97,15 100 100 100 | 100 97,15 100 100 100 |
|  | Непосредственный результат 3 Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, расположенных на территории муниципального образования, фактически оснащенных приборами учета: Электрической энергии Тепловой энергии Природного газа Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения | ед. | 5148 0 0 1271 3110 | 5148 0 0 1211 2948 | 5148 0 0 1271 3110 |
|  | Удельный расход энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения |  |  |  |  |
|  | Индикатор 4 Электрической энергии Тепловой энергии | тыс. Гкал/тыс.м² тыс.кВт*ч/тыс. м² | 0,15 30 | 0,075 15 | 0,15 30 |
|  | Непосредственный результат 4 Число квартир в многоквартирных домах, жилых домов (домовладений), собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении приборами учета Электрической энергии Тепловой энергии Природного газа Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения | ед. | 0 0 68 846 | 0 0 68 846 | 0 0 68 846 |
|  | Индикатор 5 Доля многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше | % | 62,8 | 62,8 | 62,8 |
|  | Непосредственный результат 5 Объем потребляемых муниципальными учреждениями коммунальных ресурсов, приобретаемых по приборам учета на территории муниципального образования: Электрической энергии Тепловой энергии Природного газа Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения | тыс. кВт*ч тыс. Гкал тыс. куб. м | 1784,61 9,56 382,4 0,15 25,00 | 892,305 4,780 191,200 0,075 12,500 | 1784,61 9,56 382,4 0,15 25,00 |
|  | Индикатор 6 Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Непосредственный результат 6 Общий объем потребляемых коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями на территории муниципального образования: Электрической энергии Тепловой энергии Природного газа Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения | тыс. кВт*ч тыс. Гкал тыс. куб. м | 1784,61 9,84 382,4 0,15 25,00 | 892,305 4,780 191,200 0,075 12,500 | 1784,61 9,84 382,4 0,15 25,00 |
|  | Индикатор 7 Доля транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Непосредственный результат 7 Объем потребляемой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения, находящихся в ведении органов местного самоуправления: Электрической энергии Тепловой энергии | тыс. кВт*ч тыс. Гкал | 1454,61 7,19 | 727,305 3,595 | 1454,61 7,19 |
|  | Индикатор 8 Доля многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, в перечень работ по капитальному ремонту которых включены работы с энергоэффективными мероприятиями | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Непосредственный результат 8 Общая площадь зданий и помещений учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций | тыс. кв. м. | 47,59 | 47,59 | 47,59 |
|  | Непосредственный результат 9 Доля МКД, в перечень работ по капитальному ремонту, которых включены работы с энергоэффективными мероприятиями | % | 100 | 50 | 100 |
|  | Непосредственный результат 10 Количество энергоэффективных источников света в системе уличного освещения | ед. | 2320 | 2564 | 2320 |
|  | Непосредственный результат 11 Общее количество источников света в системе уличного освещения | ед. | 2320 | 2564 | 2320 |
|  | Непосредственный результат 12 Площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, имеющих класс энергетической эффективности «В» и выше | тыс. кв. м | 147,494 | 147,494 | 147,494 |
|  | Непосредственный результат 13 Общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования | тыс. кв. м. | 237,192 | 237,192 | 237,192 |
|  | Непосредственный результат 14 Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 6 | 6 | 6 |
|  | Непосредственный результат 15 Общее количество транспортных средств, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 6 | 6 | 6 |
|  | Непосредственный результат 16 Количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | Непосредственный результат 17 Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, предметом которых является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования | ед. | 1 | 0 | 1 |
|  | Непосредственный результат 18 Количество размещенной информации на официальном сайте муниципального округа Навашинский | ед. | 2 | 0 | 2 |

Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

В 1 полугодии 2026 года в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» изменения не вносились.

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Во 2 полугодии 2026 года при реализации муниципальной программы будет продолжена работа по достижению программных целей и задач.

Заведующий отделом ЖКХ и ТЭК                                                                                                                     Е.И. Виноградова

Заведующий отделом бухгалтерского

учета и статистической отчетности                                                                                                                     М.Г. Поддубошина