ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории

городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»

за 2025 год

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» утверждена постановлением Администрации городского округа Навашинский от 14.11.2022 № 1163 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»» (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 28.12.2022  №1352, от 28.03.2023 №301, от 14.09.2023 №830, от 28.12.2023 №1107, от 28.12.2023 №1115, от 01.04.2024 №218, от 13.06.2024 №377,от 25.07.2024 №462, от 11.10.2024 №676, от 31.10.2024 № 751, от 26.12.2024 №923,от 27.12.2024 №947, от 04.02.2025 №85, от 27.03.2025 №226, от 09.07.2026 №495, от 03.09.2026 №629, в редакции постановления администрации городского округа Навашинский от 29.12.2025 №973, от 30.12.2025 №1003) (далее - муниципальная программа).

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 основных мероприятий. Результаты, достигнутые за 2025 год, изложены в данном отчете.

### Раздел 1. Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета городского округа Навашинский

### и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета городского округа Навашинский на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2025 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» | всего | 20 992,30000 | 28 582,07810 | 28 436,64062 |
|  |  | Координатор: Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский | 20 992,30000 | 28 582,07810 | 28 436,64062 |
| Основное мероприятие 1. Организация благоустройства дворовых территорий |  | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2. Организация благоустройства общественных пространств |  | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский, Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Навашинский | 19677,30000 | 14 121,77997 | 14 121,77997 |
| Основное мероприятие 3. Организация благоустройства места массового отдыха населения - Городского парка |  | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 4. Организация благоустройства общественных пространств в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» |  | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский | 0,00000 | 5 163,34316 | 5 163,34316 |
| Основное мероприятие 5. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» |  | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский | 0,00000 | 7 957,25028 | 7 811,81280 |
| Основное мероприятие 6. Ремонт дворовых территорий |  | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский | 1315,00000 | 1 339,70469 | 1 339,70469 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Плановый объем финансирования в соответствии с утвержденной муниципальной программой, тыс. руб. | Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников), тыс. руб. | Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2018-2024 годы» | Всего: | 180 475,70147 | 180 475,70147 | 179 021,32671 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 28 582,07810 | 28 582,07810 | 28 436,64062 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 75 024,02337 | 75 024,02337 | 73 715,08609 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 76 869,60000 | 76 869,60000 | 76 869,60000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1 | Организация благоустройства дворовых территорий | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2 | Организация благоустройства общественных пространств в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» | Всего: | 14 121,77997 | 14 121,77997 | 14 121,77997 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 14 121,77997 | 14 121,77997 | 14 121,77997 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3 | Организация благоустройства места массового отдыха населения – Городского парка | Всего: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 4 | Организация благоустройства общественных пространств в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» | Всего: | 11 382,61400 | 11 382,61400 | 11 382,61400 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 5 163,34316 | 5 163,34316 | 5 163,34316 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 248,77084 | 248,77084 | 248,77084 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 5 970,50000 | 5 970,50000 | 5 970,50000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 5 | Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» | Всего: | 150 471,60281 | 150 471,60281 | 149 017,22805 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 7 957,25028 | 7 957,25028 | 7 811,81280 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 71 615, 25253 | 71 615, 25253 | 70 306,31525 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 70 899,10000 | 70 899, 10000 | 70 899, 10000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 6. | Ремонт дворовых территорий | Всего: | 4 499,70469 | 4 499,70469 | 4 499,70469 |
|  |  | расходы бюджета городского округа Навашинский | 1 339,70469 | 1 339,70469 | 1 339,70469 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 3 160,00000 | 3 160,00000 | 3 160,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

<*> Указывается объем бюджетных ассигнований согласно уточненной бюджетной росписи на отчетную дату

### Раздел 2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

По итогам 2025 года все запланированные мероприятия муниципальной программы реализованы в полном объеме.

#### Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2 Организация благоустройства общественных пространств | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Общественное пространство по ул. Барбашина в районе д.5,7 по ул. Почтовая д.6,6а,8 по ул. Трудовая г. Навашино, Нижегородской области | Работы завершены | Нет |
| Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных пространств | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Общественное пространство по ул. Барбашина в районе д.5,7 по ул. Почтовая д.6,6а,8 по ул. Трудовая г. Навашино, Нижегородской области | Работы завершены | нет |
| 2 | Основное мероприятие 4. Организация благоустройства общественных пространств в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Общественное пространство по ул. Барбашина в районе д.5,7 по ул. Почтовая д.6,6а,8 по ул. Трудовая г. Навашино, Нижегородской области | Работы завершены | нет |
| Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество благоустроенных общественных пространств в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Общественное пространство по ул. Барбашина в районе д.5,7 по ул. Почтовая д.6,6а,8 по ул. Трудовая г. Навашино, Нижегородской области | Работы завершены | нет |
| 3 | Основное мероприятие 5 Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Объект «Концепция благоустройства городского парка в городе Навашино. Путь корабела» | Работы завершены | нет |
| Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество реализованных проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Объект «Концепция благоустройства городского парка в городе Навашино. Путь корабела» | 1 | нет |
| 4 | Основное мероприятие 6. Ремонт дворовых территорий | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Дворовая территория, расположенная по адресу: Нижегородская область, г. Навашино, ул. Трудовая, д. 8 | Работы завершены | нет |
| Непосредственные результаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество благоустроенных (отремонтированных) дворовых территорий | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Январь 2025 | Декабрь 2025 | Дворовая территория, расположенная по адресу: Нижегородская область, г. Навашино, ул. Трудовая, д. 8 | Работы завершены | нет |

### Раздел 3. Итоги реализации муниципальной программы

за 2025 год

В 2025 году в рамках национального  проекта «Инфраструктура для жизни» выполнены работы по благоустройству общественного пространства по ул. Барбашина в районе д.5,7 по ул. Почтовая, 6,6а,8 по ул. Трудовая. В ходе проведенных конкурсных процедур определен подрядчик - ООО «БаСиСт», заключен муниципальный контракт №24-189 от 20 декабря 2024 г.,  также дополнительное соглашение от 15.07.2025  № 1, общая сумма реализации составила 11 382, 61400 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 5 970,50000 тыс. руб., средства областного бюджета – 248, 77084 тыс. руб.,  средства бюджета муниципального округа Навашинский – 5 163,34316 тыс. руб. В рамках контракта выполнены работы по устройству наливного полиуретанового покрытия площадки, установке ограждения площадки, модернизация освещения, асфальтирование проезда, озеленение территории.

.

В 2025 г. в рамках национального  проекта «Инфраструктура для жизни» реализуется проект создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - «Концепция благоустройства городского парка в городе Навашино. Путь корабела». В ходе проведенных конкурсных процедур определен подрядчик - ООО «БаСиСт», заключены муниципальные контракты №25-019 от 31.03.2025, сумма контракта - 139 369,59681тыс. руб.; № 25-112 от 05.11.2025, сумма контракта -  9 647,63124 тыс. руб. Общий объем средств на реализацию проекта составил 149  017, 23000 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 70 899, 10000 тыс. руб., средства областного бюджета – 70 306,32000 тыс. руб.,  средства бюджета городского округа Навашинский – 7 811,81000 тыс. руб. В рамках контракта выполнены работы:

- входная зона: устройство покрытий, установка входной зоны, устройство навигации, установка МАФ;

- зона тихого отдыха: устройство покрытий, установка МАФ, устройство освещения, озеленение;

- зона массовых мероприятий: установка сцены, устройство покрытий, установка МАФ, устройство освещения;

- спортивная зона: устройство спортивных покрытий, устройство пешеходный покрытий, устройство площадки  для пляжных видов спорта, установка МАФ,   устройство освещения;

- детская зона: устройство покрытий из резиновой крошки, установка детского оборудования, установка МАФ, устройство освещения, озеленение;

- зона пляжного отдыха: устройство покрытий, установка МАФ, устройство освещения, устройство пирса-причала.

В 2025 г. бюджету городского округа Навашинский предоставлена субсидия на ремонт дворовой территории. В ходе проведенных конкурсных процедур определен подрядчик - ООО «БаСиСт-С», заключен муниципальный контракт №24-190 от 20.12.2024 г., а также дополнительные соглашения № 1 от 01.07.2025, № 2 от 16.07.2025, общая сумма реализации составила 4 499,70469 тыс. руб., в том числе  средства областного бюджета – 3 160,00000 тыс. руб., средства бюджета городского округа Навашинский – 1 339,70469 тыс. руб. В рамках контракта выполнены работы по устройству асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, установка коврочисток, устройство наливного полиуретанового покрытия площадки, установка скамеек, качели, МАФ на дворовой территории расположенной по адресу: г. Навашино, ул. Трудовая, д.8.

#### Таблица 4. Сведения о достижении значений индикаторов

достижения цели и непосредственных результатов по итогам 2025 года

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный период 2025 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения цели: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | доля | 0,4 | 0,6 | 0,6 | нет |
| 2. | Доля благоустроенных общественных пространств от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | доля | 0,7 | 0,8 | 0,8 | нет |
| 3. | Доля благоустроенных мест массового отдыха от общего количества мест массового отдыха, подлежащих благоустройству | доля | 1 | 1,0 | 1,0 | нет |
| Непосредственный результат: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | всего | всего |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 27 | 37 | 37 | нет |
| 2. | Количество благоустроенных общественных пространств (с нарастающим итогом с 2018 года) | Ед. | 10 | 12 | 12 | нет |
| 3. | Количество благоустроенных мест массового отдыха | Ед. | 1 | 1 | 1 | нет |

### Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

В 2025 году в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» вносились следующие изменения:

1) Изменение, связанное с уточнением объема финансирования мероприятий программы (постановление Администрации городского округа Навашинский от 04.02.2025 № 85 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»);

2)  Изменение, связанное с уточнением объема финансирования мероприятий программы (постановление Администрации городского округа Навашинский от 27.03.2025 № 226 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»);

3) Изменение, связанное с уточнением объема финансирования мероприятий программы (постановление Администрации городского округа Навашинский от 09.07.2025 № 495 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»);

4) Изменение, связанное с уточнением объема финансирования мероприятий программы (постановление Администрации городского округа Навашинский от 03.09.2025 № 629 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»);

5) Изменение, связанное с уточнением объема финансирования мероприятий программы (постановление Администрации городского округа Навашинский от 29.12.2025 № 973 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»);

6) Изменение, связанное с уточнением объема финансирования мероприятий программы (постановление Администрации городского округа Навашинский от 30.12.2025 № 1003 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»).

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В 2026 году при реализации муниципальной программы будет продолжена работа по достижению программных целей и задач, а именно - обеспечение повышения уровня вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий городского округа Навашинский; создание доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств; создание развитой сети озелененных территорий в сочетании с развлекательными сооружениями; создание мест культурного отдыха на территории парка и скверов.

Заведующий сектором

благоустройства и ООС                                                                                                                            Д.А. Зудин

Заведующий отделом бухгалтерского

учета и статистической отчетности                                                                                          М.Г. Поддубошина