## Администрация ## муниципального округа Навашинский ## Нижегородской области ### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 02.04.2026                                                                                                       № 289

О внесении изменений в План реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального округа

Навашинский на 2023 – 2028 годы» на 2026 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 13.09.2016 №718 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 27.09.2018 №717, от 01.10.2018 № 725, от 27.03.2019 №290, от 30.07.2019 №697, от 13.01.2021 №3, от 13.07.2021 №669), в целях реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский от 14.11.2022 №1162 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 28.12.2022 №1353, от 19.01.2023 №46, от 28.03.2023 №295, от 13.09.2023 №817, от 28.12.2023 №1103, от 28.12.2023 №1116, от 01.04.2024 №219, от 11.06.2024 №373, от 25.07.2024 №461, от 11.10.2024 №679, от 08.11.2024 №758, от 26.12.2024 №927, от 27.12.2024 №948, от 27.03.2025 №235, от 09.07.2025 №496, в редакции постановлений администрации муниципального округа Навашинский от 29.12.2025 №974, от 30.12.2025 №994, от 27.03.2026 №266) Администрация муниципального округа Навашинский п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы» на 2026 год, утвержденный постановлением администрации городского округа Навашинский от 15.01.2026 №18 (далее - План) изменения, изложив План в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Организационному отделу администрации муниципального округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, директора департамента О.М. Мамонову.

Глава местного самоуправления                                                                                         Т.А. Берсенева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального округа Навашинский

от 02.04.2026 № 289

«Утвержден

постановлением администрации

муниципального округа Навашинский

от 15.01.2026 № 18

План

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального округа Навашинский

на 2023 - 2028 годы» на 2026 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2026 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа Навашинский | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Организация уличного освещения | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального округа Навашинский (далее – сектор благоустройства и ООС), МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | январь 2026 | декабрь 2026 | Обеспечение мероприятий по устойчивому функционированию уличного освещения: - своевременная оплата потребленных энергоресурсов; - содержание и ремонт линий уличного освещения: замена вышедших из строя ламп, светильников, патронов, фотореле, контакторов, трансформаторов тока и пр. (247,03 км); - развитие уличного освещения: демонтаж старых и установка новых светодиодных светильников - 50 шт. | 11269, 51546 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2 | Основное мероприятие 2 Организация благоустройства, озеленения и содержание мест захоронения | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | январь 2026 | декабрь 2026 | Обеспечение мероприятий по содержанию, улучшению состояния объектов озеленения, повышению уровня проживания жителей округа, улучшению внешнего вида, улиц, объектов благоустройства, отвечающих действующим требованиям и нормам, ремонт тротуаров; благоустройству мест захоронений: - зимнее и летнее содержание: тротуаров - 11 262,8 кв. м.; мест общего пользования (скверы, площади, парки и пр.) - 57944 кв. м.; мостов - 284,01 м.; - установка и замена дорожных знаков - 12 шт.; - содержание детских и спортивных площадок -25 шт.; - содержание мест захоронения - 32400 кв. м.; - содержание памятников: обелиска по ул. 50 лет Октября; памятника воинам ВОВ, умершим от ран в госпитале; Мемориала погибшим в годы ВОВ; подготовка мемориалов округа к празднованию 9 мая - 28 шт.; - ремонт и благоустройство памятников, посвященных ВОВ, - 2 шт.; - спил и кронирование деревьев - 200 шт.; - побелка стволов деревьев - 860 шт.; - подрезка кустарников, вырубка поросли, покос травы - 164260 кв. м.; - посадка зеленых насаждений - 200 шт.; - установка малых архитектурных форм - 20 шт., -замена урн -10 шт.; - содержание цветников и клумб -1596 кв. м. Благоустройство мест забора воды (ремонт каптажных камер, верхней надстройки колодцев, прочистка после ремонта и плановая (по заявлениям граждан) прочистка колодцев), находящихся на территории м. о. Навашинский - 26 шт. | 25738, 16367 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 3 | Основное мероприятие 4. Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать» * | Сектор благоустройства и ООС, МАУ ЦРКиТ «Возрождение» (по согласованию), МБОУДО НЦДОД «ДООЦ «Озеро Свято»» (по согласованию), Учреждения дошкольного образования (по согласованию) | январь 2026 | декабрь 2026 | 1. Благоустройство детской спортивной площадки в районе д. 19, д. 21, д. 23 по ул. Силикатный поселок г. Навашино Нижегородской области. 2. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по ул. Лермонтова (22430 ОП МГ 23), ул. Маяковского (22430 ОП МГ 21) г. Навашино Нижегородской области. 3. Ремонт распределительных водопроводных сетей холодного водоснабжения микрорайона Заводской г. Навашино Нижегородской области (1 этап). 4. Благоустройство многофункциональной спортивной площадки, расположенной в районе д. 2 по ул. Почтовая (в районе ЛД "Флагман"), г. Навашино Нижегородской области. 5. Ремонт детского корпуса №4 в Филиале МБОУ ДО «НЦДОД»»-«ДООЦ «Озеро Свято», расположенного по адресу: Нижегородская область, муниципальный округ Навашинский, с. Дедово. 6. Ремонт детского корпуса № 6 в Филиале МБОУ ДО «НЦДОД» -«ДООЦ «Озеро Свято», расположенного по адресу: Нижегородская область, муниципальный округ Навашинский, с. Дедово. 7. Благоустройство территории от д.56 до д.96 по ул. Трудовая г. Навашино Нижегородской области | 8848, 69487 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 4 | Основное мероприятие 5. Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | январь 2026 | декабрь 2026 | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий. | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | Итого по программе | x | x | x | x | 45856, 37400 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

* Проекты инициативного бюджетирования «Вам решать» реализуются через муниципальные программы:

1. «Благоустройство территории муниципального округа Навашинский на 2023 - 2028 годы»;

2. «Развитие образования муниципального округа Навашинский на 2023 - 2028 годы»;

3. «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа Навашинский на 2023 - 2028 годы».