## Администрация ## муниципального округа Навашинский ## Нижегородской области ### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 01.07.2026                                                                                                       № 515

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы

«Обеспечение населения муниципального округа Навашинский

доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы» на 2026 год,

утвержденный постановлением администрации муниципального округа

Навашинский от 16.01.2026 №26

В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский от 14.11.2022 №1158 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 29.12.2022 №1369, от 20.07.2023 №656, от 19.10.2023 №902, от 15.11.2023 №973, от 28.12.2023 №1105, от 28.12.2023 №1126, от 18.01.2024 №44, от 01.04.2024 №220, от  04.06.2024 №356, от 08.08.2024 №489 от 08.08.2024 №489, от 30.09.2024 №636, от 25.11.2024 №810, от 28.12.2024 №955, от 28.12.2024 №969, от 17.01.2025 №28 от 04.04.2025 №260, от 07.08.2025 №565                          и в редакции постановлений Администрации муниципального округа Навашинский от 29.12.2025 №980, от 30.12.2025 №1001, от 18.03.2026 №223, от 16.06.2026 №465, от 30.06.2026 №501),  Администрация муниципального округа Навашинский п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы» на 2026 год, утвержденный постановлением Администрации муниципального округа Навашинский от 16.01.2026 №26 (в редакции постановления Администрации муниципального округа Навашинский от 22.06.2026 №477)  (далее – План).

2. Ответственным за выполнение программных мероприятий обеспечить их реализацию в соответствии с утвержденным Планом.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, директора департамента О.М.Мамонову.

Глава местного самоуправления                                                                                        Т.А.Берсенева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального округа Навашинский

от 01.07.2026_№ 515

«УТВЕРЖДЕН»

постановлением администрации

муниципального округа Навашинский

от 16.01.2026 №26 (в редакции

постановления Администрации

муниципального округа

Навашинский от 22.06.2026 №477)

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы»

на 2026 год

| Nп/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2026 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа Навашинский | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» | Администрация муниципального округа Навашинский/ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (далее – отдел ЖКХ и ТЭК)/ |  |  |  | 2,50000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Мероприятие 2 Обеспечение обязательств принятых в рамках ОЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2004-2010 годы | Администрация | январь | декабрь | Погашение части процентной ставки по кредиту молодой семье | 2,50000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Выполнение государственных и муниципальных обязательств по обеспечению жильем граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» | отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь |  | 3795,63031 | 12998,65140 | 1965,61260 | 0,000 |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь | Приобретение в муниципальную собственность 2 жилых помещений для последующего предоставления их по договору найма специализированного жилищного фонда детям-сиротам | 0,000 | 3419,62740 | 1965,61260 | 0,000 |
|  | Мероприятие 2 Проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, замена и установка оборудования | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь | Проведение капитальных ремонтов с заменой и установкой оборудования в 4 жилых помещениях находящихся в муниципальной собственности | 1140,87431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Мероприятие 3 Приобретение жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь | Приобретение 3 жилых помещений для граждан, утративших жилые помещения в результате пожара | 2394,75600 | 9579,02400 | 0,000 | 0,000 |
|  | Мероприятие 4 Проведение оценки технического состояния строительных конструкций жилых зданий. Изготовление технической документации по многоквартирным домам | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь | Изготовление технической документации по 2-м многоквартирным домам для последующего признания этих домов аварийными | 260,00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 4 «Создание условий для обеспечения населения муниципального округа Навашинский качественными коммунальными услугами» | Отдел ЖКХ и ТЭК/ Сектор благоустройства и охраны окружающей среды (далее - Сектор благоустройства и ООС) |  |  |  | 7941,50000 | 2278,20000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь | Приобретение водогрейного котла. Приобретение 1 единицы коммунальной техники | 1033,40000 | 1253,50000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Мероприятие 3 Создание (обустройство) контейнерных площадок | Сектор благоустройства и ООС | январь | декабрь | Создание 6 контейнерных площадок | 891,24700 | 829,90000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Мероприятие 4 Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Сектор благоустройства и ООС | январь | декабрь | Приобретение 5 контейнеров и 1 бункера | 15,75300 | 194,80000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Мероприятие 5 Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным мероприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства на восстановление платежеспособности (санация) | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь | Предоставление 2 субсидий МП «Жилкомсервис» на восстановление платежеспособности | 6001,10000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по программе | x | x | x | x | 11739,63031 | 15276,85140 | 1965,61260 | 0,000 |