«Утвержден

постановлением Администрации

муниципального округа Навашинский

от 15.01.2026 № 18(в редакции постановления Администрации

муниципального округа Навашинский

от 02.04.2026 №289,

от 14.05.2026 №395

от 08.07.2026 № 545)

План

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального округа Навашинский

на 2023 - 2028 годы» на 2026 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2026 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа Навашинский | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Организация уличного освещения | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального округа Навашинский (далее – сектор благоустройства и ООС), МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | январь 2026 | декабрь 2026 | Обеспечение мероприятий по устойчивому функционированию уличного освещения: - своевременная оплата потребленных энергоресурсов; - содержание и ремонт линий уличного освещения: замена вышедших из строя ламп, светильников, патронов, фотореле, контакторов, трансформаторов тока и пр. (247,03 км); - развитие уличного освещения: демонтаж старых и установка новых светодиодных светильников - 50 шт. | 10774, 51546 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2 | Основное мероприятие 2 Организация благоустройства, озеленения и содержание мест захоронения | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | январь 2026 | декабрь 2026 | Обеспечение мероприятий по содержанию, улучшению состояния объектов озеленения, повышению уровня проживания жителей округа, улучшению внешнего вида, улиц, объектов благоустройства, отвечающих действующим требованиям и нормам, ремонт тротуаров; благоустройству мест захоронений: - зимнее и летнее содержание: тротуаров - 11 262,8 кв. м.; мест общего пользования (скверы, площади, парки и пр.) - 57944 кв. м.; мостов - 284,01 м.; - установка и замена дорожных знаков - 12 шт.; - содержание детских и спортивных площадок -25 шт.; - содержание мест захоронения - 32400 кв. м.; - содержание памятников: обелиска по ул. 50 лет Октября; памятника воинам ВОВ, умершим от ран в госпитале; Мемориала погибшим в годы ВОВ; подготовка мемориалов округа к празднованию 9 мая - 28 шт.; - ремонт и благоустройство памятников, посвященных ВОВ, - 2 шт.; - спил и кронирование деревьев - 200 шт.; - побелка стволов деревьев - 860 шт.; - подрезка кустарников, вырубка поросли, покос травы - 164260 кв. м.; - посадка зеленых насаждений - 200 шт.; - установка малых архитектурных форм - 20 шт., -замена урн -10 шт.; - содержание цветников и клумб -1596 кв. м. Благоустройство мест забора воды (ремонт каптажных камер, верхней надстройки колодцев, прочистка после ремонта и плановая (по заявлениям граждан) прочистка колодцев), находящихся на территории м. о. Навашинский - 26 шт. | 33520, 28095 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 3 | Основное мероприятие 4. Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать» * | Сектор благоустройства и ООС, МАУ ЦРКиТ «Возрождение» (по согласованию), МБОУДО НЦДОД «ДООЦ «Озеро Свято»» (по согласованию), Учреждения дошкольного образования (по согласованию) | январь 2026 | декабрь 2026 | 1.Ремонт распределительных водопроводных сетей холодного водоснабжения микрорайона Заводской г. Навашино Нижегородской области (1 этап). 4. Благоустройство многофункциональной спортивной площадки, расположенной в районе д. 2 по ул. Почтовая (в районе ЛД "Флагман"), г. Навашино Нижегородской области. 5. Ремонт детского корпуса № 6 в Филиале МБОУ ДО «НЦДОД» -«ДООЦ «Озеро Свято», расположенного по адресу: Нижегородская область, муниципальный округ Навашинский, с. Дедово. 7. Благоустройство территории от д.56 до д.96 по ул. Трудовая г. Навашино Нижегородской области | 5102, 71759 | 2996, 83414 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 4 | Основное мероприятие 5. Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | январь 2026 | декабрь 2026 | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий. | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | Итого по программе | x | x | x | x | 49397, 514 | 2996, 83414 | 0, 00000 | 0, 00000 |

* Проекты инициативного бюджетирования «Вам решать» реализуются через муниципальные программы:

1. «Благоустройство территории муниципального округа Навашинский на 2023 - 2028 годы»;

2. «Развитие образования муниципального округа Навашинский на 2023 - 2028 годы»;

3. «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа Навашинский на 2023 - 2028 годы».