#### ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ

#### АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

#### НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ОТЧЕТ

#### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

#### «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ НАВАШИНСКИЙ НА 2023-2028 ГОДЫ»

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа Навашинский на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 30 июня | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы | всего | 19 875,60513 | 8 673,04218 | 4 357,18791 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 19 875,60513 | 8 673,04218 | 4 357,18791 |
| Основное мероприятие 1. | Разработка градостроительной документации | всего | 455,00000 | 455,00000 | 80,85000 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 455,00000 | 455,00000 | 80,85000 |
| Основное мероприятие 3. | Проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство здания гимназии г.Навашино Нижегородской области» | всего | 0,00000 | 1 720,00000 | 505,33791 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 0,00000 | 1 720,00000 | 505,33791 |
| Основное мероприятие 14. | Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером «Зеленое» | всего | 16 756,00000 | 3 771,00000 | 3 771,00000 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 16 756, 00000 | 3 771,00000 | 3 771,00000 |
| Основное мероприятие 16. | Разработка проекта схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального округа Навашинский | всего | 598,00000 | 598,00000 | 0,00000 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 598,00000 | 598,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 17. | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» Ремонт распределительных водопроводных сетей холодного водоснабжения микрорайона Заводской г. Навашино Нижегородской области (1 этап) | всего | 1 346,60513 | 1 346,60513 | 0,00000 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 1 346,60513 | 1 346,60513 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 18. | Обеспечение инженерной инфраструктурой территории для установки быстровозводимых модульных конструкций | всего | 720,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 720,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 19. | Выполнение комплекса работ по компенсационному лесовосстановлению по решению суда | всего | 0,00000 | 782,43705 | 0,00000 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 0,00000 | 782,43705 | 0,00000 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного, бюджета муниципального округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы в 1 полугодии 2026 года

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Плановый объем финансирования соответствии с утвержденной муниципальной программой, тыс. руб. | Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб. | Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» | всего | 18 706,24752 | 11 670,32457 | 4 357,18791 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 15 708,96513 | 8 673,04218 | 4 357,18791 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 2 997,28239 | 2 997,28239 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1 | Разработка градостроительной документации | всего | 455,00000 | 455,00000 | 80,85000 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 455,00000 | 455,00000 | 80,85000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3 | Проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство здания гимназии г.Навашино Нижегородской области» | всего | 1 720,00000 | 1 720,00000 | 505,33791 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 1 720,00000 | 1 720,00000 | 505,33791 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 14 | Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером «Зеленое» | всего | 3 771,00000 | 3 771,00000 | 3 771,00000 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 3 771,00000 | 3 771,00000 | 3 771,00000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 16 | Разработка проекта схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального округа Навашинский | всего | 598,00000 | 598,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 598,00000 | 598,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

| Основное мероприятие 17 | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» Ремонт распределительных водопроводных сетей холодного водоснабжения микрорайона Заводской г. Навашино Нижегородской области (1 этап) | всего | 4 343,88752 | 4 343,88752 | 0,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 1 346,60513 | 1 346,60513 | 0,00000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 2 997,28239 | 2 997,28239 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 18 | Обеспечение инженерной инфраструктурой территории для установки быстровозводимых модульных конструкций | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 19 | Выполнение комплекса работ по компенсационному лесовосстановлению по решению суда | всего | 782,43705 | 782,43705 | 0,00000 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 782,43705 | 782,43705 | 0,00000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

в разрезе подпрограмм муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2026 г.:

В рамках реализации программы:

- Разработана рабочая документация по корректировке материалов внесения изменений в генеральный план муниципального округа Навашинский.

- Продолжаются работы по объекту «Строительство здания гимназии г.Навашино Нижегородской области».

- Начаты проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером  «Зеленое»».

- Завершаются мероприятия по реализации губернаторского проекта инициативного бюджетирования  «Вам решать!» Ремонт распределительных водопроводных сетей холодного водоснабжения микрорайона Заводской г. Навашино Нижегородской области (1 этап).

- Заключен муниципальный контракт по итогам электронного аукциона на реализацию мероприятий выполнению комплекса работ по компенсационному лесовосстановлению.

#### Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной

программы (при наличии)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Разработка градостроительной документации | Департамент строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский | январь | декабрь | январь | июнь | Выполнение работ по разработке проекта «Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа Навашинский Нижегородской области в количестве – 1 ед. | Выполнены работы по разработке проекта «Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа Навашинский Нижегородской области в количестве – 1 ед. |  |
| 2 | Основное мероприятие 3. Проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство здания гимназии г.Навашино Нижегородской области» | Департамент строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский | январь | декабрь | январь | июнь | Выполнение работ по корректировке сметной документации по объекту: «Строительство здания гимназии г. Навашино Нижегородской области» | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке сметной документации по объекту: «Строительство здания гимназии г. Навашино Нижегородской области» |  |
| 3 | Основное мероприятие 14. Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером «Зеленое» | Департамент строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский | январь | декабрь | январь | июнь | Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по объекту «Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером «Зеленое»» | Заключен муниципальный контракт. Работы по проектно-изыскательским работам (ПИР) по объекту «Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером «Зеленое»» начаты. |  |
| 4 | Основное мероприятие 16. Разработка проекта схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального округа Навашинский | Департамент строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский | январь | декабрь | январь | июнь | Разработка проекта схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального округа в количестве – 1 ед. | Работы будут выполнены во втором полугодии 2026 года |  |
| 5 | Основное мероприятие 17. Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать!» | Департамент строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский | январь | декабрь | январь | июнь | Ремонт распределительных водопроводных сетей холодного водоснабжения микрорайона Заводской г. Навашино Нижегородской области (1 этап) протяжённостью 310 м. | Завершаются работы по ремонту распределительных водопроводных сетей холодного водоснабжения микрорайона Заводской г. Навашино Нижегородской области (1 этап) протяжённостью 310 м. |  |
| 6 | Основное мероприятие 18. Обеспечение инженерной инфраструктурой территории для установки быстровозводимых модульных конструкций | Департамент строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский | январь | декабрь | январь | июнь | Работы по техническому присоединению к инженерным сетям (монтаж септиков, устройство скважин) быстровозводимых модульных конструкций (БМК) в количестве – 1 ед. | Мероприятие не будет реализовано, т.к. исключено из АИП в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета |  |
| 7 | Основное мероприятие 19. Выполнение комплекса работ по компенсационному лесовосстановлению по решению суда | Департамент строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский | январь | декабрь | январь | июнь | Выполнение комплекса работ по компенсационному лесовосстановлению | Заключен муниципальный контракт. Работы будут выполнены во втором полугодии 2026 года. |  |

Раздел 3 отчета.

### Итоги реализации муниципальной программы

за отчетный период (полугодие, год)

Описание результатов реализации мероприятий муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2026 г.

- Выполнены работы по разработке проекта «Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа Навашинский Нижегородской области в количестве – 1 ед.;

- Документация по корректировке сметной документации по объекту: «Строительство здания гимназии

г. Навашино Нижегородской области» находится в ГАУ НО «Управление государственной экспертизы»;

- Начаты работы по проектно-изыскательским работам (ПИР) по объекту «Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером «Зеленое»;

- В рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» завершаются работы по ремонту распределительных водопроводных сетей холодного водоснабжения микрорайона Заводской г. Навашино Нижегородской области (1 этап) протяжённостью 310 м;

- Заключен муниципальный контракт по итогам электронного аукциона на реализацию мероприятий выполнению комплекса работ по компенсационному лесовосстановлению.

Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

достижения цели и непосредственных результатов по итогам 1 полугодия 2026 года

| N№ п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный период 1 полугодие 2026 года |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |
| Индикаторы |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 1. Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования | % | не менее 80 | не менее 80 | не менее 80 |
| 2 | Индикатор 2. Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности | % | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Индикатор 3. Уровень реконструкции сетей водоснабжения | % | 100 | 0 | 100 |
| Непосредственные результаты |  |  |  |  |  |
| 1 | Непосредственный результат 1. Количество разработанной проектно – сметной документации на строительство и реконструкцию объектов | шт | 3 | 2 | 3 |
| 2 | Непосредственный результат 2. Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства | км | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Непосредственный результат 3. Протяженность реконструируемых сетей водоснабжения | км | 19,23 | 18,92 | 19,23 |

### Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 15.12.2022 №1299 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 16.03.2023 №252 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 26.05.2023 №496 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 25.08.2023 №784 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 29.09.2023 №866 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 31.10.2023 №931 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 27.12.2023 №1101 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 29.12.2023 №1133 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 21.03.2023 №199 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 19.12.2024 №880 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 25.12.2024 №920 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 18.03.2025 №200 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации городского округа Навашинский от 10.07.2025 №502 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 26.12.2025 №965 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 29.12.2025 №977 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 12.02.2026 №125 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;

  - Постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 27.04.2026 №343 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы».

### Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Во втором полугодии 2026 года при реализации муниципальной программы будет продолжена работа по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в интересах социально-экономического развития муниципального образования муниципального округ Навашинский, а именно:

- реализация мероприятий Программы направленных на улучшение жилищно-бытовых условий жизни населения и рост инвестиционной привлекательности территории в интересах социально-экономического развития муниципального образования муниципального округ Навашинский.

Заведующий отделом

организации строительства

и проектной документации                                                                         А.Н. Боков

Заведующий отделом

бухгалтерского учета

и статистической отчетности                                                        М.Г. Поддубошина