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Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований
бюджета муниципального округа Навашинский на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на 30 июня
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального округа Навашинский  на 2023-2028 годы
	всего
	19 875,60513
	8 673,04218
	4 357,18791

	
	
	Департамент строительства и ЖКХ
	19 875,60513
	8 673,04218
	4 357,18791

	Основное мероприятие 1.
	Разработка градостроительной документации
	всего
	455,00000
	455,00000
	80,85000

	
	
	Департамент строительства и ЖКХ
	455,00000
	455,00000
	80,85000

	Основное мероприятие 3.
	Проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство здания гимназии г.Навашино Нижегородской области»
	всего
	0,00000
	1 720,00000
	505,33791

	
	
	Департамент строительства и ЖКХ
	0,00000
	1 720,00000
	505,33791

	Основное мероприятие 14.

	Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером «Зеленое»
	всего
	16 756,00000
	3 771,00000
	3 771,00000

	
	
	Департамент строительства и ЖКХ
	16 756, 00000
	3 771,00000
	3 771,00000

	Основное мероприятие 16.

	Разработка проекта схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального округа Навашинский
	всего
	598,00000
	598,00000
	0,00000

	
	
	Департамент строительства и ЖКХ
	598,00000
	598,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 17.
	Реализация проектов инициативного бюджетирования  «Вам решать!»
Ремонт распределительных водопроводных сетей холодного водоснабжения микрорайона Заводской г. Навашино Нижегородской области (1 этап)
	всего
	1 346,60513
	1 346,60513
	0,00000

	
	
	Департамент строительства и ЖКХ
	1 346,60513
	1 346,60513
	0,00000

	Основное мероприятие 18.

	Обеспечение инженерной инфраструктурой территории для установки быстровозводимых модульных конструкций
	всего
	720,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	Департамент строительства и ЖКХ
	720,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 19.

	Выполнение комплекса работ по компенсационному лесовосстановлению по решению суда
	всего
	0,00000
	782,43705
	0,00000

	
	
	Департамент строительства и ЖКХ
	0,00000
	782,43705
	0,00000



Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного, бюджета муниципального округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы в 1 полугодии 2026 года

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Плановый объем финансирования  соответствии с утвержденной муниципальной программой, 
тыс. руб.
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб.
	Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»
	всего
	18 706,24752
	11 670,32457
	4 357,18791

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	15 708,96513
	8 673,04218
	4 357,18791

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	2 997,28239
	2 997,28239
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 1
	Разработка градостроительной документации
	всего
	455,00000
	455,00000
	80,85000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	455,00000
	455,00000
	80,85000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 3

	Проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство здания гимназии г.Навашино Нижегородской области»
	всего
	1 720,00000
	1 720,00000
	505,33791

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	1 720,00000
	1 720,00000
	505,33791

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 14
	Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от               г. Навашино за озером «Зеленое»
	всего
	3 771,00000
	3 771,00000
	3 771,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	3 771,00000
	3 771,00000
	3 771,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 16

	Разработка проекта схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального округа Навашинский
	всего
	598,00000
	598,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	598,00000
	598,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000


	


	Основное мероприятие 17

	Реализация проектов инициативного бюджетирования  «Вам решать!»
Ремонт распределительных водопроводных сетей холодного водоснабжения микрорайона Заводской г. Навашино Нижегородской области (1 этап)
	всего
	4 343,88752
	4 343,88752
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	1 346,60513
	1 346,60513
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	2 997,28239
	2 997,28239
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 18

	Обеспечение инженерной инфраструктурой территории для установки быстровозводимых модульных конструкций
	всего
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Основное мероприятие 19

	Выполнение комплекса работ по компенсационному лесовосстановлению по решению суда
	всего
	782,43705
	782,43705
	0,00000

	
	
	расходы бюджета муниципального округа Навашинский
	782,43705
	782,43705
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000


Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы
в разрезе подпрограмм муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2026 г.:

В рамках реализации программы:
- Разработана рабочая документация по корректировке материалов внесения изменений в генеральный план муниципального округа Навашинский.
- Продолжаются работы по объекту «Строительство здания гимназии г.Навашино Нижегородской области».
- Начаты проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером  «Зеленое»».
- Завершаются мероприятия по реализации губернаторского проекта инициативного бюджетирования  «Вам решать!» Ремонт распределительных водопроводных сетей холодного водоснабжения микрорайона Заводской г. Навашино Нижегородской области (1 этап).
- Заключен муниципальный контракт по итогам электронного аукциона на реализацию мероприятий выполнению комплекса работ по компенсационному лесовосстановлению.






Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий
муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной
программы (при наличии)


	№
п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»

	1
	Основное мероприятие 1. 
Разработка градостроительной документации
	Департамент строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Выполнение работ по разработке проекта «Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа Навашинский Нижегородской области в количестве – 1 ед.
	Выполнены работы по разработке проекта «Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа Навашинский Нижегородской области в количестве – 1 ед.
	

	2
	Основное мероприятие 3.
Проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство здания гимназии г.Навашино Нижегородской области»
	Департамент строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Выполнение работ по корректировке сметной документации по объекту: «Строительство здания гимназии 
г. Навашино Нижегородской области»
	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке сметной документации по объекту: «Строительство здания гимназии 
г. Навашино Нижегородской области»
	

	3
	Основное мероприятие 14.
Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от               
г. Навашино за озером «Зеленое»
	Департамент строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) по объекту «Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером «Зеленое»»
	Заключен муниципальный контракт. Работы по проектно-изыскательским работам (ПИР) по объекту «Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером «Зеленое»» начаты.
	

	4
	Основное мероприятие 16.
Разработка проекта схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального округа Навашинский
	Департамент строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Разработка проекта схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального округа в количестве – 1 ед.
	Работы будут выполнены во втором полугодии 2026 года
	

	5
	Основное мероприятие 17.
Реализация проектов инициативного бюджетирования  «Вам решать!»

	Департамент строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Ремонт распределительных водопроводных сетей холодного водоснабжения микрорайона Заводской г. Навашино Нижегородской области (1 этап) протяжённостью 
310 м.
	Завершаются 
работы по
 ремонту распределительных водопроводных сетей холодного водоснабжения микрорайона Заводской г. Навашино Нижегородской области (1 этап) протяжённостью 
310 м.
	

	6
	Основное мероприятие 18.
Обеспечение инженерной инфраструктурой территории для установки быстровозводимых модульных конструкций
	Департамент строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Работы по техническому присоединению к инженерным сетям (монтаж септиков, устройство скважин) быстровозводимых модульных конструкций (БМК)  в количестве – 1 ед.
	Мероприятие не будет реализовано, т.к. исключено из АИП в связи с отсутствием финансирования из областного бюджета
	

	7
	Основное мероприятие 19.
Выполнение комплекса работ по компенсационному лесовосстановлению по решению суда
	Департамент строительства и ЖКХ Администрации муниципального округа Навашинский
	январь
	декабрь
	январь
	июнь
	Выполнение комплекса работ по компенсационному лесовосстановлению
	Заключен муниципальный контракт. 
Работы будут выполнены во втором полугодии 2026 года.
	







Раздел 3 отчета.
Итоги реализации муниципальной программы
за отчетный период (полугодие, год)
Описание результатов реализации мероприятий муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2026 г.

- Выполнены работы по разработке проекта «Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа Навашинский Нижегородской области в количестве – 1 ед.;
- Документация по корректировке сметной документации по объекту: «Строительство здания гимназии 
г. Навашино Нижегородской области» находится в ГАУ НО «Управление государственной экспертизы»;
- Начаты работы по проектно-изыскательским работам (ПИР) по объекту «Реконструкция биологических очистных сооружений, расположенных северо-восточнее от г. Навашино за озером «Зеленое»;
- В рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» завершаются работы по ремонту распределительных водопроводных сетей холодного водоснабжения микрорайона Заводской г. Навашино Нижегородской области (1 этап) протяжённостью 310 м;
- Заключен муниципальный контракт по итогам электронного аукциона на реализацию мероприятий выполнению комплекса работ по компенсационному лесовосстановлению.












Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов
достижения цели и непосредственных результатов по итогам 1 полугодия 2026 года

	N№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Ожидаемый результат

	
	
	
	Отчетный период 1 полугодие  2026 года
	

	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального округа Навашинский на 2023-2028 годы»

	Индикаторы

	1
	Индикатор 1. Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме финансирования
	%
	не менее 80
	не менее 80
	не менее 80

	2
	Индикатор 2.
Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности 
	%
	60
	60
	60

	3
	Индикатор 3. Уровень реконструкции сетей водоснабжения 
	%
	100
	0
	100

	Непосредственные результаты

	1
	Непосредственный результат 1. 
Количество разработанной проектно – сметной документации на строительство и реконструкцию объектов 
	шт
	3
	2
	3

	2
	Непосредственный результат 2. 
Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства  
	км
	3
	3
	3

	3
	Непосредственный результат 3. 
Протяженность реконструируемых сетей водоснабжения  
	км
	19,23
	18,92
	[bookmark: _GoBack]19,23





Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных
ответственным исполнителем в муниципальную программу

1. Постановление Администрации городского округа Навашинский от 15.12.2022 №1299 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;
2. Постановление Администрации городского округа Навашинский от 16.03.2023 №252 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;
3. Постановление Администрации городского округа Навашинский от 26.05.2023 №496 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;
4. Постановление Администрации городского округа Навашинский от 25.08.2023 №784 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;
5. Постановление Администрации городского округа Навашинский от 29.09.2023 №866 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;
6. Постановление Администрации городского округа Навашинский от 31.10.2023 №931 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;
7. Постановление Администрации городского округа Навашинский от 27.12.2023 №1101 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;
8. Постановление Администрации городского округа Навашинский от 29.12.2023 №1133 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;
9. Постановление Администрации городского округа Навашинский от 21.03.2023 №199 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;
10. Постановление Администрации городского округа Навашинский от 19.12.2024 №880 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;
11. Постановление Администрации городского округа Навашинский от 25.12.2024 №920 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;
12. Постановление Администрации городского округа Навашинский от 18.03.2025 №200 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;
13. Постановление Администрации городского округа Навашинский от 10.07.2025 №502 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;
14. Постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 26.12.2025 №965 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;
15. Постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 29.12.2025 №977 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;
16. Постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 12.02.2026 №125 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»;
17. Постановление Администрации муниципального округа Навашинский от 27.04.2026 №343 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы».










Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы

Во втором полугодии 2026 года при реализации муниципальной программы будет продолжена работа по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в интересах социально-экономического развития муниципального образования муниципального округ Навашинский, а именно:
- реализация мероприятий Программы направленных на улучшение жилищно-бытовых условий жизни населения и рост инвестиционной привлекательности территории в интересах социально-экономического развития муниципального образования муниципального округ Навашинский.
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