УТВЕРЖДЕНА

постановлением  администрации

городского округа  Навашинский

от  27.04.2023 № 391

(в редакции постановления администрации городского округа Навашинский                                от 14.07.2023 № 638, от 25.12.2025 № 952)

Муниципальная программа «Использование и охрана земель

на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской

области на 2023-2028 годы»

(далее – Программа)

- Паспорт Программы

| Координатор муниципальной Программы |  | Управление сельского хозяйства администрации муниципального округа Навашинский (далее – УСХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители муниципальной Программы |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа Навашинский (далее – КУМИ); Отдел муниципального контроля администрации муниципального округа Навашинский (далее – ОМК). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы (при их наличии) |  | Подпрограммы отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной Программы |  | Сохранение качества, повышение эффективности рационального использования и охраны земель на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной Программы |  | Защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, борщевиком Сосновского, сохранение достигнутого уровня мелиорации; обеспечение организации рационального использования и охраны земель; систематическое проведение мероприятий, направленных на выявление нерационально используемых земель, невостребованных долей земель сельскохозяйственного назначения, в целях передачи их в аренду либо в собственность; обеспечение противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы |  | 2023-2028 годы. Программа реализуется в один этап. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников (в разбивке по подпрограммам) | Общий объем финансирования муниципальной программы: без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование программы/ подпрограммы |  | Источники финансирова-ния | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
|  | Всего по муниципальной программе «Использование и охрана земель на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 гг.» |  | Всего | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
|  |  |  | Бюджет муниципального округа Навашинский | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
|  |  |  | Прочие источники | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредствен-ных результатов | Индикаторы достижения цели муниципальной программы: количество проинвентаризированных земельных участков к общему количеству земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории муниципального округа Навашинский – 30%. Показатели непосредственных результатов муниципальной программы: площадь земель, на которой проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского – 4,0 га.; введение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения - 1028 га.; количество материалов, размещенных в средствах массовой информации, по вопросу использования и охраны земель - не менее 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Текстовая часть Программы

  - Характеристика текущего состояния

Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование её связано со всеми другими природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли - почвы,            ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса.

Программа «Использование и охрана земель на территории  муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» направлена                    на создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления экономики.

Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды.

В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению целостности экосистемы.

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводит к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств.

Охрана земли только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рациональное землепользование.

Проблемы устойчивого социально-экономического развития муниципального округа Навашинский Нижегородской области и экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель.

На уровне муниципального образования можно решать местные проблемы охраны и использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в интересах не только ныне живущих людей, но и будущих поколений.

На территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области имеются земельные участки для различного разрешенного использования.

Наиболее ценными являются земли сельскохозяйственного назначения, относящиеся к сельскохозяйственным угодьям. Сенокосы используются гражданами (личными подсобными хозяйствами).

2.2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является сохранение качества, повышение эффективности рационального использования и охраны земель на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области.

Задачами Программы являются:

- защита сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, борщевиком Сосновского, сохранение достигнутого уровня мелиорации;

-   обеспечение организации рационального использования и охраны земель;

- систематическое проведение инвентаризации земель, выявление нерационально используемых земель, невостребованных долей земель сельскохозяйственного назначения, в целях передачи их в аренду либо в собственность;

- обеспечение противопожарной безопасности в отношении земель сельскохозяйственного назначения.

### 2.3. Этапы и сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы 2023 - 2028 годы.

Программа реализуется в один этап.

### 2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы отражена в таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Категория расходов (капвложе-ния, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполне-ния (год) | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета муниципального округа Навашинский, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| Наименование муниципальной программы: «Использование и охрана земель на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 1. | Основное мероприятие 1. Разъяснение земельного законодательства гражданам и юридическим лицам | Прочие расходы | 2023-2028 | УСХ КУМИ ОМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 2. | Основное мероприятие 2. Выявление пустующих и нерационально используемых земель, выявление невостребован-ных земельных долей из состава земель сельско-хозяйственного назначе-ния и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | Прочие расходы | 2023-2028 | УСХ КУМИ ОМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 3. | Основное мероприятие 3. Выявление фактов самовольного занятия земельных участков | Прочие расходы | 2023-2028 | УСХ КУМИ ОМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 4. Инвентаризация земель | Прочие расходы | 2023-2028 | УСХ КУМИ ОМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 5. | Основное мероприятие 5. Защита сельскохозяй-ственных земель от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, борщевиком Сосновского, сохранение достигнутого уровня мелиорации | Прочие расходы | 2023-2028 | УСХ ОМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 6. | Основное мероприятие 6. Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудше-нию экологической обстановки | Прочие расходы | 2023-2028 | УСХ ОМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 7. | Основное мероприятие 7. Обеспечение противо-пожарной безопасности в отношении земель с/х назначения | Прочие расходы | 2023-2028 | УСХ ОМК | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 8. | Основное мероприятие 8. Проведение профилак-тических мероприятий в отношении собственников (владельцев) земельных участков сельскохозяй-ственного назначения | Прочие расходы | 2023-2028 | ОМК | - | - | - | - | - | - | - |

### 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации Программы

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

сокращение количества площадей земельных участков на территории  муниципального округа Навашинский Нижегородской области, на которых произрастает злостный сорняк борщевик Сосновского;

введение в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Таблица 2. Сведения об индикаторах достижения цели

и непосредственных результатах

| N п/п | Наименование индикатора достижения цели/непосредственного результата | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Ед. измерения | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Индикатор 1 Количество проинвентаризирован-ных земельных участков к общему количеству земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории муниципального округа Навашинский | УСХ | % | 7,3 | 8,5 | 10,6 | 12,8 | 18,4 | 22,1 | 25,3 | 30,0 |
| 2. | Непосредственный результат 1 Площадь земель, на которой проводятся мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | УСХ | га. | 1,0 | 1,83 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,0 |
| 3. | Непосредственный результат 2 Введение в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения | УСХ | га. | 70,0 | 147,0 | 310,0 | 444,0 | 578,0 | 600,0 | 811,0 | 1028,0 |
| 4. | Непосредственный результат 3 Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации, по вопросу использования и охраны земель | УСХ | ед. | 3 | 4 | >= 3 | >= 3 | >= 3 | >= 3 | >= 3 | >= 3 |

### 2.6. Меры правового регулирования

Основные мероприятия муниципальной программы определены с учетом действующих федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Нижегородской области и органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский Нижегородской области.

Перечень основных мероприятий, для реализации которых потребуется принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский Нижегородской области, приведен в таблице.

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

| п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» |  |  |  |  |
| 3 1. | Постановление администрации муниципального округа Навашинский | План реализации муниципальной программы | Управление сельского хозяйства | ежегодно |
| 1 2. | Постановление администрации муниципального округа Навашинский | Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля | Отдел муниципального контроля | ежегодно |

### 2.7. Участие муниципальных унитарных предприятий,

акционерных обществ и иных организаций в реализации

мероприятий муниципальной программы

Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций в реализации мероприятий Программы не предусмотрено.

### 2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

муниципальной программы

Программа предполагает финансирование за счет средств бюджета муниципального округа Навашинский и прочих источников при необходимости.

2.8.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств бюджета муниципального округа

Навашинский Нижегородской области

При необходимости финансирование программы из бюджета муниципального округа Навашинский осуществляется в пределах средств, предусматриваемых в бюджете муниципального округа Навашинский на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств бюджета муниципального округа Навашинский

| Статус | Главный распорядитель средств бюджета муниципального округа Навашинский | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы». | Администрация муниципального округа Навашинский Нижегородской области | Всего | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию

муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Главный распорядитель средств бюджета муниципального округа Навашинский | Источники финансиро-вания | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» | Администрация муниципального округа Навашинский Нижегородской области | всего | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджет муниципального округа Навашинский | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | прочие источники | - | - | - | - | - | - | - |

### 2.9. Анализ рисков реализации Программы

В качестве факторов риска рассматриваются события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Программы.

К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы, относятся:

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, такие как природные и техногенные катастрофы;

- природные риски, связанные с экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое и засушливое лето; аномально холодная зима).

Финансовые риски

Отсутствуют. Программа реализуется без финансирования.

### 2.10. Оценка эффективности реализации Программы

В конечном итоге успешная реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить повышение эффективности использования и охраны земель на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области.