## Администрация ## муниципального округа Навашинский ## Нижегородской области ### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  15.05.2026                                                                                                  № 398

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)

по организации работы в информационной системе управления

проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)

В соответствии с пунктом 4 раздела V протокола заседания президиума  (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина от 25 декабря 2025 г. № 207/пр, пунктом 2 раздела III протокола совещания с представителями субъектов Российской Федерации по вопросу цифровой трансформации отрасли строительства под председательством заместителя Министра строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации К.А. Михайлика от 20 января 2026 г. № 66-ПРМ-КМ и во исполнение пункта 1.4 плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) в Нижегородской области на 2026 г., утвержденного заместителем Председателя Правительства Нижегородской области Каргиным И.Н. 12 февраля 2026 г., Администрация муниципального округа Навашинский Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемый типовой план мероприятий («дорожную карту») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)  (далее – типовой план мероприятий).

- Организационному отделу администрации муниципального округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, директора департамента О. М. Мамонову.

| Глава местного самоуправления | Т.А. Берсенева |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального округа Навашинский

Нижегородской области

от 15.05.2026 г. № 398

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Направление в ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» информации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП | 15 мая 2026 г. | Департамент строительства и ЖКХ администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области | Письмо об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП, направленное посредством СЭДО |
| 1.2 | Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе для муниципального образования. | Июнь 2026 г. | Департамент строительства и ЖКХ администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области | в муниципальном образовании приняты: - правовой акт, определяющий порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе; - правовой акт об утверждении регламента передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней |

|  |  |  |  | бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования (на основе приказа министерства строительства Нижегородской области от 13 октября 2023 г. № 328-238/23од) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Контроль и обеспечение ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе. | ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Контроль: Заместитель главы администрации, директор департамента муниципального округа Навашинский Нижегородской области Мамонова Ольга Михайловна Обеспечение ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе: 1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и организации строительства Боков Александр Николаевич; 2.Главный специалист отдела организации строительства и проектной документации управления инвестиций, архитектуры и организации строительства Сысуева Елена Васильевна; | Отчет о проделанной работе, направленный в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО |
| 1.4 | Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе | 3 квартал 2026г. | Департамент строительства и ЖКХ администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области | в муниципальном образовании приняты: - правовой акт, определяющий порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе; - правовой акт об утверждении регламента передачи проектной и рабочей документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования. |
| 1.5 | Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных служащих, муниципальных заказчиков по направлению цифровой трансформации строительной отрасли | Июнь 2026 г., далее по мере необходимости | Ответственный за организацию курсов: Заместитель главы администрации, директор департамента муниципального округа Навашинский Нижегородской области Мамонова Ольга Михайловна Лица ответственные за прохождение курсов: 1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и организации строительства Боков Александр Николаевич; 2.Главный специалист отдела организации строительства и проектной документации управления инвестиций, архитектуры и организации строительства Сысуева Елена Васильевна; | Документы, подтверждающие повышение квалификации |
| 1.6 | Представление отчета об исполнении п. 1.2 – 1.5 плана мероприятий в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» | 31 июля 2026 г., 30 ноября 2026 г. | Департамент строительства и ЖКХ администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области | Отчет о проделанной работе, направленный посредством СЭДО |
| Раздел 2. Ведение Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства |  |  |  |  |
| 2.1 | Актуализация сведений о пользователях ИСУП из числа сотрудников организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства | постоянно | 1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и организации строительства Боков Александр Николаевич; 2.Главный специалист отдела организации строительства и проектной документации управления инвестиций, архитектуры и организации строительства Сысуева Елена Васильевна; | Направление актуализированного перечня пользователей системы ИСУП в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», в случае изменения перечня лиц, ответственных за работу в ИСУП |
| 2.2 | Организация получения электронных подписей для пользователей ИСУП из числа организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, не имеющих действующей электронной подписи | постоянно | Ответственный за организацию получения электронных подписей для пользователей ИСУП: Заместитель главы администрации, директор департамента муниципального округа Навашинский Нижегородской области Мамонова Ольга Михайловна Пользователи ИСУП не имеющие действующей электронной подписи: 1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и организации строительства Боков Александр Николаевич; 2.Главный специалист отдела организации строительства и проектной документации управления инвестиций, архитектуры и организации строительства Сысуева Елена Васильевна; | Всеми пользователями ИСУП из организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства получены электронные подписи. Для пользователей ИСУП, не имеющих действующей электронной подписи, организовано получение электронных подписей |
| 2.3 | Направление информации об объектах капитального строительства, планируемых к реализации на территории муниципального образования за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) | В срок не позднее 3 рабочих дней с момента заключения контракта на проектирование/ строительство объектов | Лица, ответственные за работу ИСУП: 1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и организации строительства Боков Александр Николаевич; 2.Главный специалист отдела организации строительства и проектной документации управления инвестиций, архитектуры и организации строительства Сысуева Елена Васильевна; | Направление письма в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО |
| 2.4 | Обеспечение участия пользователей ИСУП из числа организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, в обучающих семинарах, проводимых ФАУ «РосКапСтрой | постоянно | Контроль: Заместитель главы администрации, директор департамента муниципального округа Навашинский Нижегородской области Мамонова Ольга Михайловна: 1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и организации строительства Боков Александр Николаевич; 2.Главный специалист отдела организации строительства и проектной документации управления инвестиций, архитектуры и организации строительства Сысуева Елена Васильевна; | Пользователи подготовлены к работе в ИСУП |
| 2.5 | Участие в мероприятиях (стратегические сессии, форумы, круглые столы и пр.), направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП, формирования цифровой вертикали строительной отрасли и результатах проработки мероприятий настоящего плана мероприятий для организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства | не менее 1раза в квартал | Контроль: Департамент строительства и ЖКХ администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области Лица ответственные за участие в мероприятиях: 1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и организации строительства Боков Александр Николаевич; 2.Главный специалист отдела организации строительства и проектной документации управления инвестиций, архитектуры и организации строительства Сысуева Елена Васильевна; | Пользователи приняли участие в мероприятии |
| 2.6 | Обеспечение наполнения разделов ИСУП «Основная информация», «Управление проектами», «Документация» для всех объектов капитального строительства, реализуемых на территории муниципального образования, внесенных в ИСУП, данными и поддержание указанных разделов в актуальном состоянии | постоянно | Лица ответственные за работу в ИСУП: 1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и организации строительства Боков Александр Николаевич; 2.Главный специалист отдела организации строительства и проектной документации управления инвестиций, архитектуры и организации строительства Сысуева Елена Васильевна; | Информация вносится на постоянной основе |
| 2.7 | Обеспечение включения в муниципальные контракты требований о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе при выполнении работ по строительству объектов капитального строительства | постоянно | Департамент строительства и ЖКХ администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области Лица, ответственные за работу в ИСУП: 1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и организации строительства Боков Александр Николаевич; 2.Главный специалист отдела организации строительства и проектной документации управления инвестиций, архитектуры и организации строительства Сысуева Елена Васильевна; | Муниципальные контракты о выполнении работ по строительству объектов капитального строительства содержат требования о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе |
| 2.8 | Обеспечение обмена данными в машиночитаемом формате между муниципальным заказчиком и подрядной организацией, выполняющей архитектурно-строительное проектирование и/или строительно-монтажные работы, посредством ИСУП и внешней информационной системы подрядной организации (ВИС), имеющей интеграцию с ИСУП и внешней информационной системы | постоянно | Лица, ответственные за работу в ИСУП: 1.Заведующий отделом организации строительства и проектной документации управление инвестиций, архитектуры и организации строительства Боков Александр Николаевич; 2.Главный специалист отдела организации строительства и проектной документации управления инвестиций, архитектуры и организации строительства Сысуева Елена Васильевна; | Информация вносится на постоянной основе |
| 2.9 | Представление отчета об исполнении раздела 2 плана мероприятий и процессе ведения ИСУП на территории муниципального образования Нижегородской области в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» | ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Департамент строительства и ЖКХ администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области | Отчет о реализации мероприятий по ведению ИСУП, направленный посредством СЭДО |