#### ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И  ЖКХ

#### АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

#### НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

#### ОТЧЕТ

#### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

#### «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

#### В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ НА 2023 – 2028 ГОДЫ»

#### Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета муниципального округа Навашинский на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2026 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 30 июня | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы | всего | 21 013,10000 | 22 484,66545 | 11 797,23400 |
|  |  | МКУ «Управление дорог» м.о. Навашинский | 14 976,70000 | 14 948,26545 | 9 472,92086 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 6 036,40000 | 7 536,40000 | 2 324,31314 |
| Основное мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа | всего | 14 976,70000 | 14 948,26545 | 9 472,92086 |
|  |  | МКУ «Управление дорог» м.о. Навашинский | 14 976,70000 | 14 948,26545 | 9 472,92086 |
| Основное мероприятие 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа | всего | 6 036,40000 | 7 536,40000 | 2 324,31314 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 6 036,40000 | 7 536,40000 | 2 324,31314 |
| Основное мероприятие 3 | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать» | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляемый в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | Департамент строительства и ЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного и бюджета муниципального округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы в 1 полугодии 2026 года

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Плановый объем финансирования в соответствии с утвержденной муниципальной программой, тыс. руб. | Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб. | Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы | всего | 22 484,66545 | 22 484,66545 | 11 797,23400 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 22 484,66545 | 22 484,66545 | 11 797,23400 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа | всего | 14 948,26545 | 14 948,26545 | 9 472,92086 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 14 948,26545 | 14 948,26545 | 9 472,92086 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа | всего | 7 536,40000 | 7 536,40000 | 2 324,31314 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 7 536,40000 | 7 536,40000 | 2 324,31314 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3 | Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать» | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляемый в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы бюджета муниципального округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.) | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

в разрезе подпрограмм муниципальной программы

- выполнены работы по карточному и ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети г. Навашино;

- выполнен комплекс работ по обеспечению безопасности дорожного движения на ул. Калинина г.Навашино, в районе ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им. А.А. Козерадского»;

- ведутся работы по нанесению дорожной разметки на автомобильные дороги общего пользования местного значения в г.Навашино;

- ведутся работы по частичному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Рабочая и дорога к кладбищу в д. Родяково.

#### Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной

программы (при наличии)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа | МКУ «Управление дорог» м.о. Навашинский | январь | декабрь | январь | июнь | Выполнить комплекс работ по содержанию дорог и тротуаров в зимний период. Протяженность дорог – 248,8 км. | Выполнен комплекс работ по содержанию дорог и тротуаров в зимний период. Протяженность дорог – 248,8 км. | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа Навашинский | Департамент строительства и ЖКХ | январь | декабрь | январь | июнь | Отремонтировать 3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения | Работы будут выполнены во 2 полугодии 2026 года | нет |

### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы

за 1 полугодие 2026 г.

Для обеспечения безопасности пешеходов обустроен комплекс работ по обеспечению безопасности дорожного движения на ул. Калинина г.Навашино, в районе ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им. А.А. Козерадского».

В комплекс работ по обустройству пешеходного перехода вошли:

- установка дорожных знаков;

- устройство дорожных ограждений;

- укладка дорожного элемента «искусственная неровность».

Выполнены работы по карточному и ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети г. Навашино:

- укладка асфальта на площади 2500м2

#### Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов

достижения цели и непосредственных результатов за 1 полугодие 2026 г.

| N№ п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  | Ожидаемый результат достижения плановых значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный период 1 полугодие 2026 года |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы» |  |  |  |  |
|  | Индикаторы | ед. |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности отремонтированных (ежегодно) автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 1,21 | 0,2 | 1,21 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 63,10 | 64,10 | 63,10 |
| 3 | Доля инфраструктуры обустроенной для движения пешеходов в т.ч. вблизи образовательных (дошкольных) учреждений, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | % | 92,59 | 92,59 | 92,59 |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3,0 | 0,5 | 3,0 |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 157,0 | 159,5 | 157,0 |
| 6 | Непосредственный результат 3. Количество переходов для движения пешеходов в т.ч. вблизи образовательных (дошкольных) учреждений, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности | шт | 25 | 25 | 25 |

### Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 28.12.2022 №1357 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 26.07.2023 №681 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 28.12.2023 №1109 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 29.12.2023 №1130 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 21.03.2024 №194 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 24.12.2024 №892 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 26.12.2025 №928 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 27.02.2025 №150 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 18.03.2025 №199 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 10.07.2025 №501 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление Администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области от 26.12.2025 №966 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»

- Постановление Администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области от 29.12.2025 №976 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление Администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области от 11.02.2026 №124 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы»;

- Постановление Администрации муниципального округа Навашинский Нижегородской области от 27.04.2026 №338 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа Навашинский на 2023 – 2028 годы.

Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Исходя из итогов реализации муниципальной программы, в первом полугодии полугодие 2026 года в целях повышения эффективности её реализации, планируется продолжать реализацию всего комплекса мероприятий программы.

Заведующий отделом

организации строительства

и проектной документации                                                                           А.Н. Боков

Заведующий отделом бухгалтерского

учета и статистической отчетности                                                М.Г. Поддубошина