«Утвержден

постановлением администрации

городского округа Навашинский

от 17.01.2025 № 36

(в редакции постановлений

администрации городского

округа Навашинский

от 25.02.2025 №135,

от 18.04.2025 №309,

от 28.07.2025 №539,

от 05.09.2025 №637,

от 30.12.2025 № 995)

План

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» на 2025 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2025 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа Навашинский | Област-ной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Основное мероприятие 2 Организация благоустройства общественных пространств | Сектор благоустройства и ООС | январь 2025 г. | декабрь 2025 г. | 1.Общественное пространство по ул. Барбашина в районе д.5,7 по ул. Почтовая д.6,6а,8 по ул. Трудовая г. Навашино, Нижегородской области (софинансирование сверх заключенного соглашения); 2. Общественная территория «Маршрут построен» | 14121, 77997 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2 | Основное мероприятие 4. Организация благоустройства общественных пространств в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» | Сектор благоустройства и ООС | январь 2025 г. | декабрь 2025 г. | Общественное пространство по ул. Барбашина в районе д.5,7 по ул. Почтовая д.6,6а,8 по ул. Трудовая г. Навашино, Нижегородской области | 5163, 34316 | 248, 77084 | 5970, 50000 | 0, 00000 |
| 33 | Основное мероприятие 5. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» | Сектор благоустройства и ООС, МАУ ЦРКиТ «Возрождение» (по согласованию) | январь 2025 г. | декабрь 2025 г. | «Концепция благоустройства городского парка в городе Навашино. Путь корабела» | 7957, 25028 | 71615, 25253 | 70899, 10000 | 0, 00000 |
| 2 4 | Основное мероприятие 6 Ремонт дворовых территорий | Сектор благоустройства и ООС | январь 2025 г. | декабрь 2025 г. | 1.Благоустройство 1 дворовой территории (г. Навашино, ул. Трудовая, д. 8); 2.Ремонт 9 дворовых территорий | 1339, 70469 | 3160, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | Итого по программе | x | x | x | x | 28582, 07810 | 75024, 02337 | 76869, 60000 | 0, 00000 |

______________________»