## Администрация ## муниципального округа Навашинский ## Нижегородской области ### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14.05.2026                                                                                            № 390

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду

2026-2027 годов муниципального округа

Навашинский Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов, Администрация муниципального округа Навашинский п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального округа Навашинский Нижегородской области в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать теплоснабжающим организациям и теплосетевым организациям обеспечить готовность инженерной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствие с требованиями, предусмотренными пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила).

3. Рекомендовать лицам, указанным в подпункте 1.3 пункта 1 Правил, обеспечить готовность теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствие с требованиями, предусмотренными пунктом 11 Правил.

4. Рекомендовать лицам, указанным в подпунктах 1.4 и 1.5 пункта 1 Правил, обеспечить готовность многоквартирных домов к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствие с требованиями, предусмотренными пунктом 11 Правил.

Подготовку жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов осуществлять в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими органами.

5. Рекомендовать лицам, указанным в подпункте 1.6 пункта 1 Правил, обеспечить готовность тепловых сетей к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствие с требованиями, предусмотренными пунктом 10 Правил.

6. Рекомендовать лицам, указанным в пунктах 2 - 5 настоящего постановления, завершить подготовку объектов к отопительному периоду 2026-2027 годов в сроки, предусмотренные планами подготовки к отопительному периоду.

7. Установить периоды временного прекращения горячего водоснабжения, связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность, в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.

8. Едино-диспетчерской службе м.о.Навашинский, ресурсоснабжающим организациям незамедлительно информировать центральную дежурно-диспетчерскую службу государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области», федеральное казенное учреждение «ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области», Волжско-Окское управление Ростехнадзора при авариях на поднадзорных им объектах муниципального округа Навашинский в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 декабря 2005 г. № 323 «О единой системе оперативно-диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях Нижегородской области».

9. Администрации муниципального округа Навашинский еженедельно представлять в центральную дежурно-диспетчерскую службу государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 17 июня 2025 г. № 291.

10. Организационному отделу администрации муниципального округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в официальном вестнике - приложении к газете «Приокская правда».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации, директора департамента О.М. Мамонову.

Глава  местного самоуправления                                                                                    Т.А. Берсенева

Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального округа

Навашинский Нижегородской

области

от 14.05.2026 № 390

План подготовки к работе в отопительный период 2026-2027 годов объектов топливно-энергетического комплекса независимо от их формы собственности, объектов социальной сферы и МКД, расположенных на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области

| № п.п. | Дата исполнения | Наименование мероприятия | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | До 01.04.2026 | Разработка и утверждение Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном округе Навашинский Нижегородской области, размещение вышеуказанного порядка на официальном сайте администрации муниципального округа Навашинский и направление его в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее-министерство) | Отдел ЖКХ и ТЭК Департамента строительства и ЖКХ Администрации м.о.Навашинский |
| 2. | До 10.04.2026 | Провести анализ: - возникших технологических отказов (неисправностей и аварий) на системах тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения; - жалоб граждан в социальных сетях на нарушения температурных режимов в жилых помещениях и на объектах социальной сферы; -типовых рекомендаций, данных Волжско-Окским управлением Ростехнадзора при проведении оценки готовности и проверки хода подготовки ресурсоснабжающих организаций к отопительному периоду 2025-2026 годов, включая режимные наладки тепловых сетей, экспертизы промышленной безопасности, обучение и аттестацию персонала; - состояния систем отопления, ограждающих конструкций социально значимых объектов (школы, детские сады, больницы) | Отдел ЖКХ и ТЭК Департамента строительства и ЖКХ Администрации м.о.Навашинский |
| 3. | Не позднее 15.05.2026 | Утвердить план подготовки к работе в отопительный период 2026-2027 годов объектов топливно-энергетического комплекса независимо от их формы собственности, объектов социальной сферы и МКД, расположенных на территории муниципального округа Навашинский | Отдел ЖКХ и ТЭК Департамента строительства и ЖКХ Администрации м.о.Навашинский |
| 4. | До 22.05.2026 | Предоставить в ГЖИ НО утвержденный график подготовки многоквартирных домов с оформлением паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях | Отдел ЖКХ и ТЭК Департамента строительства и ЖКХ Администрации м.о.Навашинский |
| 5. | Еженедельно с 01.06.2026 (каждую среду) | Представлять еженедельно в центральную дежурно-диспетчерскую службу ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» (далее - ЦДДС) посредством ввода показателей в автоматизированную информационную систему «Регистратор ДС» отчет по форме «Сведения о подготовке жилищного фонда к работе в зимних условиях» | Отдел ЖКХ и ТЭК Департамента строительства и ЖКХ Администрации м.о.Навашинский |
| 6. | В соответствии с планом ресурсоснабжающих организаций | Размещение информации на официальном сайте администрации муниципального округа Навашинский о плановых отключениях горячего водоснабжения в многоквартирных домах не позднее чем за 10 рабочих дней до начала отключения в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354) | Отдел ЖКХ и ТЭК Департамента строительства и ЖКХ Администрации м.о.Навашинский |
| 7. | Ежегодно до 01.07.2026 | Актуализировать схему теплоснабжения муниципального округа Навашинский | Отдел ЖКХ и ТЭК Департамента строительства и ЖКХ Администрации м.о.Навашинский |
| 8. | До 15.08.2026 | Создать (внести изменения) в комиссию муниципального округа Навашинский по проведению оценки обеспечения готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду | Отдел ЖКХ и ТЭК Департамента строительства и ЖКХ Администрации м.о.Навашинский |
| 9. | До 01.09.2026 | Принять исчерпывающие меры по погашению задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы в целях предупреждения срыва отопительного периода 2026-2027 годов и недопущению прекращения подачи горячего водоснабжения жителям муниципального округа Навашинский Нижегородской области | Ресурсоснабжающие организации |
| 10. | До 15.08.2026 | Обеспечить проведение теплоснабжающими организациями противоаварийных тренировок (не менее 1 раза в 3 месяца) в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии (котельной) после полного прекращения подачи тепловой энергии ее потребителям | Ресурсоснабжающие организации |
| 11. | До 01.09.2026 | Организовать формирование аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях, находящихся на территории муниципального округа Навашинский для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в отопительный период 2026-2027 гг. | Ресурсоснабжающие организации |
| 12. | До 15.09.2026 | Получение паспортов готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 гг.; | Организации, потребляющие тепловую энергию |
| 13. | До 01.11.2026 | Получение паспортов готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций к отопительному периоду 2026-2027 гг.; | Ресурсоснабжающие организации |
| 14. | До 15.11.2026 | Получение паспорта готовности муниципального образования муниципального округа Навашинский к отопительному периоду 2026-2027 гг. | Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации м.о.Навашинский |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

муниципального округа Навашинский Нижегородской области

от 14.05.2026 № 390

Периоды

временного прекращения горячего водоснабжения, связанные с проведением планово-предупредительного ремонта, включающего гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность

| № п/п | Наименование организации | Наименование котельных и адрес | Период временного прекращения горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Навашинский Тепловой Центр» | Котельная №5 по адресу: г. Навашино, ул.Калинина, стр.31 | 22.06.2026- 06.07.2026 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Навашинский Тепловой Центр» | Котельная ул. Почтовая ТМА-2,5 по адресу: г. Навашино, ул.Почтовая, стр.3б | 25.05.2026- 08.06.2026 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Навашинский Тепловой Центр» | Котельная ул. Ленина ТМА-2,5 по адресу: г. Навашино, ул.Ленина, стр.30б. | 13.07.2026- 27.07.2026 |

________________