                                                                                                                                                                     «УТВЕРЖДЕН»
                                                                                                                                                                 постановлением администрации
муниципального округа Навашинский
[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                                        от 16.01.2026 №26 (в редакции                           
                                                                                                                                                                         постановления Администрации
                                                                                                                                                                         муниципального округа
Навашинский от 22.06.2026 №477, 
от 01.07.2026 № 515)
План
реализации муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы»
на 2026 год

	Nп/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Непосредственный результат (краткое описание)
	Финансирование на очередной финансовый 2026 год (тыс. руб.)

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	
	
	
	
	
	
	Бюджет муниципального округа Навашинский
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 
«Обеспечение жильем молодых семей»
	Администрация муниципального округа Навашинский/ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (далее – отдел ЖКХ и ТЭК)/
	
	
	
	2,50000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Мероприятие 2
Обеспечение обязательств принятых в рамках ОЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2004-2010 годы
	Администрация
	январь 

	декабрь 

	Погашение части процентной ставки по кредиту молодой семье
	2,50000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Подпрограмма 3 
«Выполнение государственных и муниципальных обязательств по обеспечению жильем граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий»

	отдел
ЖКХ и ТЭК
	январь 

	декабрь 

	
	3795,63031
	12998,65140
	1965,61260
	0,000

	
	Мероприятие 1 
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
	Отдел
ЖКХ и ТЭК
	январь 

	декабрь 

	Приобретение в муниципальную собственность 2 жилых помещений для последующего предоставления их по договору найма специализированного жилищного фонда  детям-сиротам 
	0,000
	3419,62740
	1965,61260
	0,000

	
	Мероприятие 2
Проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, замена и установка оборудования
	Отдел
ЖКХ и ТЭК
	январь 

	декабрь 

	Проведение капитальных ремонтов с заменой и установкой оборудования в  4 жилых помещениях находящихся в муниципальной собственности 
	1140,87431
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Мероприятие 3
Приобретение жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара
	Отдел
ЖКХ и ТЭК
	январь 

	декабрь 

	Приобретение 3 жилых помещений для граждан, утративших жилые помещения в результате пожара
	2394,75600
	

9579,02400
	

0,000
	

0,000

	
	Мероприятие 4 
Проведение оценки технического состояния строительных конструкций жилых зданий. Изготовление технической документации по многоквартирным домам
	Отдел
ЖКХ и ТЭК
	январь 

	декабрь 

	Изготовление технической документации по 2-м многоквартирным домам для последующего признания этих домов аварийными
	260,00000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Подпрограмма 4 
«Создание условий для обеспечения населения муниципального округа Навашинский качественными коммунальными услугами»
	Отдел 
ЖКХ и ТЭК/ Сектор благоустройства и охраны окружающей среды (далее - Сектор благоустройства и ООС)
	
	
	
	7941,50000
	2278,20000
	0,000
	0,000

	
	Мероприятие 1
Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
	Отдел
ЖКХ и ТЭК
	январь 

	декабрь 

	Приобретение водогрейного котла. Приобретение 1 единицы коммунальной техники
	1033,40000
	1253,50000
	0,000
	0,000

	
	Мероприятие 3 
Создание (обустройство) контейнерных площадок
	Сектор благоустройства и ООС
	январь 

	декабрь 

	Создание 6 контейнерных площадок
	891,24700
	829,90000
	0,000
	0,000

	
	Мероприятие 4
Приобретение контейнеров и (или) бункеров
	Сектор благоустройства и ООС
	январь 

	декабрь 

	Приобретение 5 контейнеров и 1 бункера
	15,75300
	194,80000
	0,000
	0,000

	
	Мероприятие 5
Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным мероприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства на восстановление платежеспособности (санация)
	Отдел 
ЖКХ и ТЭК
	январь 

	декабрь 

	Предоставление  2 субсидий МП «Жилкомсервис» на восстановление платежеспособности
	6001,10000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Итого по программе
	x
	x
	x
	x
	11739,63031
	15276,85140
	1965,61260
	0,000



