
ОТЧЕТ

О ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение населения городского округа Навашинский 

доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы»

за 2025 год
Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных

ассигнований бюджета городского округа Навашинский и иных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы»

Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета городского округа Навашинский на реализацию муниципальной программы 
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 
1 января 2025 года
	сводная бюджетная роспись 
31 декабря 2025г.
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	«Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы»
	всего
	12418,59600
	19258,74459
	19258,74459

	
	
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	11171,49600
	2857,55629
	2857,55629

	
	
	Администрация городского округа Навашинский
	3,00000
	1,28651
	1,28651

	
	
	Сектор благоустройства и ООС
	1244,10000
	1775,69897
	1775,69897

	
	
	МП «Жилкомсервис»
	0,00000
	14624,20282
	14624,20282

	Подпрограмма 1
	«Обеспечение жильем молодых семей»
	всего
	369,37980
	1,28651
	1,28651

	
	
	Администрация городского округа Навашинский
	3,00000
	1,28651
	1,28651

	
	
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	366,37980
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 1
	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	366,37980
	0,0000
	0,00000

	Мероприятие 2
	Обеспечение обязательств принятых в рамках ОЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2004-2010 годы
	Администрация городского округа Навашинский
	3,00000
	1,28651
	1,28651

	Подпрограмма 2
	«Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов»
	всего
	0,00000
	0,0000
	0,00000

	
	
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00000
	0,0000
	0,00000

	Мероприятие 1
	Предоставление социальных выплат высококвалифицированным специалистам на приобретение  жилья, приглашенных в городской округ для работы в бюджетных организациях, в связи с дефицитом собственных кадров.
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00000
	0,0000
	0,00000

	Подпрограмма 3
	«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области»


	всего
	2565,11620
	1872,90320
	1872,90320

	
	
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	2565,11620
	1872,90320
	1872,90320

	Мероприятие 1
	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00000
	0,0000
	0,00000

	Мероприятие 2
	Проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, замена и установка оборудования
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	742,69600
	1112,27200
	1112,27200

	Мероприятие 3
	Приобретение жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	1702,42020
	756,63120
	756,63120

	Мероприятие 4
	Проведение оценки технического состояния строительных конструкций жилых зданий. Изготовление технической документации по многоквартирным домам
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	120,00000
	4,00000
	4,00000

	Мероприятие 5
	Обеспечение обязательств по оплате за жилищно-коммунальные услуги по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 6
	Проведение капитального ремонта в жилых помещениях, собственниками которых являются дети-сироты
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 7
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Подпрограмма 4
	Создание условий для обеспечения населения городского округа Навашинский качественными коммунальными услугами
	всего
	9244,10000
	17084,32114
	17084,32114

	
	
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	8000,00000
	684,41935
	684,41935

	
	
	Сектор благоустройства и ООС
	1244,10000
	1775,69897
	1775,69897

	
	
	МП «Жилкомсервис»
	0,00000
	14624,20282
	14624,20282

	Мероприятие 1
	Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00000
	684,41935
	684,41935

	Мероприятие 2
	Мероприятие 2 

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	Сектор благоустройства и ООС
	0,00000
	0,0000
	0,00000

	Мероприятие 3
	Мероприятие 3 

Создание (обустройство) контейнерных площадок
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,0000
	0,0000
	0,00000

	
	
	Сектор благоустройства и ООС
	1178,10000
	1161,19897
	1161,19897

	Мероприятие 4
	Приобретение контейнеров и (или) бункеров
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,0000
	0,00000
	0,00000

	
	
	Сектор благоустройства и ООС
	66,00000
	614,50000
	614,50000

	Мероприятие 5
	Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным мероприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства на восстановление платежеспособности (санация)
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	8000,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МП «Жилкомсервис»
	
	14000,00000
	14000,00000

	Мероприятие 6


	Выполнение работ по ремонту водопровода холодного водоснабжения, расположенного в д.Рогово г.о.Навашинский Нижегородской области
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,0000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 7


	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципального предприятия муниципального округа Навашинский «Жилкомсервис» по обновлению и приобретению объектов основных средств, в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,0000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МП «Жилкомсервис»
	
	0,0000
	0,00000

	Мероприятие 8


	Предоставление субсидии муниципальному предприятию городского округа Навашинский «Жилкомсервис» на финансовое обеспечение затрат, связанных с  устойчивым функционированием объектов коммунальной инфраструктуры
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	МП «Жилкомсервис»
	
	624,20282
	624,20282

	Подпрограмма 5
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
	всего
	240,00000
	300,23374
	300,23374

	
	
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	240,00000
	300,23374
	300,23374

	Мероприятие 1
	Реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Нижегородской области на 2019-2025 годы
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,00000
	35,65875
	35,65875

	Мероприятие 2 
	Реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Нижегородской

области на 2019-2025 годы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»


	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Мероприятие 3


	Снос расселенных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	240,00000
	264,57499
	264,57499

	Мероприятие 4


	Софинансирование разницы  стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной  их стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей государственной региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках данной программы
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	
	
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	0,0000
	
	


--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного

и бюджета городского округа Навашинский, прочих источников на реализацию муниципальной программы

	Статус
	Наименование
	Источники ресурсного обеспечения
	Плановый объем финансирования  соответствии с утвержденной муниципальной программой, 

тыс. руб. 
	Утвержденные бюджетные ассигнования (для бюджетных средств)*, план (для прочих источников, тыс. руб.
	Кассовые расходы/ исполнено, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	

	Наименование муниципальной программы
	«Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы»
	Всего:
	37765,77664
	37765,77664
	37765,77664

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	19258,74459
	19258,74459
	19258,74459

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	15708,93105
	15708,93105
	15708,93105

	
	
	расходы федерального бюджета
	2226,27600
	2226,27600
	2226,27600

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	571,82500
	571,82500
	571,82500

	Подпрограмма 1 
	«Обеспечение жильем молодых семей»
	Всего:
	1,28651
	1,28651
	1,28651

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	1,28651
	1,28651
	1,28651

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 1
	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	 

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	 

	Мероприятие 2
	Обеспечение обязательств принятых в рамках ОЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2004-2010 годы
	Всего:
	1,28651
	1,28651
	1,28651

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	1,28651
	1,28651
	1,28651

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	 

	Подпрограмма 2
	«Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов»
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 1
	Предоставление социальных выплат высококвалифицированным специалистам на приобретение  жилья, приглашенных в городской округ для работы в бюджетных организациях, в связи с дефицитом собственных кадров.
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	 

	Подпрограмма 3
	«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области»
	Всего:
	18170,59400
	18170,59400
	18170,59400

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	1872,90320
	1872,90320
	1872,90320

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	14071,41480
	14071,41480
	14071,41480

	
	
	расходы федерального бюджета
	2226,27600
	2226,27600
	2226,27600

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 1
	Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
	Всего:
	11044,89000
	11044,89000
	11044,89000

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	 
	 
	 

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	11044,89000
	11044,89000
	11044,89000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,0000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	 

	Мероприятие 2
	Проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, замена и установка оборудования
	Всего:
	1112,27200
	1112,27200
	1112,27200

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	1112,27200
	1112,27200
	1112,27200

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	 

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	 

	Мероприятие 3
	Приобретение жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара
	Всего:
	3783,15600
	3783,15600
	3783,15600

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	756,63120
	756,63120
	756,63120

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	3026,52480
	3026,52480
	3026,52480

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 4
	Проведение оценки технического состояния строительных конструкций жилых зданий. Изготовление технической документации по многоквартирным домам
	Всего:
	4,00000
	4,00000
	4,00000

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	4,00000
	4,00000
	4,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	 

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	 

	Мероприятие 5
	Обеспечение обязательств по оплате за жилищно-коммунальные услуги по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	 
	 
	 

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	 

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	 

	Мероприятие 6
	Проведение капитального ремонта в жилых помещениях, собственниками которых являются дети-сироты
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	 
	 
	 

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	 

	Мероприятие 7
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»
	Всего:
	2226,27600
	2226,27600
	2226,27600

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	 
	 
	 

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	 

	
	
	расходы федерального бюджета
	2226,27600
	2226,27600
	2226,27600

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	 

	Подпрограмма 4
	Создание условий для обеспечения населения городского округа Навашинский качественными коммунальными услугами
	Всего:
	17084,32114
	17084,32114
	17084,32114

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	17084,32114
	17084,32114
	17084,32114

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	0,00000

	Мероприятие 1
	Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
	Всего:
	684,41935
	684,41935
	684,41935

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	684,41935
	684,41935
	684,41935

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	 

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	 

	Мероприятие 2
	Ликвидация свалок и объектов размещения отходов
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	 

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	 

	Мероприятие 3
	Создание (обустройство) контейнерных площадок
	Всего:
	1161,19897
	1161,19897
	1161,19897

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	1161,19897
	1161,19897
	1161,19897

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	 

	Мероприятие 4
	Приобретение контейнеров и (или) бункеров  
	Всего:
	614,50000
	614,50000
	614,50000

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	614,50000
	614,50000
	614,50000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	 

	Мероприятие 5
	Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства на восстановление платежеспособности (санация)
	Всего:
	14000,00000
	14000,00000
	14000,00000

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	14000,00000
	14000,00000
	14000,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	 

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	 

	Мероприятие 6
	Мероприятие 6

Выполнение работ по ремонту водопровода холодного водоснабжения, расположенного в д. Рогово г.о. Навашинский Нижегородской области
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	 

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	 
	 

	Мероприятие 7


	Оснащение коллективными (общедомовыми)приборами учета многоквартирных домов г.о.Навашинский


	Всего:
	0,00000
	0,0000
	0,0000

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	
	 

	
	
	расходы федерального бюджета
	
	
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)


	
	
	 

	       Мероприятие 8
	Предоставление субсидии муниципальному предприятию городского округа Навашинский «Жилкомсервис» на финансовое обеспечение затрат, связанных с  устойчивым функционированием объектов коммунальной инфраструктуры
	Всего:
	624,20282
	624,20282
	624,20282

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	624,20282
	624,20282
	624,20282

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	 
	 
	 

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	
	
	 

	Подпрограмма 5
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
	Всего:
	2509,57499
	2509,57499
	2509,57499

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	300,23374
	300,23374
	300,23374

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	1637,51625
	1637,51625
	1637,51625

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	571,82500
	571,82500
	571,82500

	Мероприятие 1
	Реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Нижегородской области на 2019-2025 годы
	Всего:
	1285,00000
	1285,00000
	1285,00000

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	35,65875
	35,65875
	35,65875

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	677,51625
	677,51625
	677,51625

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	571,82500
	571,82500
	571,82500

	Мероприятие 2
	Реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Нижегородской

области на 2019-2025 годы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 3


	Снос расселенных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными
	Всего:
	1224,57499
	1224,57499
	1224,57499

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	264,57499
	264,57499
	264,57499

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	960,00000
	960,00000
	960,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	 
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	Мероприятие 4


	Софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной  их стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей государственной региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках данной программы
	Всего:
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы бюджета городского округа Навашинский
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы областного бюджета Нижегородской области
	0,00000
	0,00000
	0,00000

	
	
	расходы федерального бюджета
	 
	
	 

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, и т.д.)
	 
	
	 


Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

в разрезе подпрограмм муниципальной программы 

1. В рамках реализации отдельных государственных полномочий в области жилищных отношений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными квартирами были обеспечены 4 гражданина, состоящих на учете на получение жилья из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для них, на средства из областного бюджета, приобретены и предоставлены 4 квартиры (одна из которых приобретена на первичном рынке жилья) на сумму 11 044 890,0 руб. Средняя стоимость жилого помещения составляет –                  2 761 222,5руб.

По состоянию на 01.01.2026 в списке граждан на улучшение жилищных условий из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоит 21 человек, из них достигли возраста 18 лет - 14 человек.

2.  Приобретено жилое помещение для семьи из 4-х человек, утратившей жилое помещение в результате пожара. Средства местного бюджета -  756 631,20руб, средства областного бюджета – 3 026 524,80руб.

3. За счет средств федерального бюджета, в размере – 2 226 276,00руб., обеспечен двухкомнатной квартирой гражданин из категории инвалид.

4. Выполнены работы по капитальному ремонту 3-х жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности с заменой и установкой оборудования, на сумму 1 112 272,00 руб.

5.
В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения населения городского округа Навашинский качественными коммунальными услугами» выполнены работы по подключению холодного водоснабжения к 6-ти многоквартирным домам на сумму 599 308,35руб.

Таблица 2. Сведения о результатах реализации мероприятий

муниципальной программы в разрезе подпрограмм муниципальной

программы
	N п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей непосредственных результатов
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения
	достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа
«Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы»

	
	Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей»

	
	Мероприятие 2 

Обеспечение обязательств, принятых в рамках ОЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2004-2010 годы семье - доступное жилье" на 2004-2010 годы
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь

2025г
	декабрь 2025г
	январь 

2025 г.
	декабрь
2025 г.
	Погашение части процентной ставки по кредиту 
	часть процентной ставки по кредиту двум семьям погашена
	-

	
	Подпрограмма 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области»

	
	Мероприятие 1 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь

2025г
	декабрь 2025г
	январь 

2025 г.
	декабрь

2025 г.
	Приобретение в муниципальную собственность 4 жилых помещений для последующего предоставления их по договору найма специализированного жилищного фонда  детям-сиротам
	Приобретено в муниципальную собственность 4 жилых помещения для последующего предоставления их по договору найма специализированного жилищного фонда  детям-сиротам
	-


	
	Мероприятие 2

Проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, замена и установка оборудования
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь

2025г
	декабрь 2025г
	январь 

2025 г.
	декабрь

2025 г.
	Проведены капитальные ремонты в 3-х жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности
	Проведены капитальные ремонты в 3-х жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности
	-

	
	Мероприятие 3

Приобретение жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь

2025г
	декабрь 2025г
	январь 

2025 г.
	декабрь

2025 г.
	Приобретено 1 жилое помещения для граждан, утратившим жилые помещения в результате пожара
	Приобретено 1 жилое помещения для граждан, утратившим жилые помещения в результате пожара
	- 

	
	Мероприятие 4 

Проведение оценки технического состояния строительных конструкций жилых зданий. Изготовление технической документации по многоквартирным домам
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь

2025г
	декабрь 2025г
	январь 

2025 г.
	декабрь

2025 г.
	Изготовление технической документации на 1 жилое помещение в многоквартирном доме
	Изготовление технической документации на 1 жилое помещение в многоквартирном доме
	-

	
	Мероприятие 7

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь

2025г
	декабрь 2025г
	январь 

2025 г.
	декабрь

2025 г.
	Приобретено 1 жилое помещение для граждан категории инвалид
	Приобретено 1 жилое помещение для граждан категории инвалид
	-

	
	Подпрограмма 4 «Создание условий для обеспечения населения городского округа Навашинский качественными коммунальными услугами»

	
	Мероприятие 1

Обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь

2025г
	декабрь 2025г
	январь 

2025 г.
	декабрь

2025 г.
	подключение холодного водоснабжения к 6 многоквартирным домам, изготовление 1 экспертизы сметной документации на ремонт водопроводных сетей
	подключение холодного водоснабжения к 6 многоквартирным домам, изготовление 1 экспертизы сметной документации на ремонт водопроводных сетей
	-

	
	Мероприятие 3 

Создание (обустройство) контейнерных площадок
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь

2025г
	декабрь 2025г
	январь 

2025 г.
	декабрь

2025 г.
	Обустройство 2 контейнерных площадок
	Обустройство 2 контейнерных площадок
	-

	
	Мероприятие 4 

Приобретение контейнеров и (или) бункеров  
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь

2025г
	декабрь 2025г
	январь 

2025 г.
	декабрь

2025 г.
	Приобретение 10 контейнеров и 

5 бункеров
	Приобретение 10 контейнеров и 

5 бункеров
	-

	
	Мероприятие 5

Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным мероприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства на восстановление платежеспособности (санация)
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь

2025г
	декабрь 2025г
	январь 

2025 г.
	декабрь

2025 г.
	Предоставление 4 субсидий на восстановление платежеспособности
	Предоставление 4 субсидий на восстановление платежеспособности
	-

	
	Мероприятие 8

Предоставление субсидии муниципальному предприятию городского округа Навашинский «Жилкомсервис» на финансовое обеспечение затрат, связанных с  устойчивым функционированием объектов коммунальной инфраструктуры
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь

2025г
	декабрь 2025г
	январь 

2025 г.
	декабрь

2025 г.
	Подтвержденные  2 лицензии по артезианским скважинам
	Подтвержденные  2 лицензии по артезианским скважинам
	-

	
	Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

	
	Мероприятие 1

Реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Нижегородской области на 2019-2025 годы 
	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь

2025г
	декабрь 2025г
	январь 

2025 г.
	декабрь

2025 г.
	Перечисление выплатной стоимости за 1 квартиру
	Перечисление выплатной стоимости за 1 квартиру
	- 

	
	Мероприятие 3

Снос расселенных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными


	Отдел ЖКХ и ТЭК
	январь

2025г
	декабрь 2025г
	январь 

2025 г.
	декабрь

2025 г.
	Снос 1 многоквартирного жилого дома, признанного аварийным
	Снесено 1 многоквартирных жилых дома, признанных аварийными
	-


--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

<**> Графы 4, 5, 6, 7 заполняются для мероприятий, имеющих плановые и фактические сроки реализации.

Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы

за 2025год

В 2025году на реализацию мероприятий программы выделено 37 765 776,64руб., из них:

- местный бюджет – 19 258 744,59руб.;

- областной бюджет – 15 708 931,05руб.;

- федеральный бюджет – 2 226 276,00руб.;

- прочие источники – 571 825,00руб. Данные средства выделены из федерального фонда на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного фонда Нижегородской области на 2019-2025годы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках данной программы денежные средства потрачены на возмещение части стоимости квартиры изъятой у собственников из аварийного расселенного многоквартирного дома.

1. Благоустроенными квартирами обеспечены 4 гражданина, состоящих на учете на получение жилья из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Данные жилые помещения приобретены на средства из областного бюджета, на сумму 11 044 890,0 руб. 

2.  Приобретено и предоставлено до договору социального найма жилое помещение семье, утратившей жилое помещение в результате пожара. Средства местного бюджета -  756 631,20руб, средства областного бюджета – 3 026 524,80руб.

3. За счет средств федерального бюджета, в размере – 2 226 276,00руб., обеспечен двухкомнатной квартирой гражданин из категории инвалид.

4. Выполнены работы по капитальному ремонту 3-х жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности с заменой и установкой оборудования, на сумму 1 112 272,00 руб.

5.
В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения населения городского округа Навашинский качественными коммунальными услугами» выполнены работы по подключению холодного водоснабжения к 6-ти многоквартирным домам на сумму 599 308,35руб.


В целях реализации мероприятия по созданию (обустройству) контейнерных площадок на территории м.о. Навашинский Нижегородской обустроено 2 контейнерные площадки на сумму 1 161 198,97руб.
Приобретение 10 контейнеров и 5 бункеров на сумму 614 ,500,00руб. и др.
Таблица 4. Сведения о достижении значений индикаторов достижения цели и непосредственных результатов по итогам 2025 года
	N№ п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование)
	Ед. измерения
	Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонений значений индикаторов достижения цели/непосредственного результата на конец отчетного периода

	
	
	
	Год предшествующий отчетному
	план

2025 года
	факт 

2025 года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Муниципальная программа 

«Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы»

	2
	Индикатор 1 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	%
	3,6
	4,17
	4,17
	-

	
	Непосредственный результат 1

Количество семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия
	кол-во семей
	6
	6
	6
	- 

	3
	Непосредственный результат 2

Общее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	кол-во семей
	165
	144
	144
	-

	
	Подпрограмма 1

«Обеспечение жильем молодых семей»

	
	Индикатор 1.1 

Доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья от общего числа молодых семей
	%
	0
	0
	0
	-

	
	Непосредственный результат 1.1

Количество молодых семей, получивших поддержку в решении жилищных проблем
	кол-во семей
	0
	0
	0
	-

	
	Непосредственный результат 1.2

Общее количество молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеющих право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
	кол-во семей
	4
	4
	4
	-

	
	Непосредственный результат 1.3

Площадь жилых помещений приобретенных молодыми семьями
	тыс.кв.м
	0
	0
	0
	-

	1
	Подпрограмма 2

«Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов»

	.
	Индикатор 2.1

Доля высококвалифицированных специалистов, получивших субсидию из бюджета городского округа на приобретение жилья, от общего числа заявившихся
	%
	0
	0
	0
	

	
	Непосредственный результат 2.1

Количество высококвалифицированных специалистов, получивших жилищную субсидию из бюджета городского округа на приобретение жилья
	кол-во граждан
	0
	0
	0
	

	
	Непосредственный результат 2.2

Общее количество высококвалифицированных специалистов, заявившихся на получение субсидии из бюджета городского округа на приобретение жилья
	кол-во граждан
	0
	0
	0
	

	
	Непосредственный результат 2.3

Площадь жилых помещений приобретенных высококвалифицированными специалистами
	тыс.кв.м
	0
	0
	0
	

	
	Подпрограмма 3

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области»

	
	Индикатор 3.1

Доля детей-сирот, улучшивших жилищные условия, от общего числа детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях
	%
	22,2
	19,0
	19,0
	-

	
	Непосредственный результат 3.1

Количество детей-сирот, улучшивших жилищные условия
	кол-во граждан
	6
	4
	4
	-

	
	Непосредственный результат 3.2

Общее количество детей-сирот, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	кол-во граждан
	27
	21
	21
	-

	
	Непосредственный результат 3.3

Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность для последующего предоставления детям - сиротам по договорам найма специализированного жилищного фонда
	тыс.кв.м
	0,2092
	0,1488
	0,1488
	-

	
	Непосредственный результат 3.4

Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых проведен капитальный ремонт
	тыс.кв.м
	0,0325
	0,1151
	0,1151
	-

	
	Непосредственный результат 3.5

Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность для последующего предоставления по договорам социального найма гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара, в рамках постановления Правительства Нижегородской области от 21.02.2013 №101.
	тыс.кв.м
	0
	0,0693
	0,0693
	-

	
	Непосредственный результат 3.6

Количество семей, пострадавших в результате пожара и получивших поддержку в решении жилищных проблем
	кол-во семей
	0
	1
	1
	-

	
	Непосредственный результат 3.7

Количество Проведенной оценки технического состояния строительных конструкций жилых зданий. Количество изготовленной технической документации по многоквартирным домам
	кол-во документов
	1 проект сноса жилого дома; 3 акта обследования снесенных многоквартирных домов, 2 заключения об оценке технич. состояния жилых многоквартирных домов, 3 технических паспорта на жилые помещения
	2 заключения об оценке технич. состояния жилых многоквартирных домов
	2 заключения об оценке технич. состояния жилых многоквартирных домов
	

	
	Подпрограмма 4

«Создание условий для обеспечения населения городского округа Навашинский качественными коммунальными услугами»

	
	Индикатор 4.1

Доля актуализированных схем теплоснабжения и обновлений основного фонда систем теплоснабжения
	%
	0
	100
	100
	

	
	Непосредственный результат 4.1

1) Количество изготовленных схем теплоснабжения 

2) Количество приобретенных  котлов отопления
	тыс.м3
	79,53
	1
	1
	-

	
	Индикатор 4.2

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов в текущем году
	%
	0
	0
	0
	-

	
	Непосредственный результат 4.2

Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов в текущем году
	количество
	0
	0
	0
	-

	
	Индикатор 4.3

Создание (обустройство) контейнерных площадок в текущем году
	%
	100
	100
	100
	-

	
	Индикатор 4.3

Количество созданных (обустроенных) контейнерных площадок в текущем году
	количество
	9
	2
	2
	-

	
	Индикатор 4.4

Приобретение контейнеров и (или) бункеров в текущем году


	%
	100
	100
	100
	-

	
	Непосредственный результат 4.4

Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров в текущем году
	количество
	5 контейнеров и 1 бункер
	10 контейнеров и 5 бункеров
	10 контейнеров и 5 бункеров
	-

	
	Индикатор 4.5 

Доля Муниципальных предприятий, восстановивших платежеспособность
	%
	
	100
	100
	-

	
	Непосредственный результат 4.5

Количество субсидий предоставленных на восстановление платежеспособности
	количество
	
	4
	4
	-

	
	Индикатор 4.6

Доля многоквартирных домов (имеющих техническую возможность для оснащения приборами учета) г.Навашино оснащенных приборами учета воды
	%
	
	100
	100
	

	
	Непосредственный результат 4.6

Количество приобретенных приборов учета воды
	количество
	
	0
	0
	

	
	Индикатор 4.7 

Доля обеспеченности населения г.Навашино чистой питьевой водой от общего числа населения
	%
	
	100
	100
	

	
	Непосредственный результат 4.7

Количество подтвержденных лицензий
	количество
	
	2
	2
	-

	
	Подпрограмма 5

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

	
	Индикатор 5.1

Площадь жилых помещений аварийных многоквартирных домов, жители которых будут расселены
	тыс. кв.м.
	0,4047
	0
	0
	-

	
	Непосредственный результат 5.1

Количество расселенных жилых помещений (квартир)
	кол-во граждан
	7
	0
	0
	-

	
	Непосредственный результат 5.2

Количество жителей переселенных из аварийного жилищного фонда
	кол-во граждан
	18
	0
	0
	-

	
	Индикатор 5.3

Снос расселенных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными
	кол-во домов
	3
	1
	1
	-

	
	Непосредственный результат 5.3

Площадь снесенных расселенных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными
	тыс. кв. м.
	2,14050
	0,266
	0,266
	-

	
	Индикатор 5.4

Софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной  их стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей государственной региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой, установленной в рамках данной программы
	кол-во жилых помещений
	0
	0
	0
	0


Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных

ответственным исполнителем в муниципальную программу

Редакции постановлений администрации городского округа Навашинский, внесенные в 2025 году в муниципальную программу «Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 14.11.2022 №1158:
от 17.01.2025 №28, от 04.04.2025 №260, от 07.08.2025 №565 и в редакции постановления администрации муниципального округа Навашинский от 29.12.2025 №980, от 30.12.2025 №1001.
Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

При реализации муниципальной программы будет продолжена работа по достижению программных целей и задач, а именно повышение уровня доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, исполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, обеспечение устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.

_____________

Заведующий отделом бухгалтерского 

учета и статистической отчетности                                         М.Г.Поддубошина

Заместитель главы администрации,

директор департамента                                                              О.М.Мамонова

