## Администрация ## муниципального округа Навашинский ## Нижегородской области ### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.01.2026                                                                                                                   № 27

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» на 2026 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального  округа Навашинский Нижегородской области и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ муниципального округа Навашинский Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 13.09.2016 №718, в целях реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский от 08.12.2022 № 1257 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 28.12.2023 №1114, от 27.12.2024 №949, в редакции постановления администрации муниципального округа  Навашинский  от 29.12.2025  №979),   Администрация    муниципального    округа    Навашинский   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» на 2026 год.

2. Организационному отделу администрации муниципального округа Навашинский обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, директора департамента О.М. Мамонову.

Глава местного самоуправления                                                              Т.А. Берсенева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального округа Навашинский

от _________№ ___

План

реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» на 2026 год

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2026 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа Навашинский | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Управляющие организации муниципального округа Навашинский (далее - Управляющие организации) | январь | декабрь | Число многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета: электрической энергии до 194; тепловой энергии до 41; горячего водоснабжения до 6. Число многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета -0. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управляющие организации | январь | декабрь | 100% МКД, в перечень работ по капитальному ремонту, которых включены работы с энергоэффективными мероприятиями | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры направленных, в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» муниципального округа Навашинский (далее – МКУ «Управление дорог») | январь | декабрь | 2 300 шт. энергоэффективных источников света в системе уличного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 44 | Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального округа Навашинский (далее-Отдел ЖКХ и ТЭК), Управление образования Администрации муниципального округа Навашинский (далее-Управление образования), Управление культуры спорта и молодежной политики Администрации муниципального округа Навашинский (далее-УКСиМП) | январь | декабрь | Поддержание систем коммунальной инфраструктуры в надлежащем состоянии. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь | 3 организации коммунального комплекса, реализовавших запланированные мероприятия в рамках программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды | Отдел ЖКХ и ТЭК, Управление образования, УКСиМП | январь | декабрь | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальными организациями | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Информационное обеспечение указанных в п.1-п.10 мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь | декабрь | 2 ед. размещенной информации на официальном сайте муниципального округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого по программе | x | x | x | x | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |